Годовой отчёт о выполнении муниципальной программы

муниципального образования

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

по итогам за 2022 год

Сведения о результатах реализации

мероприятий муниципальной программы

муниципального образования

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

за 2022 год

Реализация муниципальной программы «Развитие транспортной системы и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 31 октября 2019 г. № 2328 (в редакции постановлений от 30 октября 2020 г. № 2255, 30 декабря 2020 г. № 2917, 31 августа 2021 г. № 1862, 29 октября 2021 г. № 2269, 30 декабря 2021 г. № 2978 , 28 июля 2022 г. № 1578, 27 октября 2022 г. № 2441, 30 декабря 2022 г. № 3116) (далее – Программа), в 2022 году осуществлялась ответственным исполнителем Программы – Управлением по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» в целях развития транспортной системы для устойчивого социально-экономического развития Приморского района, повышение уровня безопасности дорожного движения.

Основными приоритетами деятельности в сфере реализации Программы являются: развитие, совершенствование и безопасность функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Приморский муниципальный район», организация транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах водного транспорта, формирование стереотипа законопослушного поведения у участников дорожного движения.

С учетом приоритетов сформированы следующие направления деятельности в сфере реализации Программы: реализация мероприятий в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»; увеличение количества автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Приморский муниципальный район», находящихся в нормативном состоянии; проведение мероприятий по обустройству нерегулируемых пешеходных переходов; обеспечение транспортной доступности населения; проведение профилактических мероприятий с участниками дорожного движения, в том числе с обучающимися; информационное сопровождение профилактических мероприятий, проводимых сотрудниками ОГИБДД по Приморскому району, главами сельских поселений, администрацией района по безопасности дорожного движения; мониторинг дорожной обстановки и уровня травматизма на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах района; проведение заседания районной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории МО «Приморской муниципальный район».

В рамках субсидий, предоставляемых на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Архангельской области, в 2022 году выполнены работы по ремонту автомобильной дороги «Автомобильная дорога от автомобильной дороги «М-8 «Холмогоры» Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск» до ул. Адмирала Макарова г. Архангельск» на территории Приморского района Архангельской области, общей протяженностью 1,2 км. Подрядчик ООО «Севдорстройсервис». Сумма контракта 35 607,5 тыс. руб., их них 938,5 тыс. руб. – средства местного бюджета. На данном участке дороги выполнены работы по фрезерованию, вырубке древесно-кустарниковой растительности, выравниванию дорожного полотна, укладке монолитного бортового камня, нанесению дорожной разметки из термопластика, укреплению обочин, устройству нового асфальтового покрытия из ЩМА-20. Кроме того, выполнены мероприятия в рамках обеспечения безопасности пешеходов на подходе к железнодорожному переходу «Лукинский»: выполнено устройство пешеходного тротуара от трассы М-8 «Холмогоры» до железнодорожного перехода. Работы завершены 19 октября 2022 года.

В нормативное состояние приведен участок протяженностью 0,163 км. от Аллеи Героев до культурного центра «Катунино». Аллея Героев в п. Катунино была благоустроена в 2020 году в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Дорога объединила этот и еще один социально-значимый объект п. Катунино.

Она обеспечивает транспортную доступность к Дому культуры, капитально отремонтированному в 2021 году в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Работы выполнены в рамках предоставленных Правительством Архангельской области субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных образованиях Архангельской области.

Подрядной организацией ООО «Автодороги» выполнены работы по выравниванию дорожного полотна, устройству бортового камня, укреплению обочин, устройству нового асфальтового покрытия. Срок выполнения работ по контракту 15 октября 2022 года. Стоимость работ – 5 858,3 тыс. руб., из них 1 943,3 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Так же в рамках предоставленных субсидий из областного бюджета выполнены работы по ремонту автомобильной дороги «дер. Нижнее Ладино – дер. Левковка». Муниципальный контракт заключен 2 сентября 2022 года с ООО «Качественные дороги» (ООО «Кадор»).

В рамках данного мероприятия выполнено устройство насыпи из подстилающих слоев оснований из песка, устройство покрытия проезжей части из щебеночно-песчаной смеси, устройство водоотводных канав и водопропускных труб в пониженных участках.

Протяженность участка ремонта – 1,045 км. Стоимость работ – 10300 тыс. руб., из них 310,6 тыс. руб. – средства местного бюджета. Работы по контракту выполнены в срок до 30 октября 2022 года.

В 2022 году в рамках конкурса на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на софинансирование мероприятий по модернизации нерегулируемых пешеходных переходов, проводимого в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги», выполнено устройство в соответствии с национальными стандартами пешеходного перехода на автодороге в п. Ширшинский, д. 21 (в районе детского сада). Муниципальный контракт заключен с ИП Панфилов А.В. В рамках данного мероприятия обустроены подходы со стороны автобусной остановки и детского сада, установлены металлические ограждения, светофор Т7 и искусственная дорожная неровность, нанесена горизонтальная дорожная разметка. Работы выполнены в срок.

Стоимость работ составила 1 761,7 тыс. руб., в том числе 1 391,7 тыс. руб. – средства областного бюджета, 369,9 тыс. руб. – средства местного бюджета.

С целью выполнения мероприятий по устройству и содержанию ледовых переправ, заключены контракты на устройство и содержание десяти ледовых переправ на территории Приморского муниципального района на общую сумму – 7 083,9 тыс. рублей.

В рамках реализации программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2024 годы), в соответствии с подпунктом 9 пункта 7 статьи 4 областного закона от 02 июля 2018 года №655-45-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения водным транспортом общего пользования в Архангельской области» с 2019 года обязанность по организации транспортного обслуживания населения водным транспортом по муниципальным маршрутам дер. Хорьково – дер. Кузьмино и дер. Черный Яр – дер. Дедов Полой возложена на муниципальное образование «Приморский муниципальный район». На основании заключенного соглашения полномочия по организации транспортного обслуживания населения в границах поселения переданы администрацией МО «Приморский муниципальный район» администрации МО «Боброво-Лявленское».

Обслуживание населения на пассажирских муниципальных маршрутах водного транспорта дер. Хорьково – дер. Кузьмино и дер. Черный Яр – дер. Дедов Полой осуществляется теплоходом «Вознесенье».

В целях обеспечения безопасной организации транспортного обслуживания населения в 2022 г. выполнено изготовление, доставка и установка плавучего причала проекта ПП20 в дер. Патракеевка Приморского района Архангельской области. Общая стоимость работ составила 12 993,7 тыс.руб., из них 2 209,4 тыс. руб. – средства местного бюджета.

В целях создания условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма проведены следующие мероприятия:

муниципальный этап конкурса – соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2022», в котором приняли участие 6 команд образовательных учреждений, мероприятие прошло в заочном формате (п. 3.1. мероприятий);

муниципальное мероприятие среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений «Страна ПДДейка», количество участников – 36 человек (п.3.1. мероприятий);

обновлена материально-техническая база МБОУ «Заостровская СШ» (информационные стенды, обучающий игровой комплекс «Букварь пешехода», электрифицированный стенд) и МБОУ «Ластольская СШ» (настольно-напольная игра «Азбука дорог») (п. 3.2. мероприятий);

приобретено 300 светоотражателей для обучающихся первых классов общеобразовательных учреждений (п. 3.4. мероприятий).

Информация, поступившая от ОГИБДД «Приморский» о проведении профилактических мероприятий доводится до глав МО – администраций, а также размещается в сетевом издании «Официальный – интернет портал Вестник Приморского района» в новостном разделе и разделе памятки. Всего за 2022 год размещено 15 единиц информации.

Ежемесячно проводится сбор и анализ информации о дорожной обстановке на территории района с выявлением наиболее аварийных участков. Всего за 2022 год на дорогах общего пользования района произошло 61 ДТП с пострадавшими, в которых погибло – 3 человека и пострадало – 77. ДТП произошли: на федеральных дорогах – 30, региональных – 15, местных – 5, иных – 6.

Всего за 2022 проведено 4 заседания районной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории  муниципального образования  «Приморский муниципальный район». Рассмотрено 11 вопросов в области обеспечения безопасности дорожного движения.

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

муниципального образования

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

за 2022 год

Таблица 1

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя реализации мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности муниципальных образований сельских поселений, в соответствии с заключенными соглашениями, в том числе модернизации нерегулируемых пешеходных переходов | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | Протяженность дорог, приведенных в нормативное состояние, (км) | 2 | 2,55 | Х |
|  |  |  | Количество обустроенных пешеходных переходов, (единиц) | 1 | 1 | Х |
| 2 | Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Приморского района, в том числе устройство и содержание ледовых переправ | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | Количество обустраиваемых ледовых переправ, (единиц) | 9 | 10 | Х |
|  |  |  | Количество отремонтированных мостовых сооружений, (единиц) | 1 | 1 | Х |
| 3 | Организация транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах водного транспорта |  | Количество организованных пассажирских маршрутов на водном транспорте, (единиц) | 2 | 2 | Х |
|  |  |  | Количество установленных причальных сооружений, (единиц) | 1 | 1 | Х |
| 4 | Проведение районных конкурсов, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся образовательных организаций | Управление образования | Количество проведенных конкурсов, (единиц) | 1 | 2 | Х |
| 5 | Оснащение образовательных организаций мобильными автогородками, оборудованием, средствами наглядной агитации для обучения детей безопасному поведению на дорогах | Управление образования | Количество образовательных организаций, оснащенных мобильными автогородками, оборудованием, средствами наглядной агитации, (единиц) | 2 | 2 | Х |
| 6 | Приобретение светоотражателей для обучающихся образовательных организаций |  | Количество приобретенных светоотражателей, (шт) | 300 | 300 | Х |
| 7 | Информационное сопровождение профилактических мероприятий, проводимых сотрудниками ОГИБДД по Приморскому району, главами сельских поселений, администрацией района по безопасности дорожного движения | Управление по ГО и ЧС | Количество подготовленных статей по профилактическим мероприятиям, (единиц) | 3 | 15 | Х |
| 8 | Мониторинг дорожной обстановки и уровня травматизма на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах района |  | Количество подготовленных отчетов, (единиц) | 2 | 2 | Х |
| 9 | Проведение заседания районной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории МО «Приморской муниципальный район» | Управление по ГО и ЧС | Количество проведенных заседаний, (единиц) | 3 | 4 | Х |

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

за 2022 год

Таблица 2

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по источникам | освоено |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | иные источники | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Финансовое обеспечение дорожной деятельности муниципальных образований сельских поселений, в соответствии с заключенными соглашениями, в том числе модернизации нерегулируемых пешеходных переходов | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 24 798,6 | 24 798,6 | 100 | 0,00 | 0,00 | 5 306,7 | 5 306,7 | 19 491,9 | 19 491,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 798,6 | Х |
| 2. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Приморского района, в том числе устройство и содержание ледовых переправ | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 86 908,6 | 86 372,1 | 99,38 | 0 | 0 | 77 634,9 | 77 634,9 | 9 273,7 | 8 737,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 372,1 | Экономия в ходе проведения конкурентных процедур |
| 3. Организация транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах водного транспорта | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 18 600,3 | 18 538,0 | 99,67 | 0,00 | 0,00 | 16 380,3 | 16 328,6 | 2 220,0 | 2 209,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 538,0 | Экономия в ходе проведения конкурентных процедур |
| 4. Проведение ремонтных работ на пассажирских судах водного транспорта | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 143,7 | 143,7 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,7 | 143,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,7 | Х |
| 5. Проведение районных конкурсов, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся образовательных организаций | Управление образования | 15,0 | 15,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | Х |
| 6. Оснащение образовательных организаций мобильными автогородками, оборудованием, средствами наглядной агитации для обучения детей безопасному поведению на дорогах | Управление образования | 150,8 | 150,8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,8 | 150,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,8 | Х |
| 7. Приобретение светоотражателей для обучающихся образовательных организаций | Управление образования | 7,2 | 7,2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | Х |
| 8. Информационное сопровождение профилактических мероприятий, проводимых сотрудниками ОГИБДД по Приморскому району, главами сельских поселений, администрацией района по безопасности дорожного движения | Управление по ГО и ЧС | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Х |
| 9. Мониторинг дорожной обстановки и уровня травматизма на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах района | Управление по ГО и ЧС | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Х |
| 10. Проведение заседания районной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории МО «Приморской муниципальный район» | Управление по ГО и ЧС | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Х |
| Всего по муниципальной программе |  | 130 624,2 | 130 025,4 | 99,54 | 0,0 | 0,0 | 99 321,9 | 99 270,2 | 31 302,3 | 30 755,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 025,4 | Х |

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

муниципального образования «Приморский муниципальный район»

«Развитие транспортной системы и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» за 2022 год

Ответственный исполнитель Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район»

Таблица 5

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Достижение планового значения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | отчет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» |
| 1.1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние. | процентов | 4,7 | 5,4 | 114,9 | Доля протяженности автодорог приведенных в нормативное состояние увеличена в результате увеличения финансирования. |
| 2.1. Количество населенных пунктов, обеспеченных водным транспортом. | единиц | 35 | 35 | 100 |  |
| 3.1. Доля обучающихся, охваченных профилакти-ческими мероприятиями по безопасности дорожного движения. | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.4. Количество публикаций по безопасности дорожного движения в сети «Интернет». | единиц | 12 | 15 | 125 | Количество подготовленных статей увеличено в соответствии с количеством профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками ОГИБДД по Приморскому району. |

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Приморский муниципальный район»

«Развитие транспортной системы и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» за 2022 год

Таблица 6

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 | Выполнено 10 из 10 |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным государственной программой | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 | Выполнено 4 из 4 |
| 3. Уровень эффективности расходования средств государственной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному государственной программой | от 0 до 1 | 0,99 | 20 | 19,8 | Фактическое финансирование - 130 025,4 тыс. руб., Запланированное - 130 624,2 тыс. руб. |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) - 99,8 |

Достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы.