Администрация муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

ПОСТАНОвление

от « 29 » декабря 2017 г.						                          № 961

г. Архангельск

- О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на

- 2014 – 2020 годы»,

- утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 31.10.2013 года

- № 746

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Приморский муниципальный район», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 28.08.2013 года № 570, администрация муниципального образования постановляет:

1.  Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 31.10.2013 № 746.

2. Разместить настоящее постановление на официальном информационном сайте администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район».

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального образования                  В.А. Рудкина

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

муниципального образования

Приморский муниципальный район»

От 29.12.2017 г. № 961

- Изменения в муниципальную программу

муниципального образования «Приморский муниципальный район»

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в муниципальном образовании « Приморский муниципальный район»

на 2014 - 2020 годы»

1. В паспорте муниципальной программы:

1.1 в строке «Объёмы бюджетных ассигнований муниципальной программы» слова «общий объем финансирования – 897 310,3 тыс. рублей, в том числе: средства Фонда, федеральный бюджет – 156 783,5  тыс. рублей; средства областного бюджета – 335 633,3  тыс. рублей;   средства районного бюджета  – 402 370,3 тыс. рублей;  средства бюджетов поселений – 2 523,2 тыс. рублей; внебюджетные источники – 0 тыс. рублей», заменить словами «общий объем финансирования 894 801,8 тыс. рублей, в том числе: средства Фонда, федеральный бюджет – 156 783,5 тыс. рублей; средства областного бюджета – 332 026,9 тыс. рублей;   средства районного бюджета  – 403 468,2 тыс. рублей;  средства бюджетов поселений – 2 523,2 тыс. рублей; внебюджетные источники – 0 тыс. рублей».

2. В разделе V. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы:

- абзац 1 изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования муниципальной программы составляет – 894 801,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств Фонда, федеральный бюджет – 156 783,5 тыс. рублей, областного бюджета – 332 026,9 тыс. рублей, районного бюджета – 403 468,2 тыс. рублей, бюджетов поселений – 2523,2 тыс. рублей»; внебюджетные источники – 0 тыс. рублей».

3.  Приложение 1 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ муниципальной программы муниципального образования «Приморский муниципальный район»  «Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в муниципальном образовании « Приморский муниципальный район» на 2014 - 2020 годы»  изложить в соответствии с приложением 1 к Изменениям в муниципальную программу муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в муниципальном образовании « Приморский муниципальный район» на 2014 - 2020 годы».

4. Приложение 2 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования изложить в соответствии с приложением 2 к Изменениям в муниципальную программу муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в муниципальном образовании « Приморский муниципальный район» на 2014 - 2020 годы».

5. Приложение 3 ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального  комплекса  и  социальной    сферы

в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 - 2020 годы» изложить в соответствии с приложением 3 к Изменениям в муниципальную программу муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в муниципальном образовании « Приморский муниципальный район» на 2014 - 2020 годы».

- ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к Изменениям в муниципальную программу

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

«Развитие жилищно-коммунального комплекса

и социальной сферы в муниципальном образовании

«Приморский муниципальный район» на 2014-2020 годы

- ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к муниципальной программе

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

«Развитие жилищно-коммунального комплекса

и социальной сферы в муниципальном образовании

«Приморский муниципальный район» на 2014-2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2020 годы

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполните-ли, участники |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели результата реализации мероприятия по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы |  | создание комфортной среды для проживания населения на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район»; создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы МО «Приморский муниципальный район» на энергосберегающий путь развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Программы |  | активизация индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Оказание финансовой поддержки гражданам в целях осуществления индивидуаль-ного жилищного строительства | Управление по инфраструкту-рному развитию и муниципаль-ному хозяйству |  |  | итого | 2 692,3 |  | 2 416,9 |  | 275,4 |  | - |  | - | - | - | - | Получение компенсацион-ных выплат по уплаченным процентам по кредитам – 16 чел. |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 1 776,9 |  | 1 776,9 |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 915,4 |  | 640,0 |  | 275,4 |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| Итого по Задаче 1 |  |  |  | итого | 2 692,3 |  | 2 416,9 |  | 275,4 |  | - |  | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 1 776,9 |  | 1 776,9 |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 915,4 |  | 640,0 |  | 275,4 |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| Задача 2 Программы |  |  | переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Строительство (долевое строительство, реконструкция, приобретение) жилья для переселения граждан из аварийного жилого фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу | Муниципаль-ные образования поселения |  |  | итого | 147 004,1 |  | 98 682,0 |  | 45 034,0 |  | 3 288,1 |  | - | - | - | - | Переселение жителей из аварийных многоквартир-ных домов: 2014 - 3 2015 – 8 2016-1 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | 106 213,9 |  | 83 017,7 |  | 21 408,9 |  | 1 787,3 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 39 315,4 |  | 15 664,3 |  | 23 125,1 |  | 526,0 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 1474,8 |  | - |  | 500,0 |  | 974,8 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 2.2. Обеспечение софинансиро-вания мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда для восстановле-ния остатков целевых средств Фонда поддержки реформирова-ния ЖКХ и средств областного бюджета | Администра-ция МО «Лявленское» |  |  | итого | 3 052,6 |  | - |  | 3 052,6 |  | - |  | - | - | - | - | Восстановле-ние остатков целевых средств и возврат их в вышестоящий бюджет |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 3 052,6 |  | - |  | 3 052,6 |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| Итого по Задаче 2 |  |  |  | итого | 150 056,7 |  | 98 682,0 |  | 48 086,6 |  | 3 288,1 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | 106 213,9 |  | 83 017,7 |  | 21 408,9 |  | 1 787,3 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 39 315,4 |  | 15 664,3 |  | 23 125,1 |  | 526,0 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 4 527,4 |  | - |  | 3 552,6 |  | 974,8 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| Задача 3 Программы |  |  | повышение энергоэффективности бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Разработка проектно-сметной документации на проведение в муниципальных зданиях районной принадлежности работ, направленных на повышение энергетической эффективности в том числе: | Управление культуры |  |  | итого | 150,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | - | - | - | - | Подготовка комплектов документации: 2014 - 5 2015 - 1 2016 - 1 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 150,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 3.2. Проведение энергоаудита и работ по ремонту и модернизации муниципальных зданий районной принадлежности и оборудования, направленных на повышение энергетической эффективности в том числе: |  |  |  | итого | 8 100,7 |  | 1 650,0 |  | 1650,0 |  | 1 880,7 |  | 1 120,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | Проведение работ по ремонту и модернизации: 2014 – на 5 объектах. 2015 - на 6 объектах. 2016 – на 6 объектах. 2017 – на 6 объектах. 2018 – на 6 объектах |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 8 100,7 |  | 1 650,0 |  | 1 650,0 |  | 1 880,7 |  | 1 120,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 3.2.1. | Управление образования |  |  | итого | 5 750,7 |  | 1 300,0 |  | 1 300,0 |  | 1 530,7 |  | 720,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Проведение работ по ремонту и модернизации: 2014 - на 4 объектах. 2015 - на 4 объектах. 2016 - на 4 объектах. 2017 - на 3 объектах. 2017 – на 4 объектах. |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 5 750,7 |  | 1 300,0 |  | 1 300,0 |  | 1 530,7 |  | 720,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 3.2.2. | Управление культуры |  |  | итого | 2 350,0 |  | 350,0 |  | 350,0 |  | 350,0 |  | 400,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Проведение работ по ремонту и модернизации: 2014 - на 1 объекте. 2015 - на 2 объектах. 2016 - на 2 объектах. 2017 – на 3 объектах 2018 – на 2 объектах |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 2 350,0 |  | 350,0 |  | 350,0 |  | 350,0 |  | 400,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| Итого по Задаче 3 |  |  |  | итого | 8 250,7 |  | 1 700,0 |  | 1 700,0 |  | 1 930,7 |  | 1 120,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 8 250,7 |  | 1 700,0 |  | 1 700,0 |  | 1 930,7 |  | 1 120,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| Задача 4 Программы Обустройство свалок в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативно-технической документации и реализация мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов. 4.1. Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка для проектирования и строительства объекта «Место размещения бытовых отходов МО «Островное» дер. Ластола; Управление по инфраструктур-ному развитию и муниципально-му хозяйству; итого; 23,8; -; -; 23,8; -; -; -; -; Межевание территории в 2016 году. в том числе. средства Фонда федеральный бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. районный бюджет; 23,8; -; -; 23,8; -; -; -; -. бюджет муниципальных образований сельских поселений; -; -; -; -; -; -; -; -. внебюджетные средства; -; -; -; -; -; -; -; -. 4.2. Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка для проектирования и строительства объекта «Место размещения бытовых отходов МО «Островное» дер. Пустошь; Управление по инфраструктур-ному развитию и муниципально-му хозяйству; итого; 23,8; -; -; 23,8; -; -; -; -; Межевание территории в 2016 году. в том числе. средства Фонда федеральный бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. районный бюджет; 23,8; -; -; 23,8; -; -; -; -. бюджет муниципальных образований сельских поселений; -; -; -; -; -; -; -; -. внебюджетные средства; -; -; -; -; -; -; -; -. 4.3. Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка для проектирования и строительства объекта «Место размещения бытовых отходов МО «Островное» с. Вознесенье; Управление по инфраструктур-ному развитию и муниципально-му хозяйству; итого; 23,8; -; -; 23,8; -; -; -; -; Межевание территории в 2016 году. в том числе. средства Фонда федеральный бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. районный бюджет; 23,8; -; -; 23,8; -; -; -; -. бюджет муниципальных образований сельских поселений; -; -; -; -; -; -; -; -. внебюджетные средства; -; -; -; -; -; -; -; -. 4.4. Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка для проектирования и строительства объекта «Место размещения бытовых отходов МО «Пертоминское» дер. Летняя-Золотица; Управление по инфраструктур-ному развитию и муниципально-му хозяйству; итого; 70,0; -; 70,0; -; -; -; -; -; Межевание территории в 2015 году. в том числе. средства Фонда федеральный бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. районный бюджет; 70,0; -; 70,0; -; -; -; -; -. бюджет муниципальных образований сельских поселений; -; -; -; -; -; -; -; -. внебюджетные средства; -; -; -; -; -; -; -; -. 4.5. Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка для проектирования и строительства объекта «Место размещения бытовых отходов МО «Пертоминское» дер. Пушлахта; Управление по инфраструктур-ному развитию и муниципально-му хозяйству; итого; 70,0; -; 70,0; -; -; -; -; -; Межевание территории в 2015 году. в том числе. средства Фонда федеральный бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. районный бюджет; 70,0; -; 70,0; -; -; -; -; -. бюджет муниципальных образований сельских поселений; -; -; -; -; -; -; -; -. внебюджетные средства; -; -; -; -; -; -; -; -. 4.6. Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка для проектирования и строительства объекта «Место размещения бытовых отходов МО «Пертоминское» дер. Лопшеньга; Управление по инфраструктур-ному развитию и муниципально-му хозяйству; итого; 70,0; -; 70,0; -; -; -; -; -; Межевание территории в 2015 году. в том числе. средства Фонда федеральный бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. районный бюджет; 70,0; -; 70,0; -; -; -; -; -. бюджет муниципальных образований сельских поселений; -; -; -; -; -; -; -; -. внебюджетные средства; -; -; -; -; -; -; -; -. 4.7. Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка для проектирования и строительства объекта «Место размещения бытовых отходов МО «Пертоминское» дер. Яреньга; Управление по инфраструктур-ному развитию и муниципально-му хозяйству; итого; 70,0; -; 70,0; -; -; -; -; -; Межевание территории в 2015 году. в том числе. средства Фонда федеральный бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. районный бюджет; 70,0; -; 70,0; -; -; -; -; -. бюджет муниципальных образований сельских поселений; -; -; -; -; -; -; -; -. внебюджетные средства; -; -; -; -; -; -; -; -. 4.8. Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка для проектирования и строительства объекта «Место размещения бытовых отходов МО «Пертоминское» пос. Пертоминск; Управление по инфраструктур-ному развитию и муниципально-му хозяйству; итого; 70,0; -; 70,0; -; -; -; -; -; Межевание территории в 2015 году. в том числе. средства Фонда федеральный бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. районный бюджет; 70,0; -; 70,0; -; -; -; -; -. бюджет муниципальных образований сельских поселений; -; -; -; -; -; -; -; -. внебюджетные средства; -; -; -; -; -; -; -; -. 4.9. Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка для проектирования и строительства объекта «Место размещения бытовых отходов МО «Пертоминское» дер. Уна; Управление по инфраструктур-ному развитию и муниципально-му хозяйству; итого; 70,0; -; 70,0; -; -; -; -; -; Межевание территории в 2015 году. в том числе. средства Фонда федеральный бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. районный бюджет; 70,0; -; 70,0; -; -; -; -; -. бюджет муниципальных образований сельских поселений; -; -; -; -; -; -; -; -. внебюджетные средства; -; -; -; -; -; -; -; -. 4.10. Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка для проектирования и строительства объекта «Место размещения бытовых отходов МО «Пертоминское» дер. Луда; Управление по инфраструктур-ному развитию и муниципально-му хозяйству; итого; 70,0; -; 70,0; -; -; -; -; -; Межевание территории в 2015 году. в том числе. средства Фонда федеральный бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. районный бюджет; 70,0; -; 70,0; -; -; -; -; -. бюджет муниципальных образований сельских поселений; -; -; -; -; -; -; -; -. внебюджетные средства; -; -; -; -; -; -; -; -. 4.11. Разработка и согласование генеральной схемы очистки территории муниципального образования «Приморский муниципальный район»; Управление по инфраструктур-ному развитию и муниципально-му хозяйству; Итого; 146,9; -; -; -; 146,9; -; -; -; Получение генеральной схемы очи- стки терри- тории в 2017 году. В том числе. средства Фонда федеральный бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. Областной бюджет; -; -; -; -; -; -; -. Районный бюджет; 146,9; -; -; -; 146,9; -; -; -. Бюджет муниципальный образований сельских поселений; -; -; -; -; -; -; -; -. Внебюджетные средства; -; -; -; -; -; -; -; -. 4.12. Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка для проектирования и строительства объекта «Место размещения бытовых отходов МО «Талажское» д.Верхняя Золотица; Управление по инфраструктур-ному развитию и муниципально-му хозяйству; Итого; 47,5; -; -; -; 47,5; -; -; -; Межевание территории в 2017 году. В том числе. средства Фонда федеральный бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. Областной бюджет; -; -; -; -; -; -; -. Районный бюджет; 47,5; -; -; -; 47,5; -; -; -. Бюджет муниципальный образований сельских поселений; -; -; -; -; -; -; -; -. Внебюджетные средства; -; -; -; -; -; -; -; -. 4.13. Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка для проектирования и строительства объекта «Место размещения бытовых отходов МО «Талажское» д.Патракеевка; Управление по инфраструктур-ному развитию и муниципально-му хозяйству; Итого; 47,5; -; -; -; 47,5; -; -; -; Межевание территории в 2017 году. В том числе. средства Фонда федеральный бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. Областной бюджет; -; -; -; -; -; -; -. Районный бюджет; 47,5; -; -; -; 47,5; -; -; -. Бюджет муниципальный образований сельских поселений; -; -; -; -; -; -; -; -. Внебюджетные средства; -; -; -; -; -; -; -; -. 4.14. Проведение конкурса по благоустройству территорий населенных пунктов МО «Приморский муниципальный район»; Управление по инфраструктур-ному развитию и муниципально-му хозяйству; Итого; 400,0; -; -; 80,0; 80,0; 80,0; 80,0; 80,0; Проведение ежегодного конкурса по благоуст- ройству. Принимают участие жители населенных пунктов, МО Примо- рского рай она. в том числе. средства Фонда федеральный бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -; -; -; -. районный бюджет; 400,0; -; -; 80,0; 80,0; 80,0; 80,0; 80,0. бюджет муниципальный образований сельских поселений; -; -; -; -; -; -; -; -. внебюджетные средства; -; -; -; -; -; -; -; -. 4.15 Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома в рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории Архангельской области»; Управление по инфраструктур-ному развитию и муниципально-му хозяйству, администрации МО сельских поселений; Итого; 3807,7; -; -; -; 3807,7; -; -; -; Благоустрой- ство 9 дво- ровых терри- торий МКД в 2017 году. в том числе. средства Фонда федеральный бюджет; 3236,5; -; -; -; 3236,5; -; -; -. областной бюджет; 571,2; -; -; -; 571,2; -; -. районный бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. бюджет муниципальный образований сельских поселений; -; -; -; -; -; -; -; -. внебюджетные средства; -; -; -; -; -; -; -; -. 4.16 Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории Архангельской области»; Управление по инфраструктур-ному развитию и муниципально-му хозяйству; Итого; 1903,8; -; -; -; 1903,8; -; -; -; Благоустрой- ство 4 наиболее посещаемых обществен ных терри- торий обще- го пользова- ния в 2017 году.. в том числе. средства Фонда федеральный бюджет; 1618,3; -; -; -; 1618,3; -; -; -. областной бюджет; 285,5; -; -; -; 285,5; -; -. районный бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. бюджет муниципальный образований сельских поселений; -; -; -; -; -; -; -; -. внебюджетные средства; -; -; -; -; -; -; -; -. Итого по задаче 4.; Итого; 6914,8; -; 490,0; 151,4; 6 033,4; 80,0; 80,0; 80,0. в том числе. средства Фонда федеральный бюджет; 4 854,8; -; -; -; 4 854,8; -; -; -. областной бюджет; 856,7; -; -; -; 856,7; -; -; -. районный бюджет; 1 203,3; -; 490,0; 151,4; 321,9; 80,0; 80,0; 80,0. бюджет муниципальных образований сельских поселений; -; -; -; -; -; -; -; -. внебюджетные средства; -; -; -; -; -; -; -; -. |
| Задача 5 Программы |  |  | повышение устойчивости и надежности функционирования инфраструктуры жизнеобеспечения населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Капитальный ремонт участка канализацион-ной сети д. Рикасиха | Администра-ция МО «Приморское» |  |  | итого | 92,4 |  | - |  | - |  | 92,4 |  | - | - | - | - | Замена 42 метров канализацион-ной сети в 2016 году |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 59,9 |  | - |  | - |  | 59,9 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 32,5 |  | - |  | - |  | 32,5 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 5.2. Капитальный ремонт теплотрассы в дер. Кяростров | Администра-ция МО «Вознесенс-кое» |  |  | итого | 886,0 |  | 886,0 |  | - |  | - |  | - | - | - | - | Замена 170 метров тепловых сетей в четырёх трубном исполнении в 2014 году |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 705,5 |  | 705,5 |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 177,2 |  | 177,2 |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | 3,3 |  | 3,3 |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 5.3. Капитальный ремонт теплотрассы в дер. Ластола | Админист- рация МО «Ластольское» |  |  | итого | 1 876,3 |  | 1 876,3 |  | - |  | - |  | - | - | - | - | Замена 120 метров тепловых сетей в 2014 году |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 1 496,0 |  | 1 496,0 |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 375,3 |  | 375,3 |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | 5,0 |  | 5,0 |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 5.4. Ремонт водонасосной станции в пос.Уемский по ул.Заводская | Администра-ция МО «Уемское» |  |  | итого | 424,0 |  | - |  | - |  | 424,0 |  | - | - | - | - | Ремонт водонасосной станции в 2016 году |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 424,0 |  | - |  | - |  | 424,0 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 5.5. Капитальный ремонт водопровода в пос. Лайский Док | Администра-ция МО «Приморское» |  |  | итого | 2 121,7 |  | 582,2 |  | 1 539,5 |  | - |  | - | - | - | - | Замена водопроводных сетей; 200 п.м. – 2014 г. 150 п.м – 2015г. |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 1 612,3 |  | 465,8 |  | 1 146,5 |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 393,0 |  | - |  | 393,0 |  | - |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | 116,4 |  | 116,4 |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 5.6. Капитальный ремонт трубопроводов теплоснабже-ния (горячего водоснабже-ния) в пос. Беломорье | Администра-ция МО «Катунинское» |  |  | итого | 240,7 |  | - |  | 240,7 |  | - |  | - | - | - | - | Замена 200 м. сетей горячего водоснабжения в двухтрубном исчислении. Замена тепловых сетей в 2015 году |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 240,7 |  | - |  | 240,7 |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 5.7. Квапитальный ремонт водопровод-ных сетей в пос. Луговой. | Администра-ция МО «Заостровс-кое» |  |  | итого | 196,0 |  | - |  | 196,0 |  | - |  | - | - | - | - | Замена 100 метров водопроводных сетей в 2015 году |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 196,0 |  | - |  | 196,0 |  | - |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 5.8. Капитальный ремонт сливных колодцев и соединительной арматуры водонакопите-льных резервуаров ВНС ул. Заводская п. Уемский, расположен-ного по адресу: Архангельская область, Приморский район, пос. Уемский, ул. Заводская | Администра-ция МО «Уемское» |  |  | итого | 607,9 |  | - |  | - |  | 607,9 |  | - | - | - | - | Установка жб колец,замена запорной арматуры в 2016 году |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 539,1 |  | - |  | - |  | 539,1 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 68,8 |  | - |  | - |  | 68,8 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 5.9. Капитальный ремонт проложенных совместно трубопроводов тепло- и водоснабжения в дер. Рикасиха | Администра-ция МО «Приморское» |  |  | итого | 1548,5 |  | 1 548,5 |  | - |  | - |  | - | - | - | - | Замена 100 метров тепловых сетей и 100 метров водопроводных сетей в 2014г. Замена 100 метров тепловых сетей и 100 метров водопроводных сетей в 2017г |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 1 160,3 |  | 1 160,3 |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | 388,2 |  | 388,2 |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 5.10. Капитальный ремонт КНС №3 Рикасиха | Администра-ция МО «Приморское» |  |  | итого | 265,4 |  | - |  | - |  | 265,4 |  | - | - | - | - | Замена насосного оборудования и запорной арматуры в 2016 году |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 185,4 |  | - |  | - |  | 185,4 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 80,0 |  | - |  | - |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 5.11. Капитальный ремонт участка водопроводной сети от водопроводной башни до камеры переключения №5 п. Лайский Док | Администра-ция МО «Приморское» |  |  | итого | 989,7 |  | - |  | - |  | 989,7 |  | - | - | - | - | Замена участка водопровод-ной сети в 2016 году |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 588,4 |  | - |  | - |  | 588,4 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 300,2 |  | - |  | - |  | 300,2 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | 101,1 |  | - |  | - |  | 101,1 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 5.12. Капитальный ремонт канализационно-насосной станции в дер. Рикасиха | Администра-ция МО «Приморское» |  |  | итого | 273,2 |  | 273,2 |  | - |  | - |  | - | - | - | - | Ремонт крыши, замена насосов и электроустановочных изделий. в 2014 году |
|  |  |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 211,6 |  | 211,6 |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | 61,6 |  | 61,6 |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 5.13. Капитальный ремонт котельной в дер. Кузьмино (ремонт стен и кровли) | Администра-ция МО «Лявленское» |  |  | итого | 1 069,3 |  | 1 069,3 |  | - |  | - |  | - | - | - | - | Капитально отремонтированные стены и крыша котельной в 2014 году |
|  |  |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 855,0 |  | 855,0 |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | 214,3 |  | 214,3 |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 5.14. Капитальный ремонт водопровода в пос. Уемский (подключение первой очереди водовода) | Администра-ция МО «Уемское» |  |  | итого | 272,5 |  | 272,5 |  | - |  | - |  | - | - | - | - | Пуск в эксплуатацию участка нового водовода в 2014 году |
|  |  |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 210,2 |  | 210,2 |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | районный бюджет бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | муниципальных образований сельских поселений | 62,3 |  | 62,3 |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 5.15. Капитальный ремонт водопродода в пос. Уемский (ул. Заводская д.2) | Администра-ция МО «Уемское» |  |  | итого | 64,0 |  | 64,0 |  | - |  | - |  | - | - | - | - | Замена участка водопровода в 2014 году |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 51,2 |  | 51,2 |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | районный бюджет бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | муниципальных образований сельских поселений | 12,8 |  | 12,8 |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 5.16 Капитальный ремонт водопровода в пос. Уемский (ул. Заводская от ВНС до колодца у д. № 6 и колодца у РДК) | Администра-ция МО «Уемское» |  |  | итого | 535,8 |  | 535,8 |  | - |  | - |  | - | - | - | - | Замена участка водопровода в 2014 году |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 428,1 |  | 428,1 |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | муниципальных образований сельских поселений | 107,7 |  | 107,7 |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 5.17. Исполнение судебных актов о предоставлении жилых помещений гражданам | Администра-ция МО «Талажское» |  |  | итого | 1 238,7 |  | - |  | - |  | 1 238,7 |  | - | - | - | - | Исполнение двух судебных решений о предоставлении жилых помещений гражданам в 2016 году |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 1 238,7 |  | - |  | - |  | 1 238,7 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | муниципальных образований сельских поселений | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 5.18. Капитальный ремонт канализацион-ных сетей в пос. Боброво | Администра-ция МО «Коскогорс-кое» |  |  | итого | 582,5 |  | - |  | 582,5 |  | - |  | - | - | - | - | Замена 180 метров канализационных сетей в 2015 году |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 373,2 |  | - |  | 373,2 |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 209,3 |  | - |  | 209,3 |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | муниципальных образований сельских поселений | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 5.19. Капитальный ремонт водопроводной сети от колодца у дома № 2 до колодца у РДК | Администра-ция МО «Уемское» |  |  | итого | 1 118,9 |  | - |  | - |  | 1 118,9 |  | - | - | - | - | Замена участка тепловых сетей в 2016 году |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 1 118,9 |  | - |  | - |  | 1 118,9 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | муниципальных образований сельских поселений | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 5.20. Замена участка наружной сети водопровода в д.Хорьково | Администра-ция МО «Лявленское» |  |  | итого | 96,9 |  | - |  | 96,9 |  | - |  | - | - | - | - | Замена участка наружной сети водопровода в 2015 году |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 96,9 |  | - |  | 96,9 |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | муниципальных образований сельских поселений | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 5.21. Подготовка котельной в д.Бабанегово к отопительному сезону | Администра-ция МО «Лявленское» |  |  | итого | 247,5 |  | - |  | 247,5 |  | - |  | - | - | - | - | Замена насосного оборудования в котельной в 2015 году |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 247,5 |  | - |  | 247,5 |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | муниципальных образований сельских поселений | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 5.22. Закупка и поставка каменного угля для нужд бюджетных учреждений муниципально-го образования «Приморский муниципальный район», расположенных на территориях с ограниченными сроками завоза грузов | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству |  |  | итого | 42 741,7 |  | 4 974,4 |  | 5 380,0 |  | 5 213,0 |  | 5 688,2 | 7 162,0 | 7 162,0 | 7 162,0 | Обеспеченность каменным углем бюджетных учреждений муниципального образования «Приморский муниципальный район», расположенных на территориях с ограниченными сроками завоза грузов: 2014 – 1052 т. 2015 – 1052 т. 2016 – 1052 т. 2017 – 822 т. 2018 – 822 т. 2019 – 822 т. 2020 – 822 т. |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 42 741,7 |  | 4 974,4 |  | 5 380,0 |  | 5 213,0 |  | 5 688,2 | 7 162,0 | 7 162,0 | 7 162,0 |  |
|  |  |  |  | муниципальных образований сельских поселений | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 5.23 Организация предоставления муниципальных услуг подведомствен-ным учреждением МБУ «УКС» | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству |  |  | итого | 33 902,5 |  | 4 811,0 |  | 3 839,0 |  | 4 600,0 |  | 4 882,7 | 5 256,6 | 5 256,6 | 5 256,6 | Количество обжалованных решений при предоставлении муниципальных услуг: 2014 - 0 ед. 2015 - 0 ед. 2016 - 0 ед. 2016 – 0 ед. 2017 – 0 ед. 2018 – 0 ед. 2019 – 0 ед. 2020 – 0 ед. |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 33 902,5 |  | 4 811,0 |  | 3 839,0 |  | 4 600,0 |  | 4 882,7 | 5 256,6 | 5 256,6 | 5 256,6 |  |
|  |  |  |  | муниципальных образований сельских поселений | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 5.24.Разработка рабочей документации и ремонт здания МБОО ДОД «Приморская ДЮСШ» в п.Васьково | МБУ «УКС» |  |  | итого | 5 897,5 |  | - |  | 4829,5 |  | 1068,0 |  | - | - | - | - | Разработка рабочей документации и проведение ремонта здания спортивной школы в п.Васьково в 2015-2016 году |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 5 400,0 |  | - |  | 4585,3 |  | 814,7 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 497,5 |  | - |  | 244,2 |  | 253,3 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | муниципальных образований сельских поселений | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 5.25.Обеспече-ние мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-ных домов | Администра-ция МО «Коскогорс-кое» |  |  | итого | 3 485,7 |  | - |  | 1596,7 |  | 1889,0 |  | - | - | - | - | Капитальный ремонт многоквартирного дома в п.Боброво в 2015-2016 году |
|  |  |  |  | в том числе | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | 279,8 |  | - |  | - |  | 279,8 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 1 309,2 |  | - |  | - |  | 1309,2 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 1 896,7 |  | - |  | 1 596,7 |  | 300 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | муниципальных образований сельских поселений | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 5.26.Решение вопросов местного значения в целях материально-технического и организацион-ного обеспечения деятельности | Управление по инфраструкту-рному развитию и муниципальному хозяйству |  |  | итого | 74 699,8 |  | - |  | - |  | 14 620,3 |  | 14 622,9 | 15 152,2 | 15 152,2 | 15 152,2 | Передача части полномочий муниципальным образованиям сельских поселений с 2016-2019 года |
|  |  |  |  | в том числе | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 74 699,8 |  | - |  | - |  | 14 620,3 |  | 14 622,9 | 15 152,2 | 15 152,2 | 15 152,2 |  |
|  |  |  |  | муниципальных образований сельских поселений | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 5.27.Поддержа-ние жилищно-коммунальной отрасли сельских поселений, включая расходы на вывоз твердых бытовых отходов и содержание мест захоронений | Управление по инфраструкту-рному развитию и муниципальному хозяйству |  |  | итого | 54974 |  | - |  | - |  | 10 994,8 |  | 10 994,8 | 10 994,8 | 10 994,8 | 10 994,8 | Передача части полномочий муниципальным образованиям сельских поселений с 2016-2019 года |
|  |  |  |  | в том числе | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 54974 |  | - |  | - |  | 10 994,8 |  | 10 994,8 | 10 994,8 | 10 994,8 | 10 994,8 |  |
|  |  |  |  | муниципальных образований сельских поселений | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 5.28 Капитальный ремонт оборудования канализацион-ных очистных сооружений (КОС) ул. Заводская п. Уемский, расположен-ного по адресу: Архангельская область, Приморский район, пос. Уемский, ул. Заводская | Администра-ция МО «Уемское» |  |  | итого | 1 198,0 |  | - |  | - |  | 1 198,0 |  | - | - | - | - | Замена запорной арматуры в 2016 году |
|  |  |  |  | в том числе | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 1 198,0 |  | - |  | - |  | 1 198,0 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | муниципальных образований сельских поселений | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 5.29. Закупка передвижного резервного источника электрической энергии мощностью 30 кВт для дер. Пустошь | Управление по инфраструкту-рному разви-тию и муниципально-му хозяйству |  |  | итого | 428,1 |  | - |  | - |  | 428,1 |  | - | - | - | - | Закупка передвижного резервного источника электрической энергии мощностью 30 кВт в 2016 году |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 428,1 |  | - |  | - |  | 428,1 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | муниципальных образований сельских поселений | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 5.30.Капиталь-ный ремонт участка водопроводной сети у дома № 85 по ул. Большесель-ская | Администра-ция МО «Уемское» |  |  | итого | 237,5 |  | - |  | - |  | 237,5 |  | - | - | - | - | Замена запорной арматуры в 2016 году |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 237,5 |  | - |  | - |  | 237,5 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | муниципальных образований сельских поселений | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 5.31.Капиталь-ный ремонт участка канализацион-ной сети у КОС по ул. Заводская | Администра-ция МО «Уемское» |  |  | итого | 125,0 |  | - |  | - |  | 125,0 |  | - | - | - | - | Замена 50 метров канализацион-ной сети в 2016 году |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 84,7 |  | - |  | - |  | 84,7 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 40,3 |  | - |  | - |  | 40,3 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | муниципальных образований сельских поселений | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 5.32. Капитальный ремонт участка центрального водопровода у дома № 42 по ул. Заводская | Администра-ция МО «Уемское» |  |  | итого | 103,0 |  | - |  | - |  | 103,0 |  | - | - | - | - | Замена запорной арматуры в 2016 году |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 82,2 |  | - |  | - |  | 82,2 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | муниципальных образований сельских поселений | 20,8 |  | - |  | - |  | 20,8 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 5.33 . Капитальный ремонт КНС п.Катунино | Администра-ция МО «Катунинское» |  |  | итого | 1318,6 |  | - |  | - |  | 1318,6 |  | - | - | - | - | Проведение косметическо-го ремонта КНС, замена запорной арматуры в 2016 году |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 902,1 |  | - |  | - |  | 902,1 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | муниципальных образований сельских поселений | 416,5 |  | - |  | - |  | 416,5 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 5. 34.Капиталь-ный ремонт тепловых сетей п.Беломорье | Администра-ция МО «Катунинское» |  |  | итого | 1235,2 |  | - |  | - |  | 1235,2 |  | - | - | - | - | Замена 800 метров тепловых сетей в 2016 году |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | -- |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 1056,1 |  | - |  | - |  | 1056,1 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 179,1 |  | - |  | - |  | 179,1 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | муниципальных образований сельских поселений | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 5.35. Капитальный ремонт водопровод-ных сетей по ул. Советская к дому № 26 пос. Катунино | Администра-ция МО «Катунинское» |  |  | итого | 127,0 |  | - |  | - |  | 127,0 |  | - | - | - | - | Замена 80 метров водопроводной сети в 2016 году |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 86,6 |  | - |  | - |  | 86,6 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | муниципальных образований сельских поселений | 40,4 |  | - |  | - |  | 40,4 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 5.36. Капитальный ремонт тепловых сетей в дер. Пустошь Приморского района | Администра-ция МО «Островное» |  |  | итого | 3900,0 |  | - |  | - |  | 3900,0 |  | - | - | - | - | Замена 620 метров тепловых сетей |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 3900,0 |  | - |  | - |  | 3900,0 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | муниципальных образований сельских поселений | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 5.37 Приобретение автотранспортного средства МО «Островное» | Администра-ция МО «Островное» |  |  | итого | 600,0 | - |  | - |  | 600,0 |  | - |  | - | - | - | Выполнение полномочий согласно соглашению от 05 октября 2016 года |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 600,0 | - |  | - |  | 600,0 |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | муниципальных образований сельских поселений | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
| 5.38 Реализация мероприятий по установке системы подготовки воды в д. Повракульская |  |  |  | итого | 5 800,00 | - |  | - |  | - |  | 5 800,00 |  | - | - | - | Установка системы подготовки воды в 2017 году |
|  | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству |  |  | в том числе | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 5800 | - |  | - |  | - |  | 5800,00 |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | муниципальных образований сельских поселений | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
| 5.39 Реализация мероприятий по ремонту водопроводных сетей в д. Повракульская | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству |  |  | итого | 1 197,00 | - |  | - |  | - |  | 1 197,00 |  | - | - | - | Проведение мероприятий по ремонту водопроводных сетей в 2017 году |
|  |  |  |  | в том числе | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 1 197,00 | - |  | - |  | - |  | 1 197,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | муниципальных образований сельских поселений | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
| 5.40. Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водоотведения в пос. Ширшинский | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству |  |  | итого | 227,6 |  |  |  |  |  |  | 227,6 |  |  |  |  | Получение комплекта проектно-сметной документации на строительство сетей водоотведения в пос. Ширшинский в 2017 году. |
|  |  |  |  | в том числе | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 227,6 | - |  | - |  | - |  | 227,6 |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | муниципальных образований сельских поселений | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
| 5.41. Исполнение судебных актов о предоставлении жилых помещений гражданам | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству |  |  | итого | 750,6 | - |  | - |  | - |  | 750,6 |  | - | - | - | Исполнение одного судебного решения о предоставле нии жилых помещений гражданам в 2017 году |
|  |  |  |  | в том числе | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 750,6 | - |  | - |  | - |  | 750,6 |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | муниципальных образований сельских поселений | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
| 5.42. Исполнение судебного решения по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на холодную воду и водоотведение для нужд населения. | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству |  |  | итого | 1 926,6 |  |  |  |  |  |  | 386,0 |  | 770,5 | 770,1 | - | Исполнение судебного решения 2017-2019 года |
|  |  |  |  | в том числе | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 1 926,6 | - |  | - |  | - |  | 386,0 |  | 770,5 | 770,1 | - |  |
|  |  |  |  | муниципальных образований сельских поселений | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
| 5.43. Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка в п.Уемский Приморского района для осуществления инвестиционной деятельности | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству |  |  | итого | 27,4 | - |  | - |  | - |  | 27,4 |  | - | - | - | Кадастровые работы по разделу одного земельного участка в 2017 году |
|  |  |  |  | в том числе | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 27,4 | - |  | - |  | - |  | 27,4 |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | муниципальных образований сельских поселений | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
| 5.44. Установка теплообменников в МКД пос. Катунино | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству |  |  | итого | 8 500,0 |  |  |  |  |  |  | 8 500,0 |  |  |  |  | Установка 14 теплообменников в многоквартирных домах п.Катунино в 2018 году |
|  |  |  |  | в том числе | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 8 500,0 | - |  | - |  | - |  | 8 500,0 |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | муниципальных образований сельских поселений | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
| 5.45. Приобретение электротехнических материалов для модернизации уличного освещения пос. Соловецкий | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству |  |  | итого | 1 000,0 | - |  | - |  | - |  | 1 000,0 |  | - | - | - | Модернизация системы уличного освещения в 2018 году |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 1 000,0 | - |  | - |  | - |  | 1 000,0 |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
| 5.46. Ремонт кровли в домах №№ 1 и 4 пос. Беломорье МО "Катунинское" | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству |  |  | итого | 539,1 | - |  | - |  | - |  | 539,1 |  | - | - | - | Ремонт кровли в 2-х МКД в 2018 году |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 539,1 | - |  | - |  | - |  | 539,1 |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
| Итого по задаче 5 |  |  |  | итого | 259689,7 |  | 16 893,2 |  | 18 548,3 |  | 52 394,5 |  | 54 616,3 | 39336,1 | 39335,7 | 38565,6 |  |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | 279,8 |  | - |  | - |  | 279,8 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 25 279,6 |  | 5 583,7 |  | 6 105 |  | 12 590,9 |  | 1 000, | - | - | - |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 232579,9 |  | 10 337,9 |  | 12 443,3 |  | 38 945 |  | 53 616,3 | 39336,1 | 39335,7 | 38565,6 |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | 1 550,4 |  | 971,6 |  | - |  | 578,8 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| Задача 6 программы Строительство объектов социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Строительство детского сада на 120 мест в пос. Васьково Приморского района. | Управление по инфраструкту-рному развитию и муниципальному хозяйству |  |  | итого | 52009,7 |  | 48 200,0 |  | 259,1 |  | 1 816,2 |  | 1 233,4 | 501,0 | - | - | Ввод в эксплуатацию детского сада. 2015г. Исполнение 2х мировых соглашений в 2017-18 годах по оплате за выполненные работы |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | 45 435,0 |  | 45 435,0 |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 6574,7 |  | 2 765,0 |  | 259,1 |  | 1 816,2 |  | 1 233,4 | 501,0 | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 6.2 Строительство детского сада на 60 мест в пос. Боброво Приморского района. | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству |  |  | итого | 700,2 |  | 671,0 |  | 19,9 |  | - |  | 9,3 | - | - | - | Ввод в эксплуатацию детского сада. 2020г |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 700,2 |  | 671,0 |  | 19,9 |  |  |  | 9,3 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 6.3 Строительство детского сада на 120 мест в пос. Катунино Приморского района. | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству |  |  | итого | 91515,3 |  | 989,7 |  | 12 219,1 |  | 5 300,0 |  | 752,5 | 20 006,7 | 19 247,0 | 33000,3 | Ввод в эксплуатацию детского сада. 2020г |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 88118,7 |  | - |  | 11 584,0 |  | 5 050,0 |  | - | 20 006,7 | 19 247,0 | 32 231,0 |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 3396,6 |  | 989,7 |  | 635,1 |  | 250,0 |  | 752,5 | - | - | 769,3 |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 6.4 Строительство социально-культурного центра в пос. Лайский Док | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству |  |  | итого | 430,0 |  | - |  | - |  | 430,0 |  | - | - | - | - | Ввод в эксплуатацию социально-культурного центра 2019 г. |
|  |  |  |  | в том числе: | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 430,0 |  | - |  | - |  | 430,0 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 6.5 Капитальный ремонт Дома культуры в поселке Катунино |  |  |  | итого | 37468,6 |  |  |  |  |  |  |  | 380,0 |  | 18 544,3 | 18 544,3 | Ввод в эксплуатацию Дома культуры 2020 г. |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 37468,6 |  |  |  |  |  |  |  | 380,0 |  | 18 544,3 | 18 544,3 |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 6 |  |  |  | итого | 182123,8 |  | 49 860,7 |  | 12 498,1 |  | 7 546,2 |  | 2375,2 | 20507,7 | 37791,3 | 51544,6 |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | 45 435,0 |  | 45 435,0 |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 88118,7 |  |  |  | 11 584,0 |  | 5 050 |  | - | 20006,7 | 19247 | 32231 |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 48 570,1 |  | 4 425,7 |  | 914,1 |  | 2 496,2 |  | 2375,2 | 501 | 18544,3 | 19313,6 |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| Задача 7 программы: Социальная поддержка граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 1. Регистрация и учёт граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству |  |  | итого | 45,2 |  | 10,0 |  | 10,2 |  | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Выдача сертификатов на получение жилищных субсидии: 2014г. -3 серт.; 2015г. – 1 серт.; 2016г. – 1 серт. 2017г. – 1 серт. 2018г. – 1 серт. 2019г. – 1 серт. 2020г. – 1 серт. |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 45,2 |  | 10,0 |  | 10,2 |  | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 7.2 Предоставле-ние гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству |  |  | итого | 168349,3 |  | 29 344,8 |  | 20 762,2 |  | 21 089,3 |  | 22 173,8 | 24 097,3 | 24 981,3 | 25 900,6 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 2014 г. – 1400 семей. 2015 г. – 1400 семей. 2016 г. – 1400 семей. 2017 г. – 1400 семей. 2018 г. – 1400 семей. 2019 г. – 1400 семей. 2020 г. – 1400 семей. |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 168349,3 |  | 29 344,8 |  | 20 762,2 |  | 21 089,3 |  | 22 173,8 | 24 097,3 | 24 981,3 | 25 900,6 |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| Итого по задаче 7. |  |  |  | итого | 168394,5 |  | 29 354,8 |  | 20 772,4 |  | 21 094,3 |  | 22178,8 | 24102,3 | 24986,3 | 25905,6 |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 168394,5 |  | 29 354,8 |  | 20 772,4 |  | 21 094,3 |  | 22178,8 | 24102,3 | 24986,3 | 25905,6 |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| Задача 8 программы: Муниципальный жилищный контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Осуществле-ние Информацион-но-консультационных мероприятий по вопросам проведения муниципального жилищного контроля и плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуаль-ных предпринимателей и граждан в рамках муниципального жилищного контроля в соответствии с заключёнными соглашениями. | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству |  |  | итого | 972,8 |  | 486,4 |  | 486,4 |  | - |  | - | - | - | - | 2014 г. Осуществление информационно-консультационных мероприятий по вопросам проведения муниципального жилищного контроля. 2014 г. – 15 консультаций. 2015 год. Осуществление муниципального жилищного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан в форме плановых проверок. 2015г.- 7 пр. |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | 972,8 |  | 486,4 |  | 486,4 |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| Итого по задаче 8. |  |  |  | итого | 972,8 |  | 486,4 |  | 486,4 |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | 972,8 |  | 486,4 |  | 486,4 |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| Задача 9 программы: Выполнения функций по обеспечению деятельности Управления по ИР и МХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Обеспечение деятельности Управления по ИР и МХ, как ответственного исполнителя муниципаль-ной программы | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству |  |  | итого | 35513 |  | - |  | 4 868,0 |  | 6 602,8 |  | 5937,8 | 6 034,8 | 6 034,8 | 6 034,8 | Выполнение Управлением по ИР и МХ функций в соответствии с Положением по УИР и МХ. |
|  |  |  |  | в том числе: | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 35513 |  | - |  | 4 868,0 |  | 6 602,8 |  | 5937,8 | 6 034,8 | 6 034,8 | 6 034,8 |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| Итого по задаче 9. |  |  |  | итого | 35513 |  | - |  | 4 868,0 |  | 6 602,8 |  | 5937,8 | 6034,8 | 6034,8 | 6034,8 |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 35513 |  | - |  | 4 868,0 |  | 6 602,8 |  | 5937,8 | 6034,8 | 6034,8 | 6034,8 |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |  | - |  | - |  | - |  | - - |  | - | - |  |
| Задача 10 программы: Содержание и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Содержание и ремонт автомобиль-ных дорог вне границ населенных пунктов в границах Приморского района, в том числе устройство и содержание ледовых переправ | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству |  |  | итого | 35630,9 |  | - |  | - |  | - |  | 8453,4 | 8 427,2 | 9 169,0 | 9 581,3 | Обеспечение транспортной доступности. Ежегодное устройство и содержание 5 пешеходных ледовых переправ и 4 транспортных ледовых переправ. |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 6507,4 |  | - |  | - |  | - |  | - | 2 105,2 | 2 198,0 | 2 204,2 |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 29123,5 |  | - |  | - |  | - |  | 8453,4 | 6 322,0 | 6 971,0 | 7 377,1 |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 10.2. Осуществле-ние части полномочий по решению вопросов местного значения на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобиль-ных дорог местного значения за счет бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству |  |  | итого | 44562,6 |  | - |  | - |  | - |  | 15388,4 | 9 435,9 | 9 614,1 | 10 124,2 | Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов. На 2016-2020г. зимнее содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, ежегодно - не менее 178 км |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 1777,7 |  | - |  | - |  | - |  | 1 777,7 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 42784,9 |  | - |  | - |  | - |  | 13610,7 | 9 435,9 | 9 614,1 | 10 124,2 |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| Итого по задаче 10. |  |  |  | итого | 80193,5 |  | - |  | - |  | - |  | 23 841,8 | 17863,1 | 18783,1 | 19705,5 |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 8285,1 |  | - |  | - |  | - |  | 1 777,7 | 2105,2 | 2198 | 2204,2 |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 71908,4 |  | - |  | - |  | - |  | 22064,1 | 15757,9 | 16585,1 | 17501,3 |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | итого | 894801,8 |  | 199394 |  | 107725,2 |  | 93008 |  | 116103,3 | 108524 | 127611,2 | 142436,1 |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет | 156783,5 |  | 128452,7 |  | 21408,9 |  | 2067,1 |  | 4854,8 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 332026,9 |  | 52379,7 |  | 61586,5 |  | 39261,2 |  | 25813,2 | 46214,2 | 46431,3 | 60340,8 |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 403468,2 |  | 17103,6 |  | 24243,4 |  | 51100,9 |  | 85435,3 | 62309,8 | 81179,9 | 82095,3 |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | 2523,2 |  | 1458 |  | 486,4 |  | 578,8 |  | - | - | - | -- |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |

Приложение №2

к Изменениям в муниципальную программу

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

«Развитие жилищно-коммунального комплекса

и социальной сферы в муниципальном образовании

«Приморский муниципальный район» на 2014-2020 годы

Приложение №2

- к муниципальной программе

- муниципального образования

- «Приморский муниципальный район»

- «Развитие жилищно-коммунального комплекса

- и социальной сферы в муниципальном образовании

«Приморский муниципальный район» на 2014-2020 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

Ответственный исполнитель: Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования   «Приморский муниципальный район»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | «Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 -2020 годы» | всего | 894801,8 | 199394 | 107725,2 | 93008 | 116103,3 | 108524 | 127611,2 | 142436,1 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства Фонда федеральный бюджет | 156783,5 | 128452,7 | 21408,9 | 2067,1 | 4854,8 | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 332026,9 | 52379,7 | 61586,5 | 39261,2 | 25813,2 | 46214,2 | 46431,3 | 60340,8 |
|  |  | районный бюджет | 403468,2 | 17103,6 | 24243,4 | 51100,9 | 85435,3 | 62309,8 | 81179,9 | 82095,3 |
|  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | 2523,2 | 1458 | 486,4 | 578,8 | - | - | - | -- |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение №3

к Изменениям в муниципальную программу

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

«Развитие жилищно-коммунального комплекса

и социальной сферы в муниципальном образовании

«Приморский муниципальный район» на 2014-2020 годы

Приложение №3

к муниципальной программе

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

«Развитие жилищно-коммунального комплекса

и социальной сферы в муниципальном образовании

«Приморский муниципальный район» на 2014-2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы

в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район»

на 2014 - 2020 годы»

Ответственный исполнитель: Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству   администрации муниципального образования «Приморский муниципальный  район»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовый 2013 г. | 2014 г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество человек, получивших компенсационные выплаты по уплаченным процентам по целевым кредитам | ед. | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - |
| 2. Количество человек (в том числе работников бюджетной сферы), улучшивших свои жилищные условия | ед. | 13(8) | 13 (7) | - | - | - | - | - | - |
| 3. Количество аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены | ед. | - | 3 | 9 | 1 | - | 2 | - | - |
| 4. Количество комплектов изготовленной проектно-сметной документации | ед. | - | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 5. Количество разработанных и согласованных генеральных схем очистки территории МО «Приморский муниципальный район» | ед. | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 6. Количество мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов | ед. | - | - | 8 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 7. Количество капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры (нарастающим итогом) | ед. | 7 | 10 | 14 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 8. Доля ветхих сетей (тепловых, водопроводных и канализационных) в общей протяженности сетей (тепловых, водопроводных и канализационных), процент | % | 50,6 | 50,4 | 49,8 | 49,6 | 49,2 | 48,8 | 48,8 | 48,8 |
| 9. Количество построенных объектов социальной сферы | ед. | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 |
| 10. Количество выданных сертификатов на получение жилищных субсидий | ед. | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11. Количество семей, получивших субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | сем. | 1480 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 12. Количество информационно-консультационных мероприятий по вопросам проведения муниципального жилищного контроля и плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан. | ед. | 0 | 15 | 7 | - | - | - | - | - |
| 13. Динамика численности пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях к базовому периоду | % | - | -11 | -10 | -10 | -9 | -9 | -8 | -8 |
| 14. Тяжесть последствий от дорожно-транспортных происшествий | ед. | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,6 |