Паспорт инвестиционного проекта

| Название проекта | Спасательно-оздоровительный комплекс «У озера» |
| --- | --- |
| Отрасль, в которой реализуется или планируется к реализации проект | Туризм, сфера услуг |
| Место реализации проекта (муниципальное образование) | МО «Лисестровское», озеро Коровье |
| Реализуемый / планируемый к реализации | Реализуемый – стадия проектирования |
| Цель проекта | Создание инфраструктуры для безопасного отдыха населения у водного объекта путем строительства спасательно-оздоровительного комплекса, в состав которого будет входить общественный пляж, база отдыха и спасательный пост |
| Краткое описание проекта | Комплекс гостевых домов, бань, беседок, общественный пляж – место массового отдыха людей у воды, спортивные площадки, спасательный пост |
| Сроки и этапы реализации проекта | 2015 - 2016 г. – проектные работы 2017 – 2021 г. – строительные работы, поэтапный ввод объектов в эксплуатацию |
| Общий бюджет проекта, тыс. рублей | 30 000 – 50 000 (уточнится проектированием) |
| Собственные средства, тыс. рублей | 20 000 – 30 000 |
| Необходимый объем инвестиций, тыс. рублей | 10 000 – 20 000 |
| Объем капитальных вложений в рамках реализации проекта, тыс. рублей | 25 000 – 45 000 |
| Предполагаемые источники финансирования проекта | Собственные средства, заемные средства |
| Степень проработанности проекта (наличие бизнес-плана, концепции, ПСД) | Разработаны архитектурно – планировочные решения, ведется проектирование водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |
| Количество создаваемых рабочих мест в рамках реализации проекта | 5 – 15 чел., в зависимости от сезонности |
| Показатели эффективности проекта (рентабельность, срок окупаемости, срок возврата инвестиций) | Ожидаемый срок окупаемости после ввода в эксплуатацию всего комплекса 5-10 лет |
| Необходимые формы поддержки | Для реализации проекта необходимы следующие формы поддержки: 1. Помощь в получении необходимой эл.мощности. К выделенному земельному участку подходят электролинии ООО «АСЭП», которое не может обеспечить требуемую мощность. ООО «АСЭП» обратилось в ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» для увеличения собственной мощности. В свою очередь «Архэнерго» планирует выделить необходимую мощность «не позднее 2018 г.», что затягивает процесс строительства. 2. Ремонт автодороги от трассы М8 до оз. Коровьего протяженностью около 4 км. повысит привлекательность объекта и облегчит возможность проезда легковых автомобилей. |
| Руководитель (инициатор) проекта, его контактная информация (телефон, e-mail) | Голенищев Антон Александрович e-mail: angol1980@mail.ru |