Годовой отчёт о выполнении муниципальной программы

муниципального образования

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

по итогам за 2023 год

Сведения о результатах реализации

мероприятий муниципальной программы

муниципального образования

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

за 2023 год

Реализация муниципальной программы «Развитие транспортной системы и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 31 октября 2019 г. № 2328 (в редакции постановлений от 30 октября 2020 г. № 2255, 30 декабря 2020 г. № 2917, 31 августа 2021 г. № 1862, 29 октября 2021 г. № 2269, 30 декабря 2021 г. № 2978, 28 июля 2022 г. № 1578, 27 октября 2022 г. № 2441, 30 декабря 2022 г. № 3116, 24 мая 2023 г. № 1066, 13 ноября 2023 года № 2465, 29 декабря 2023 года № 2985, 9 января 2024 года № 5) (далее – Программа), в 2023 году осуществлялась ответственным исполнителем Программы – Управлением по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» в целях развития транспортной системы для устойчивого социально-экономического развития Приморского района, повышение уровня безопасности дорожного движения.

Основными приоритетами деятельности в сфере реализации Программы являются: развитие, совершенствование и безопасность функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Приморский муниципальный район», организация транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах водного транспорта, формирование стереотипа законопослушного поведения у участников дорожного движения.

С учетом приоритетов сформированы следующие направления деятельности в сфере реализации Программы: реализация мероприятий
в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»; увеличение количества автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Приморский муниципальный район», находящихся в нормативном состоянии; проведение мероприятий по обустройству нерегулируемых пешеходных переходов; обеспечение транспортной доступности населения; проведение профилактических мероприятий с участниками дорожного движения, в том числе с обучающимися; информационное сопровождение профилактических мероприятий, проводимых сотрудниками ОГИБДД по Приморскому району, главами сельских поселений, администрацией района по безопасности дорожного движения; мониторинг дорожной обстановки и уровня травматизма на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах района; проведение заседания районной межведомственной комиссии
по обеспечению безопасности дорожного движения на территории
МО «Приморской муниципальный район».

В рамках средств местного бюджета, предоставляемых на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Архангельской области, в 2023 году выполнены работы
по ремонту автомобильной дороги в деревне Великое на территории
МО «Приморской муниципальный район» Архангельской области, общей протяженностью 0,35 км. Заключен муниципальный контракт от 2 августа 2023 г. между администрацией МО «Заостровское» и ООО «УК Партнер» на сумму 537268,24 руб. со сроком исполнения до 31 августа 2023 г. Работы выполнены
в срок.

В муниципальном образовании «Заостровское» выполнен ремонт 2-х участков автомобильной дороги в деревне Большое Анисимово общей протяженностью 0,58 км и общей стоимостью 871 035,54 руб. Заключены муниципальные контракты от 25 августа 2023 г. между администрацией
МО «Заостровское» и ООО «ФСК» на сумму 539 388,46 руб. со сроком исполнения до 31 августа 2023 г. и ИП Мязин А.Н. на сумму 331 647,08 руб.
со сроком исполнения до 31 августа 2023 г. Работы выполнены в срок. Контрактом предусмотрено: ремонт дорожного покрытия с добавлением нового материала из ПГС.

Ремонт участка автомобильной дороги в деревне Перхачево, протяженность 0,2 км. Заключен муниципальный контракт от 31 июля 2023 г. между администрацией МО «Заостровское» и ИП Шадрин С.А. на сумму 318381,17 руб. со сроком исполнения до 31 августа 2023 г. Работы выполнены
в срок. Контрактом предусмотрено: ремонт покрытия дороги с добавлением нового материала из ПГС.

Ремонт участка автомобильной дороги в деревне Усть-Заостровская, протяженность 0,37 км. Заключен муниципальный контракт от 31 августа 2023г. между администрацией МО «Заостровское» и ИП Ипатовым С.В.
на сумму 511 978,00 руб. Работы выполнены в срок. В рамках контракта выполнена: выторфовка, выравнивание профиля дороги, устройство подстилающего слоя из песка, устройство основания из вторичного щебня
и уплотнение.

На территории МО «Лисестровское» выполнен ремонт участков автомобильных дорог в деревнях Волохница, Бутырки, Новое Лукино общей протяженностью 1,062 км. на сумму 7034036,70 руб. Срок выполнения работ
по контракту – 30 августа 2023 г. Работы выполнены в срок. В рамках контракта выполнена: укладка геотекстиля, устройство основания из песка,  устройство покрытия из ПГС. А так же устройство водопропускных труб
на автомобильной дороге д. Бутырки и разрубка древесно-кустарниковой растительности в д. Волохница.

Ремонт участка автомобильной дороги в деревне Савинская, протяженность 0,465 км. По итогам проведенного аукциона заключен муниципальный контракт от 31 августа 2023 г. между администрацией
МО «Боброво-Лявленское» и ООО «АВА-ГРУПП». Стоимость работ
по результатам торгов составила 3 313 947, 00 руб. Срок выполнения работ
по контракту по 30 сентября 2023 года. Работы выполнены в срок. Протяженность участка ремонта составила 0,465 км. В рамках контракта выполнена: разрубка древесно-кустарниковой растительности, выторфовка, выравнивание профиля дороги, устройство подстилающего слоя из песка, устройство основания из вторичного щебня и уплотнение, а также в рамках дополнительного контракта на сумму 500 000,00 руб. выполнены работы
по оканавливанию.

Выполнен планово-предупредительный ремонт моста через р. Проезд
на территории МО «Талажское» – длина моста 36,55 м. Подрядной организацией ООО «Ресурс» работы по ремонту моста через реку Проезд завершены в мае текущего года. Стоимость работ по результатам торгов составила 536 193,52 руб. За счет средств экономии были выполнены работы по замене разрушенных поперечных балок настила на сумму 577 553,49 руб., а также было произведено техническое обследование моста на сумму 78 000,00 руб.

В августе текущего года подрядной организацией ООО «Ресурс» выполнены работы по ремонту моста через р. Чируха протяженностью 16 м, расположенного на автомобильной дороге «Подъезд к дер. Савинская»
на территории МО «Боброво-Лявленское». Стоимость работ составила
598 000,0 руб.

Также в 2023 году ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» выполнен ремонт деревянного моста через ручей Паранинский на автомобильной дороге «Пушлахта-Летняя Золотица-Летний Наволок» МО «Пертоминское». Работы завершены в срок, предусмотренный контрактом до 30.11.2023. На эти цели
из муниципального дорожного фонда направлено 562 646,41 руб.

С целью выполнения мероприятий по устройству и содержанию ледовых переправ, заключены контракты на устройство и содержание десяти ледовых переправ на территории Приморского муниципального района на общую сумму – 7 168 900,0 рублей.

В рамках реализации программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2024 годы)»,
в соответствии с подпунктом 9 пункта 7 статьи 4 областного закона от 02 июля 2018 года №655-45-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения водным транспортом общего пользования в Архангельской области» с 2019 года обязанность по организации транспортного обслуживания населения водным транспортом по муниципальным маршрутам дер. Хорьково – дер. Кузьмино и дер. Черный Яр – дер. Дедов Полой возложена
на МО «Приморский муниципальный район». На основании заключенного соглашения полномочия по организации транспортного обслуживания населения в границах поселения переданы администрацией МО «Приморский муниципальный район» администрации МО «Боброво-Лявленское».

Обслуживание населения на пассажирских муниципальных маршрутах водного транспорта дер. Хорьково – дер. Кузьмино и дер. Черный Яр – дер. Дедов Полой осуществляется теплоходом «Вознесенье».

Размер субсидии, предоставленной в 2023 году из областного бюджета бюджету муниципального образования, составляет 6 270 933,8 руб, в том числе на организацию транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах водного транспорта дер. Хорьково – дер. Кузьмино и дер. Черный Яр – дер. Дедов Полой – 3 720 933,8 руб., на создание условий для предоставления транспортных услуг населению (остановочные подходы) –609 400,00 руб.

В целях обеспечения комфортных условий для обслуживания населения
в 2023 г. выполнено изготовление, доставка и установка семи павильонов ожидания на остановочных пунктах маршрутов водного транспорта
на территории МО «Приморский муниципальный район» Архангельской области: «Борковское», «Наумцево», «Пески», «Волочек», «Выселки», «Черный Яр», «Дедов Полой». Общая стоимость работ составила 1 342 600,00 руб. За счет средств экономии в размере 598 000,00 руб. выполнена дополнительная установка трех павильонов ожидания на остановочных пунктах маршрутов водного транспорта на территории МО «Приморский муниципальный район» Архангельской области: «Ягодник», «Лингострово», «Стражково».

В целях обеспечения безопасной организации транспортного обслуживания населения в 2023 г. произведен ремонт теплохода «Вознесенье». Общая стоимость работ составила 1 356 379,20 рублей.

В целях создания условий для вовлечения обучающихся
в муниципальных образовательных организациях в деятельность
по профилактике дорожно-транспортного травматизма проведены
следующие мероприятия:

муниципальный этап конкурса - соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2023», в котором приняли участие 5 команд образовательных учреждений, количество участников – 20 человек, мероприятие прошло на базе МБОУ «Уемская СШ» (п.3.1. мероприятий);

муниципальное мероприятие среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений «Страна ПДДейка», в котором приняли участие 7 команд образовательных учреждений, количество участников – 28 человек, мероприятие прошло на базе МБОУ «Талажская СШ» (п.3.1. мероприятий);

в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги» приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы в МБОУ «Заостровская СШ» (пункт 3.3. мероприятий);

приобретено 300 светоотражателей для обучающихся первых классов общеобразовательных учреждений (п. 3.4. мероприятий).

Информация, поступившая от ОГИБДД «Приморский» о проведении профилактических мероприятий доводится до глав МО – администраций, а также размещается в сетевом издании «Официальный – интернет портал Вестник Приморского района» в новостном разделе и разделе памятки. Всего за 2023 года размещено 18 единиц информации.

Ежемесячно проводится сбор и анализ информации о дорожной обстановке на территории района с выявлением наиболее аварийных участков. Всего за 2023 год на дорогах общего пользования района произошло 50 ДТП с пострадавшими, в которых погибло – 8 человек и пострадало – 67. ДТП произошли: (Федеральные – 25, региональные – 17, местные – 5, иные – 3).

Всего за 2023 проведено 4 заседания районной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории  муниципального образования  «Приморский муниципальный район». Рассмотрено 12 вопросов в области обеспечения безопасности дорожного движения.

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

муниципального образования

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

за 2023 год

Таблица 1

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя реализации мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1.1 Финансовое обеспечение дорожной деятельности муниципальных образований сельских поселений, в соответствии с заключенными соглашениями, в том числе модернизации нерегулируемых пешеходных переходов | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | Протяженность дорог, приведенных в нормативное состояние, (км) | 2 | 3,07 | Х |
| 2 | 1.2 Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Приморского района, в том числе устройство и содержание ледовых переправ |  | Количество обустраиваемых ледовых переправ, (единиц) | 10 | 10 | Х |
|  |  |  | Количество отремонтированных мостовых сооружений, (единиц) | 2 | 2 | Х |
| 3 | 2.1Организация транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах водного транспорта |  | Количество организованных пассажирских маршрутов на водном транспорте, (единиц) | 2 | 2 | Х |
| 4 | 2.2 Проведение ремонтных работ на пассажирских судах водного транспорта |  | Количество судов, прошедших ремонт, (единиц) | 1 | 1 | Х |
| 5 | 3.1 Проведение районных конкурсов, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся образовательных организаций | Управление образования | Количество проведенных конкурсов, (единиц) | 1 | 2 | Х |
| 6 | 3.2 Оснащение образовательных организаций мобильными автогородками, оборудованием, средствами наглядной агитации для обучения детей безопасному поведению на дорогах |  | Количество образовательных организаций, оснащенных мобильными автогородками, оборудованием, средствами наглядной агитации, (единиц) | 2 | 0 | Денежные средства направлены на софинансирование мероприятия п.3.3. |
| 7 | 3.3 Создание условий для вовлечения обучающихся в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |  | Количество образовательных организаций, в которых осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах, (единиц) | 1 | 1 | Х |
| 8 | 3.4 Приобретение светоотражателей для обучающихся образовательных организаций |  | Количество приобретенных светоотражателей, (шт) | 300 | 300 | Х |
| 9 | 3.5 Информационное сопровождение профилактических мероприятий, проводимых сотрудниками ОГИБДД по Приморскому району, главами сельских поселений, администрацией района по безопасности дорожного движения | Управление по ГО и ЧС | Количество подготовленных статей по профилактическим мероприятиям, (единиц) | 3 | 18 | Х |
| 10 | 3.6 Мониторинг дорожной обстановки и уровня травматизма на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах района |  | Количество подготовленных отчетов, (единиц) | 2 | 2 | Х |
| 11 | 3.7 Проведение заседания районной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории МО «Приморской муниципальный район» |  | Количество проведенных заседаний, (единиц) | 3 | 4 | Х |

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

за 2023 год

Таблица 2

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по источникам | освоено |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | иные источники | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1. Финансовое обеспечение дорожной деятельности муниципальных образований сельских поселений, в соответствии с заключенными соглашениями, в том числе модернизации нерегулируемых пешеходных переходов | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 32 859,9 | 32 333,0 | 98 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 859,9 | 32 333,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 333,0 | Осуществление кассовых расходов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств |
| 1.2. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Приморского района, в том числе устройство и содержание ледовых переправ | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 12 143,5 | 10 158,5 | 84 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 143,5 | 10 158,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 158,5 | Осуществление кассовых расходов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств |
| 2.1. Организация транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах водного транспорта | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 6 270,9 | 6 249,9 | 99 | 0,0 | 0,0 | 6 270,9 | 6 249,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 249,9 | Осуществление кассовых расходов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств |
| 2.2. Проведение ремонтных работ на пассажирских судах водного транспорта | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 1 356,7 | 1 356,4 | 100 | 0,00 | 0,00 | 1 126,1 | 1 125,8 | 230,6 | 230,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 356,4 | Осуществление кассовых расходов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств |
| 3.1. Проведение районных конкурсов, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся образовательных организаций | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 3.2. Оснащение образовательных организаций мобильными автогородками, оборудованием, средствами наглядной агитации для обучения детей безопасному поведению на дорогах | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 3.3. Создание условий для вовлечения обучающихся в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги» | Управление образования | 983,9 | 983,9 | 100 | 0,00 | 0,00 | 816,6 | 816,6 | 167,3 | 167,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983,9 | Х |
| 3.4. Приобретение светоотражателей для обучающихся образовательных организаций | Управление образования | 5,7 | 5,7 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | Х |
| 3.5. Информационное сопровождение профилактических мероприятий, проводимых сотрудниками ОГИБДД по Приморскому району, главами сельских поселений, администрацией района по безопасности дорожного движения | Управление по ГО и ЧС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.6. Мониторинг дорожной обстановки и уровня травматизма на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах района | Управление по ГО и ЧС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.7. Проведение заседания районной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории МО «Приморской муниципальный район» | Управление по ГО и ЧС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего по муниципальной программе |  | 53 620,6 | 51 087,4 | 95 | 0,0 | 0,0 | 8 213,6 | 8 192,3 | 45407,0 | 42 859,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 087,4 | Х |
| в том числе по федеральному проекту «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги» |
|  | Управление образования | 983,9 | 983,9 | 100 | 0,00 | 0,00 | 816,6 | 816,6 | 167,3 | 167,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983,9 | Х |

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

муниципального образования «Приморский муниципальный район»

«Развитие транспортной системы и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» за 2023 год

Ответственный исполнитель Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район»

Таблица 5

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Достижение планового значения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | отчет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» |
| 1.1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние. | процентов | 5,1 | 5,5 | 107,8 | Доля протяженности автомобильных дорог приведенных в нормативное состояние увеличена в результате увеличения показателей прошлого года. |
| 2.1. Количество населенных пунктов, обеспеченных водным транспортом. | единиц | 35 | 35 | 100 |  |
| 3.1. Доля обучающихся, охваченных профилакти-ческими мероприятиями по безопасности дорожного движения. | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.4. Количество публикаций по безопасности дорожного движения в сети «Интернет». | единиц | 12 | 15 | 125 | Количество подготовленных статей увеличено в соответствии с количеством профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками ОГИБДД по Приморскому району. |

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Приморский муниципальный район»

«Развитие транспортной системы и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» за 2023 год

Таблица 6

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,91 | 30 | 27,3 | Выполнено 10 из 11 |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным государственной программой | от 0 до 1 | 1,00 | 50 | 50,0 | Выполнено 4 из 4 |
| 3. Уровень эффективности расходования средств государственной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному государственной программой | от 0 до 1 | 0,95 | 20 | 19,0 | Фактическое финансирование - 51087,4 тыс. руб., Запланированное - 53 620,6 тыс. руб. |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» - 96,3 |

Достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы.