ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2020 годы»

(указать наименование муниципальной программы)

за  2014год

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по источникам | освоено |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | бюджет муниципальных образований сельских поселений | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1. Информационно-организационное обеспечение | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству, МБУ «УКС» | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 1.2. Оказание финансовой поддержки гражданам в целях осуществления индивидуального жилищного строительства | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 2 692,3 | 2 416,9 | 89,8 | - | - | 1 776,9 | 1 776,9 | 915,4 | 640,0 | - | - | - | - | 2 416,9 | Выделено меньше финансирования чем планировалось ранее |
| 2.1. Информационно-организационное обеспечение | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству, МБУ «УКС» | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |  |
| 2.2. Строительство (долевое строительство, реконструкция, приобретение) жилья для переселения граждан из аварийного жилого фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу | муниципальные образования поселения | 68 706,1 | 98 682,0 | 143,6 | 60 243,5 | 83 017,7 | 8 462,6 | 15 664,3 | - | - | - | - | - | - | 98 682,0 | Кассовые расходы отражены с учетом остатков прошл. отчет. периодов |
| 2.3. Снос аварийного жилищного фонда | муниципальные образования поселения | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 3.1. Разработка проектно-сметной документации на проведение в муниципальных зданиях районной принадлежности работ, направленных на повышение энергетической эффективности в том числе: |  | 50,0 | 50,0 | 100 | - | - | - | - | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | - |
| 3.1.1 | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 3.1.2. | Отдел культуры и библиотечного обслуживания | 50,0 | 50,0 | 100 | - | - | - | - | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | - |
| 3.2. Проведение энергоаудита и работ по ремонту и модернизации муниципальных зданий районной принадлежности и оборудования, направленных на повышение энергетической эффективности в том числе: |  | 1 650,0 | 1 650,0 | 100 | - | - | - | - | 1 650,0 | 1 650,0 | - | - | - | - | 1 650,0 | - |
| 3.2.1. | Управление образования | 1 300,0 | 1 300,0 | 100 | - | - | - | - | 1 300,0 | 1 300,0 | - | - | - | - | 1 300,0 | - |
| 3.2.2. | Отдел культуры и библиотечного обслуживания | 350,0 | 350,0 | 100 | - | - | - | - | 350,0 | 350,0 | - | - | - | - | 350,0 | - |
| 3.3. Организация обучения по энергосбережению сотрудников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 4.1. Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка для проектирования и строительства объекта «Место размещения бытовых отходов дер. Летняя Золотица МО «Летне-Золотицкое» | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 4.2. Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка для проектирования и строительства объекта «Место размещения бытовых отходов дер. Пушлахта МО «Летне-Золотицкое» | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 4.3. Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка для проектирования и строительства объекта «Место размещения бытовых отходов дер. Лопшеньга МО «Лопшеньгское» | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 4.4. Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка для проектирования и строительства объекта «Место размещения бытовых отходов дер. Яреньга МО «Лопшеньгское». | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 4.5. Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка для проектирования и строительства объекта «Место размещения бытовых отходов пос. Пертоминск МО «Пертоминское» | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 4.6. Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка для проектирования и строительства объекта «Место размещения бытовых отходов дер. Уна МО «Пертоминское» | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 4.7. Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка для проектирования и строительства объекта «Место размещения бытовых отходов дер. Луда МО «Пертоминское» | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 4.8. Организация подготовки документов для получения лицензии на размещение, обезвреживание отходов 1-4 классов опасности в дер. Летняя Золотица МО «Летне-Золотицкое» | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 4.9. Организация подготовки документов для получения лицензии на размещение, обезвреживание отходов 1-4 классов опасности в дер. Пушлахта МО «Летне-Золотицкое» | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 4.10. Организация подготовки документов для получения лицензии на размещение, обезвреживание отходов 1-4 классов опасности в дер. Лопшеньга МО «Лопшеньгское» | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 4.11. Организация подготовки документов для получения лицензии на размещение, обезвреживание отходов 1-4 классов опасности в дер. Яреньга МО «Лопшеньгское» | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 4.12. Организация подготовки документов для получения лицензии на размещение, обезвреживание отходов 1-4 классов опасности в пос. Пертоминск МО «Пертоминское» | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 4.13. Организация подготовки документов для получения лицензии на размещение, обезвреживание отходов 1-4 классов опасности в дер. Уна МО «Пертоминское» | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 4.14. Организация подготовки документов для получения лицензии на размещение, обезвреживание отходов 1-4 классов опасности в дер. Луда МО «Пертоминское» | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 4.15. Разработка и согласование генеральной схемы очистки территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 5.1. Сопровождение мероприятий, направленных на развитие коммунальной инфраструктуры: содействие в подготовке документации на ремонтные работы, формирование отчетов о выполненных работах и финансировании мероприятий | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 5.2. Капитальный ремонт теплотрассы в дер. Кяростров | администрация МО «Вознесенское» | 886,0 | 882,7 | 99,6 | - | - | 705,5 | 705,5 | 180,5 | 177,2 | - | - | - | - | 882,7 | -Экономия по мун.контрактам |
| 5.3. Капитальный ремонт теплотрассы в дер. Ластола | администрация МО «Ластольское» | 1 876,3 | 1 876,3 | 100 | - | - | 1 496,0 | 1 496,0 | 375,3 | 375,3 | 5,0 | 5,0 | - | - | 1 876,3 | - |
| 5.4. Капитальный ремонт водопроводных сетей в пос. Боброво | администрация МО «Коскогорское» | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 5.5. Капитальный ремонт водопровода в пос. Лайский Док | администрация МО «Приморское» | 582,2 | 582,2 | 100 | - | - | 465,8 | 465,8 | - | - | 116,4 | 116,4 | - | - | 582,2 | - |
| 5.6. Капитальный ремонт трубопроводов теплоснабжения в пос. Беломорье | администрация МО «Катунинское» | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 5.7. Квапитальный ремонт водопроводных сетей в пос. Луговой. | администрация МО «Заостровское» | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 5.8. Капитальный ремонт тепловых сетей в пос. Юрос. | администрация МО «Уемское» | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 5.9. Капитальный ремонт проложенных совместно трубопроводов тепло- и водоснабжения в дер. Рикасиха | администрация МО «Приморское» | 1 548,5 | 1 548,5 | 100 | - | - | 1 160,3 | 1 160,3 | - | - | 388,2 | 388,2 | - | - | 1 548,5 | - |
| 5.10. Капитальный водопроводных сетей в дер. Повракульская | администрация МО «Повракульское» | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 5.11. Соединение водопроводных сетей ул. Большесельская и ул. Заводская в пос. Уемский. | администрация МО «Уемское» | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 5.12. Капитальный ремонт канализационно-насосной станции в дер. Рикасиха | администрация МО «Приморское» | 273,2 | 273,2 | 100 | - | - | 211,6 | 211,6 | - | - | 61,6 | 61,6 | - | - | 273,2 | - |
| 5.13. Капитальный ремонт котельной в дер. Кузьмино (ремонт стен и кровли) | администрация МО «Лявленское» | 1 069,3 | 1 069,3 | 100 | - | - | 855,0 | 855,0 | - | - | 214,3 | 214,3 | - | - | 1 069,3 | - |
| 5.14. Капитальный ремонт водопровода в пос. Уемский (подключение первой очереди водовода) | администрация МО «Уемское» | 298,0 | 272,5 | 91,4 | - | - | 235,7 | 210,2 | - | - | 62,3 | 62,3 | - | - | 272,5 | Экономия по мун.контрактам |
| 5.15. Капитальный ремонт водопродода в пос. Уемский (ул. Заводская д.2) | администрация МО «Уемское» | 64,0 | 64,0 | 100 | - | - | 51,2 | 51,2 | - | - | 12,8 | 12,8 | - | - | 64,0 | - |
| 5.16 Капитальный ремонт водопровода в пос. Уемский (ул. Заводская от ВНС до колодца у д. № 6 и колодца у РДК) | администрация МО «Уемское» | 535,8 | 535,8 | 100 | - | - | 428,1 | 428,1 | - | - | 107,7 | 107,7 | - | - | 535,8 | - |
| 5.17. Закупка и поставка каменного угля для нужд бюджетных учреждений муниципального образования «Приморский муниципальный район», расположенных на территориях с ограниченными сроками завоза грузов | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 4 974,4 | 4 974,4 | 100 | - | - | - | - | 4 974,4 | 4 974,4 | - | - | - | - | 4 974,4 | - |
| 5.18 Организация предоставления муниципальных услуг подведомственным учреждением МБУ «УКС» | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 4 811,0 | 4 811,0 | 100 | - | - | - | - | 4 811,0 | 4 811,0 | - | - | - | - | 4 811,0 | - |
| 6.1 Строительство детского сада на 120 мест в пос. Васьково Приморского района. | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 50 093,2 | 48 200,0 | 96,2 | 47 280,7 | 45 435,0 | - | - | 2 812,5 | 2 765,0 | - | - | - | - | 48 200,0 | В связи с неблагоприятными погодными условиями осеннее-зимнего периода не выполнены работы подрядчиком по озеленению территории. |
| 6.2 Строительство детского сада на 60 мест в пос. Боброво Приморского района. | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 10 000,0 | 0,0 | 0 | 10 000,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | Контракт на строительство дет.сада заключен в 2015 году |
| 6.3 Строительство детского сада на 120 мест в пос. Катунино Приморского района. | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 10 000,0 | 0,0 | 0 | 10 000,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | Контракт на строительство дет.сада заключен в 2015 году |
| 7. Регистрация и учёт граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 10,0 | 10,0 | 100 | - | - | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | - | 10,0 | - |
| 7.2 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 25 174,8 | 29 344,8 | 116,6 | - | - | 25 174,8 | 29 344,8 | - | - | - | - | - | - | 29 344,8 | Увеличение платы за жил. услуги, информирование граждан |
| 8.1. Осуществление информационно-консультационных мероприятий по вопросам проведения муниципального жилищного контроля и плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан в рамках муниципального жилищного контроля в соответствии с заключёнными соглашениями. | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 486,4 | 486,4 | 100 | - | - | - | - | - | - | 486,4 | 486,4 | - | - | 486,4 | - |
| 9.1. Обеспечение деятельности Управления по ИР и МХ, как ответственного исполнителя муниципальной программы | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| Итого |  | 185 781,5 | 197 730,0 | 106,4 | 127 524,2 | 128 452,7 | 41 033,5 | 52 379,7 | 15 769,1 | 15 442,9 | 1 454,7 | 1 454,7 | - | - | 197755,6 |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2020 годы»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2014 года

Ответственный исполнитель Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа (указать наименование) |
| 1. Количество человек, получающих компенсационные выплаты по уплаченным процентам по целевым кредитам | ед. | 16 | 16 | 0 | 0 | - |
| 2. Количество человек (в том числе работников бюджетной сферы), улучшивших свои жилищные условия | ед. | 13(7) | 13 (7) | 0 | 0 | - |
| 3. Количество аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены | ед. | 3 | 7 | + 4 | +133 % | Увеличение финансирования Фондом реформирования ЖКХ |
| 4. Количество комплектов изготовленной проектно-сметной документации | ед. | 5 | 5 | 0 | 0 | - |
| 5. Количество разработанной и согласованной генеральной схемы очистки территории МО «Приморский муниципальный район» | ед. | - | - | - | - | - |
| 6. Количество полученных лицензий на размещение, обезвреживание отходов 1-4 классов опасности | ед. | - | - | - | - | - |
| 7. Количество капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры (нарастающим итогом) | ед. | 10 | 16 | +6 | +60 % | Больший объём полученной субсидии из областного бюджета |
| 8. Доля ветхих сетей (тепловых, водопроводных и канализационных) в общей протяженности сетей (тепловых, водопроводных и канализационных), процент | % | 50,4 | 50,4 | 0 | 0 | - |
| 9. Количество построенных объектов социальной сферы | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 10. Количество выданных сертификатов на получение жилищных субсидии | ед. | 3 | 3 | 0 | 0 | - |
| 11. Количество семей получивших субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. | сем. | 1 400 | 1 404 | + 4 | +0,3 % | Увеличение платы за жил. услуги, информирование граждан по вопросам предоставления субсидий |
| 12. Количество информационно-консультационных мероприятий по вопросам проведения муниципального жилищного контроля и плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан. | ед. | 15 | 15 | 0 | 0 | - |

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2020 годы»

(указать наименование муниципальной программы)

за 2014 год

| «Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,87 | 30 | 26,1 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным государственной программой | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств государственной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному государственной программой | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» 96,1 |