Приложение № 1

к постановлению администрации муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

от 29 ноября   2012 года № 611

ПЛАН

проведения   противопаводковых  мероприятий на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район»   весной 2013 года.

| № п/п | Проводимые мероприятия | Срок исполнения | исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести заседание оперативной группы с приглашением заинтересованных лиц, поставить задачи по выполнению распоряжения главы МО. | февраль -март | Рудкина В.А. Баженов С.В. Опехтин Д.А. |
| 2 | Довести нормативно-правовые документы и перечень запланированных мероприятий до руководителей предприятий и учреждений, глав МО – поселений. | февраль -март | Баженов С.В. |
| 3 | Подготовить основные и дублирующие средства связи с главами МО поселений, руководителями ОЭ в зонах возможного затопления. | февраль -март | Асютин А.В. Баженов С.В. Главы МО - поселений |
| 4 | Провести КШТ с органами управления по теме: «Действия органов управления РЗ ОП РСЧС по предупреждению и ликвидации последствий весеннего паводка». | март | Рудкина В.А. Баженов С.В. Руковод. структ. подразд. админ. Главы МО - поселений |
| 5 | Провести необходимые мероприятия по обеспечению населения, МО поселений, ОЭ в зонах затопления устойчивой телефонной связью и бесперебойной работой радиовещания. | в период подготовки к ледоходу и паводку | Асютин А.В. Руководители ОЭ Главы МО - поселений |
| 6 | Обеспечить готовность к работе энергохозяйства в период ледохода и паводка, обратив особое внимание на обеспечение электроэнергией объектов жизнеобеспечения в зонах затопления, быть в готовности к ликвидации аварий. | в период подготовки к ледоходу и паводку | Решетников С.В. Главы МО – поселений Руководители ОЭ |
| 7 | Подготовить объекты жизнеобеспечения, обратив особое внимание на ВОС и КОС и жилой фонд к паводку. | март-апрель | Елфимов Ю.А. Главы МО – поселений Рук. организаций ЖКХ и ОЭ |
| 8 | Принять меры по проверке водоохранных зон, прибрежных зон и прибрежных территорий, подвергшихся затоплению. Провести опорожнения навозохранилищ, выгребных ям, убрать из зон затопления бытовые свалки, очистить территории от производственных отходов, нефтепродуктов, минеральных удобрений и ядохимикатов, исключит выпуск сточных вод на рельеф местности. | март-апрель | Елфимов Ю.А. Баженов С.В. Хозяшев В.А. Главы МО- поселений Руководители организаций ЖКХ Руководители ОЭ |
| 9 | Провести обследование технологического состояния емкостей для хранения ГСМ и химических реагентов с составлением актов обследования по установленному образцу дорог, переездов, водопропускных сооружений и путепроводов. | март-апрель | Елфимов Ю.А. Главы МО- поселений Руководители организаций ЖКХ Руководители ОЭ |
| 10 | Проверить состояние обваловок и дамб, складов ГСМ, химических реагентов, накопителей ила, шлака и сточных вод. В случае отсутствия обваловок выполнить защитные ограждения дамбы. | март- апрель | Елфимов Ю.А. Баженов С.В. Главы МО- поселений Руководители организаций ЖКХ Руководители ОЭ |
| 11 | Организовать проверку состояния территорий, подвергшихся затоплению, обеспечить неуклонное исполнение водоохранных требований. | март -апрель | Главы МО- поселений |
| 12. | Проверить готовность пожарной охраны подтопляемой территории МО-поселений, ОЭ и результаты её представить оперативной группе. | март – апрель | Левин А.И. Главы МО-поселений |
| 13 | Провести совместно с комиссиями МО-поселений и ОЭ проверки электрооборудования и печного отопления на пригодность к эксплуатации. | после паводка | Главы МО-поселений Руководители ОЭ |
| 14 | Подготовить необходимые лечебно-профилактические учреждения и силы СМК к оказанию неотложной медицинской помощи. О готовности их сообщить оперативной группе | февраль-апрель | Коробейников С.В. |
| 15 | Определить и закрепить совместными распоряжениями места временного отселения граждан, их количество, в связи с возможными высокими уровнями паводковых вод и не возможного пребывания по месту постоянного жительства. Обеспечить готовность их к приёму населения, назначить ответственных лиц за их готовность. Списки мест отселения по установленной форме предоставить оперативной группе. | февраль-март | Главы МО-поселений Руководители организаций ЖКХ Руководители ОЭ |
| 16 | Создать в населённых пунктах и на объектах экономики, подвергшихся подтоплению, резервные запасы топлива, ГСМ, продовольствия, кормов для скота, товаров первой необходимости. | февраль-март | Елфимов Ю.А. Денисова Е.Г. Хозяшев В.А. Главы МО-поселений |
| 17 | Определить наличие и состояние имеющихся плавсредств, создать из них мобильные группы в составе 3-5 маломерных судов для эвакуации населения из зон затопления. | февраль-март | Главы МО-поселений |
| 18 | Обеспечивать население информацией о всех проводимых противопаводковых мероприятиях и об обстановке на реках, подготовить и опубликовать в СМИ памятку «О действиях населения при наводнениях». | в течение всего периода подготовки к ледоходу и паводку. | Баженов С.В. Главы МО- поселений |
| 19 | Организовать разъяснительную работу среди населения, руководителей ОЭ о мерах по защите от ледохода и паводка, необходимости страхования имущества и жизни людей, собственности предприятий, организаций и учреждений. | в период подготовки к ледоходу и паводку | Главы МО-поселений, Руководители ОЭ Руководители страховых компаний. |
| 20 | Организовать дежурство, при необходимости круглосуточное: - в администрации МО (т. 68-22-17, 68-20-19) - ОД ЕДДС (круглосуточно) т. 68-18-85; - в МО-поселениях - на объектах экономики | в период подготовки к ледоходу и паводку | Баженов С.В. Главы МО Руководит ОЭ |
| 21 | Быть в готовности, при необходимости, провести оповещение населения, руководителей ОЭ о наводнении: -в рабочее время -в нерабочее время | в теч.1 часа в теч.1ч.30 м | Баженов С.В. ОД ЕДДС |
| 22 | Проверить подготовку, а также при необходимости порядок эвакуации (отселение) из районов затопления населения, сельскохозяйственных животных, материальных ценностей и размещение их в запланированных районах (пунктах) | март-апрель (отселение в течение 1 часа) | Хозяшев В.А. Баженов С.В. Главы МО-поселений |
| 23 | Оказывать неотложную медицинскую помощь пострадавшим | в период ледохода и паводка | Коробейников С.В. Рук.учреждений здравоохранения |
| 24 | Проверить состояние подготовки к ледоходу и паводку путем выезда в МО-поселения и на объекты экономики: - МО «Вознесенское» - МО «Ластольское» - МО «Лявленское» - МО «Приморское» - МО «Пустошинское» - МО «Коскогорское» - МО «Талажское» - ОЭ сельского хозяйства | апрель | Рудкина В.А. Баженов С.В. Члены оперативной группы |
| 25 | Представлять доклады об оперативной обстановке в населённых пунктах, на объектах экономики, реках и выполненных работах в период ледохода и паводка или по отдельному указанию: - ОД ЕДДС, т. 68–18–85, т.68-20-63 - дежурному по администрации района в дни дежурств, т. 68-20-19(ф) - в управление по ГО, ЧС и ПБ, 68-32-21 - при угрозе возникновения ЧС, немедленно, по вышеуказанным телефонам. | в период ледохода и паводка | Главы МО поселений Руководители ОЭ |
| 26 | Представлять ежедневные доклады об оперативной обстановке на реках, в населённых пунктах и на объектах экономики ОД ЦУКС по Архангельской области, т. 65-17-07 | В период ледохода и паводка в 8.30, 17.00 | Баженов С.В. ОД ЕДДС |

В настоящем плане использованы следующие сокращения:

- Главы МО-поселений – главы муниципальных образований поселений.

- ОЭ – объект экономики;

- КШТ – командно-штабная тренировка;

- РЗ ОП РСЧС – районное звено областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- ОД ЕДДС – оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования «Приморский муниципальный район»;

- ВОС – водоочистительные сооружения;

- КОС – канализационные очистительные сооружения;

- ХОВ – химически-опасные вещества;

- ГСМ – горюче-смазочные материалы;

- СМК – служба медицины катастроф;

- ГСМ – горюче-смазочные материалы;

- ЧС – чрезвычайная ситуация;

- СМИ – средства массовой информации;

- ЦУКС – Центр управления в кризисных ситуациях.