Приложение № 3

Утвержден

постановлением администрации

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

от 9 апреля  2013 года № 192

План

мероприятий по организационно – техническому сопровождению  проектирования  и строительства комплексной системы экстренного оповещения населения на территории  муниципального образования «Приморский муниципальный район» в 2013 году

| № п/п | Наименование Мероприятий | срок исполнения | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | На очередное заседание КЧС и ПБ Приморского района вынести вопрос: - о создании комплексной системы экстренного оповещения населения на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» | май | Баженов С.В. |  |
| 2. | Заседание межведомственной комиссии: - уточнение населенных пунктов, подверженных рискам возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории района, для установки ВАУ; - оказание помощи межведомственной рабочей группе Архангельской области по созданию «пилотных зон» КСЭОН на территории Приморского района; - определение места установки автоматизированного рабочего места (далее – АРМ) в помещениях администрации района, в соответствии с предъявляемыми требованиями. | май | Баженов С.В. Михайлов М.В. Асютин А.В. Баженов С.В. Баженов С.В. Доронина Г.Н. |  |
| 3. | Заседание межведомственной комиссии: - о взаимодействии системы оповещения населения Приморского района с КСЭОН; - о технических возможностях установки ВАУ и планируемых зонах покрытия; - о технической возможности подключения к IP – сети передачи данных (физическим линиям, с использованием беспроводного доступа) - о выполнении Плана МРГ Архангельской области по организации зоны КСЭОН на территории района | июнь- июль | Баженов С.В. Асютин А.В. Доронина Г.Н. Баженов С.В. |  |
| 4. | Оказание помощи организациям осуществляющим установку КСЭОН на территории района | весь период | Баженов С.В. Асютин А.В. |  |
| 5. | Информирование населения о ходе исполнения Указа Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 года № 1522 «О создании системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации» | весь период | Баженов С.В. Доронина Г.Н. |  |
| 6. | Организация обучения местного населения порядку действий при получении сигналов экстренного оповещения в зоне КСЭОН | ноябрь | Баженов С.В. Члены комиссии |  |
| 7. | Проведение тренировок по организации эксплуатации и поддержанию в готовности к применению КСЭОН: - с ЕДДС района; - с ДДС организаций и предприятий | сентябрь октябрь | Баженов С.В. |  |
| 8. | Размещение на официальном информационном Интернет – сайте администрации материалов, связанных с реализацией мероприятий по созданию КСЭОН на территории района | весь период | Доронина Г.Н. |  |