Администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район»

постановление

от  26  августа  2014 г.								         №726

г. Архангельск

О внесении

изменений в муниципальную программу  муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2019 годы)»

от  31 октября 2013 года № 747

В соответствии с пунктом 1 статьи 21  Федерального закона от 06.10.1999   №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», статьями 79 и 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом «а» статьи 31.2 Устава Архангельской области, постановлением Правительства Архангельской области от 01.07.2014 №259-пп «О внесении изменений в государственную программу Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2019 годы)», постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 28.08.2013 года № 570 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Приморский муниципальный район» администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район» постановляет:

- Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в  муниципальную программу муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2019 годы)», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 31.10.2013 № 747.

- Данное постановление разместить на официальном информационном сайте администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования				        В. А. Рудкина

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением администрации

МО «Приморский муниципальный район»

от «26» августа 2014 г. №726

Изменения в муниципальную программу  муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2019 годы)»

от  31 октября 2013 года № 747

  - В паспорте Программы:

- позицию, касающуюся участников муниципальной программы, изложить в следующей редакции:

| Участники муниципальной программы | администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое»; агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области; администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области; агентство по печати и средствам массовой информации Архангельской области; министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области; агентство архитектуры и градостроительства Архангельской области; управление образования администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район». |
| --- | --- |

- позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований (по годам) в паспорте муниципальной программы, изложить в следующей редакции:

| «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | общий объем финансирования 6 513 231,8 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 941 603,3 тыс. рублей; средства бюджета муниципального образования "Приморский муниципальный район" – 289 633,7 тыс. рублей; средства бюджета муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое" – 66 384,8 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 5 215 610,0 тыс. рублей». |
| --- | --- |

  - По тексту Программы слова «агентство природных ресурсов и экологии Архангельской области» в соответствующем падеже заменить словами «министерство  природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области» в соответствующем падеже.

  - Раздел III   «Участие органов местного самоуправления муниципальных образований сельских поселений и других организаций в реализации муниципальной программы» изложить в нижеследующей редакции:

В реализации муниципальной программы принимают участие:

- Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области.

- Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области.

- Государственное казенное учреждение Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды».

- Государственное бюджетное учреждение Архангельской области «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага».

- Государственное автономное учреждение Архангельской области «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области».

- Агентство по печати и средствам массовой информации Архангельской области.

- Агентство архитектуры и градостроительства Архангельской области.

- Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое».

- Управление образования администрации МО «Приморский муниципальный район.

Реализация мероприятий по пунктам 11, 21 и 28 перечня мероприятий (приложение 1 к муниципальной программе) осуществляется государственным бюджетным учреждением Архангельской области «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага».

Реализация мероприятий по пунктам 12, 14 перечня мероприятий (приложение 1 к муниципальной программе) осуществляется управлением образования администрации МО «Приморский муниципальный район.

Реализация мероприятия по пункту 29 перечня мероприятий (приложение 1 к муниципальной программе) осуществляется Агентством архитектуры и градостроительства Архангельской области.

Реализация мероприятий по пунктам 40, 41, 42 перечня мероприятий (приложение 1 к муниципальной программе) осуществляется непосредственно министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области.

- Реализация мероприятия по пункту 43 перечня мероприятий (приложение № 1 к муниципальной программе) осуществляется непосредственно агентством по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области.

Реализация мероприятия по пункту 45 перечня мероприятий (приложение 1 к муниципальной программе) осуществляется непосредственно агентством по печати  и средствам массовой информации  Архангельской области.

Реализация мероприятий по пунктам 46, 47, 48 перечня мероприятий (приложение 1 к муниципальной программе) осуществляется государственным автономным учреждением Архангельской области «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области», подведомственным администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области.

- Реализация мероприятий по пунктам 49, 50  перечня мероприятий (приложение 1 к муниципальной программе) осуществляется агентством по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области. В рамках указанного мероприятия за счет средств областного бюджета предоставляются гранты на поддержку проектов регионального значения в сфере образования и науки на Соловецком архипелаге в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим свою деятельность в сфере образования и науки. Гранты ежегодно предоставляются на конкурсной основе. Порядок и условия проведения конкурса определяются положением о проведении конкурса, утверждаемым Правительством Архангельской области.

Реализация мероприятий по пунктам 51, 52 перечня мероприятий (приложение 1 к муниципальной программе) осуществляется агентством по развитию Соловецкого архипелага.

Реализация мероприятия по пункту 53 перечня мероприятий (приложение 1 к муниципальной программе) осуществляется государственным бюджетным учреждением Архангельской области «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага», подведомственным агентству по развитию Соловецкого архипелага.

Органы местного самоуправления муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» ежегодно предусматривают в бюджете муниципального образования средства на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Субсидии бюджету муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» на реализацию мероприятий муниципальной программы выделяются в соответствии с соглашениями (договорами), заключенными между ответственным исполнителем мероприятий муниципальной программы и органами местного самоуправления муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое».

  - В разделе IV «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» внести следующие изменения:

- за порядковым номером 12 читать мероприятие «Разработка проектно-сметной документации  на строительство здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий»;

- мероприятие «Строительство здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий» за порядковым номером 12 читать за новым порядковым номером 13;

- за порядковым номером 14 читать мероприятие «Разработка  проектно-сметной документации на строительство здания  детского сада на 110 мест в поселке Соловецкий»;

- мероприятие «Строительство здания детского сада на 110 мест в поселке Соловецкий» за порядковым номером 13 читать за новым порядковым номером 15;

- мероприятие «Приобретение, доставка, монтаж (в том числе подготовка и освещение территории) хоккейной коробки в пос. Соловецкий» за порядковым номером 14 читать за новым порядковым номером 16;

- мероприятие «Сбор исходно-разрешительной документации, проектирование, экспертиза и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса поселка Соловецкий» за порядковым номером 15 читать за новым порядковым номером 17;

- мероприятие «Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации и экспертиза реконструкции тепловых сетей в пос. Соловецкий» за порядковым номером 16 читать за новым порядковым номером 18;

- мероприятие «Реконструкция тепловых сетей поселка Соловецкий» за порядковым номером 17 читать за новым порядковым номером 19;

- мероприятие «Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (включая разработку электронных моделей) пос. Соловецкий» за порядковым номером 18 читать за новым порядковым номером 20;

- мероприятие «Строительство объекта незавершенного строительства – здания представительства администрации Архангельской области в поселке Соловецкий» за порядковым номером 19 читать за новым порядковым номером 21;

- мероприятие «Сбор исходно-разрешительной документации, разработка технико-экономического обоснования оптимальных вариантов перевода зданий и сооружений на электроотопление, проектно-сметной документации, экспертиза проекта и модернизация системы электроснабжения поселка Соловецкий» за порядковым номером 20 читать за новым порядковым номером 22;

- мероприятие «Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации и экспертиза проекта на реконструкцию склада ГСМ в пос. Соловецкий» за порядковым номером 21 читать за новым порядковым номером 23;

- мероприятие «Сбор исходно-разрешительной документации и реконструкция здания муниципальной бани пос. Соловецкий» за порядковым номером 22 читать за новым порядковым номером 24;

- мероприятие «Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (в том числе ПИР), экспертиза проекта и реконструкция здания дома культуры поселка Соловецкий» за порядковым номером 23 читать за новым порядковым номером 25;

- мероприятие «Проектирование и реконструкция высвобождаемого старого здания школы под размещение муниципального дома культуры и областной музыкальной школы поселка Соловецкий» за порядковым номером 24 читать за новым порядковым номером 26;

- мероприятие «Проектирование и реконструкция высвобождаемого старого здания детского сада под размещение администрации муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое"» за порядковым номером 25 читать за новым порядковым номером 27;

- мероприятие «Проектирование и строительство несамоходного стоечного судна с административно-хозяйственными и жилыми помещениями» за порядковым номером 26 читать за новым порядковым номером 28;

- мероприятие «Разработка проектов планировок и благоустройства поселка Соловецкий, включая инженерные сети» за порядковым номером 27 читать за новым порядковым номером 29;

- мероприятие «Проектирование и реконструкция существующих автомобильных дорог, не относящихся к памятникам истории и культуры муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое", за пределами поселка Соловецкий» за порядковым номером 28 читать за новым порядковым номером 30;

- мероприятие «Приобретение, установка в пос. Соловецкий малых архитектурных форм, емкостей для сбора мусора, детских площадок и тренажеров для обустройства спортивных площадок» за порядковым номером 31 удалить из перечня мероприятий;

- мероприятие «Проектирование и реконструкция существующих автомобильных дорог, не относящихся к памятникам истории и культуры муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое", на территории поселка Соловецкий» за порядковым номером 29 читать за новым порядковым номером 31;

- мероприятие «Проектирование и строительство новой уличной дорожной сети поселка Соловецкий» за порядковым номером 30 читать за новым порядковым номером 32;

- мероприятие «Строительство 2 общественных туалетов в пос. Соловецкий» за порядковым номером 32 читать за новым порядковым номером 33;

- мероприятие «Проектирование и строительство многоквартирного жилищного  фонда для расселения из ветхого и аварийного жилого фонда поселка Соловецкий, включая расселение из монастырских памятников истории и культуры» за порядковым номером 33 читать за новым порядковым номером 34;

- мероприятие «Разработка проектно-сметной документации и экспертиза проекта многоквартирного жилого дома для расселения из ветхого и аварийного жилого фонда в пос. Соловецкий» за порядковым номером 34 читать за новым порядковым номером 35;

- мероприятие «Корректировка проектно-сметной документации, включая инженерные изыскания, экспертизу проекта и привязку двух 12-квартирных жилых домов в пос. Соловецкий» за порядковым номером 35 читать за новым порядковым номером 36;

- мероприятие «Капитальный ремонт сохраняемого многоквартирного жилого фонда, хозяйственных и вспомогательных построек, относящихся к жилому фонду поселка Соловецкий» за порядковым номером 36 читать за новым порядковым номером 37;

- мероприятие «Приобретение жилья для граждан, проживающих на территории поселка Соловецкий, выезжающих за его пределы» за порядковым номером 37 читать за новым порядковым номером 38;

- мероприятие «Развитие индивидуального жилищного строительства для отдельных категорий граждан поселка Соловецкий» за порядковым номером 38 читать за новым порядковым номером 39;

- мероприятие «Проектирование и благоустройство рекреационных и лесопарковых территорий поселка Соловецкий» за порядковым номером 39 читать за новым порядковым номером 40;

- мероприятие «Проведение научно-исследовательских работ по расчету антропогенной нагрузки на природную среду Соловецкого архипелага» за порядковым номером 40 читать за новым порядковым номером 41;

- мероприятие «Проведение научно-исследовательских работ по комплексному экологическому обследованию Соловецкого архипелага» за порядковым номером 41 заменить на мероприятие «Мониторинг редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны Соловецкого архипелага» и читать за порядковым номером 42;

- мероприятие «Организация и проведение научно-практической конференции по водным ресурсам, включая биологические ресурсы Соловецкого архипелага» за порядковым номером 42 читать за новым порядковым номером 43;

- мероприятие «Рекультивация территории старой дизельной станции в поселке Соловецкий» за порядковым номером 43 читать за новым порядковым номером 44;

- мероприятие «Информационное обеспечение продвижения туристско-рекреационного потенциала Соловецких островов» за порядковым номером 44 читать за новым порядковым номером 45;

- мероприятие «Поддержание и развитие интернет-портала Соловецкого архипелага» за порядковым номером 45 читать за новым порядковым номером 46;

- мероприятие «Разработка и внедрение системы мониторинга проектов по развитию Соловецкого архипелага» за порядковым номером 46 читать за новым порядковым номером 47;

- мероприятие «Внедрение геоинформационной системы Соловецкого архипелага» за порядковым номером 47 читать за новым порядковым номером 48;

- мероприятие «Организация и проведение образовательной программы «Летний университет» за порядковым номером 49 заменить на мероприятие «Гранты на поддержку проектов регионального значения в сфере образования и науки на Соловецком архипелаге» и  читать за порядковым номером 49;

- мероприятие «Гранты на поддержку проектов регионального значения в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага» за порядковым номером 48 читать за новым порядковым номером 50;

- мероприятие «Организация и проведение православного фестиваля авторского кино» за порядковым номером 50 читать за новым порядковым номером 51;

- мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области как ответственного исполнителя муниципальной программы» за порядковым номером 51 читать за новым порядковым номером 52;

- мероприятие «Субсидии государственному бюджетному учреждению Архангельской области «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага» на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» за порядковым номером 52 читать за новым порядковым номером 53.

  - Раздел V «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы»  изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 6 513 231,8 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета -  941 603,3 тыс. рублей;

- средства бюджета муниципального образования «Приморский муниципальный район» – 289 633,7 тыс. рублей;

- средства бюджета муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» – 66 384,8 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета - 5 215 610,00 тыс. руб.

Объемы финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов районного бюджета на очередной финансовый год исходя из возможностей районного бюджета.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

Ответственный исполнитель Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район»

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муници- пальная программа | Развитие инфраструкту ры Соловецкого архипелага (2014 – 2019 годы)» | всего | 6 513 231,8 (87 818,0) | 1 188 324,4 (31 434,8) | 2 182 275,6 (20 818,8) | 1 015 122,9 (14 966,8) | 911 204,0 (13 237,6) | 895 053,9 (6 135,0) | 321 251,0 (1 225,0) |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 5 215 610,0 | 889 450,0 | 1 933 420,0 | 781 510,0 | 658 660,0 | 682 690,0 | 269 880,0 |
|  |  | областной бюджет | 941 603,3 | 97 077,5 | 197 184,5 | 187 942,4 | 220 924,0 | 190 603,9 | 47 871,0 |
|  |  | районный бюджет | 289 633,7 (68 172,7) | 167 933,2 (30 471,1) | 38 640,0 (12 642,2) | 39 060,5 (11 336,8) | 24 500,0 (10 122,6) | 17 500,0 (3 375,0) | 2 000,0 (225,0) |
|  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | 66 384,8 (19 645,3) | 33 863,7 (963,7) | 13 031,1 (8 176,6) | 6 610,0 (3 630,0) | 7 120,0 (3 115,0) | 4 260,0 (2 760,0) | 1 500,0 (1 000,0) |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

  - Приложение 1 к муниципальной программе муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 - 2019 годы)» изложить в новой редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы

«Развитие инфраструктуры Соловецкого  архипелага (2014 - 2019 годы)»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Показатели результата реализации мероприятия по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель муниципальной программы - создание комфортной среды для проживания населения и приема паломников и туристов на Соловецком архипелаге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача N 1 муниципальной программы - развитие коммунальной, инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры Соловецкого архипелага |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проекта, строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 431 748,3 (7 709,5) | 193 648,3 (5 809,5) | 238 100,0 (1 900,0) | - | - | - | - | строительство и реконструкция системы водоснабжения, в том числе: 2014 год - получение проектно-сметной документации с экспертизой по водопроводным сетям, начало строительства и реконструкции сетей водоснабжения; 2015 год - завершение строительства и реконструкции сетей водоснабжения и новых водозаборных сооружений |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 405 200,0 | 180 000,0 | 225 200,0 | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 11 000,0 | - | 11 000,0 | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет района | 13 648,3 (5 809,5) | 13 648,3 (5 809,5) | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 1 900,0 (1 900,0) | - | 1 900,0 (1 900,0) | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проекта, строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 362 302,6 (6 523,2) | 140 772,6 (4 223,2) | 221 530,0 (2 300,0) | - | - | - | - | строительство системы водоотведения, в том числе: 2014 год - получение проектно-сметной документации с экспертизой канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений, а также начало строительства канализационных сетей и коллекторов в южной части поселка, канализационных очистных сооружений; 2015 год - завершение строительства канализационных сетей и коллекторов в центральной и северной части поселка |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 345 130,0 | 129 900,0 | 215 230,0 | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 4 000,0 | - | 4 000,0 | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет района | 10 872,6 (4 223,2) | 10 872,6 (4 223,2) | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 2 300,0 (2 300,0) | - | 2 300,0 (2 300,0) | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.Сбор исходно-разрешительной документации, проведение инженерных изысканий, разработка технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проекта комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления в пос. Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Управление по инфраструктур ному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» | итого | 3 748,06 ( - ) | 3 748,06 ( - ) | - | - | - | - | - | обеспечение строительства комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления в пос. Соловецкий утвержденной проектно-сметной документацией |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет района | 3 748,06 ( - ) | 3 748,06 ( - ) | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4. Строительство комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления в поселке Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Управление по инфраструктур ному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» | итого | 117 240,0 (3 517,2) | 50 000,0 ( - ) | 67 240,0 (3 517,2) | - | - | - | - | ввод в эксплуатацию в 2015 году комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления в поселке Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 110 000,0 ( - ) | 50 000,0 ( - ) | 60 000,0 ( - ) | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет района | 7 240,0 (3 517,2) | - | 7 240,0 (3 517,2) | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (в том числе ПИР) и экспертиза проекта на реконструкцию причального комплекса «Тамарин» пос. Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 12 074,6 (362,2) | 12 074,6 (362,2) | - | - | - | - | - | обеспечение проведения реконструкции причального комплекса «Тамарин» пос. Соловецкий, утвержденной проектно-сметной документацией |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет района | 12 074,6 (362,2) | 12 074,6 (362,2) | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6. Реконструкция причального комплекса "Тамарин" в поселке Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 300 000,0 (4 000,0) | - | - | - | 150 000,0 (2 000,0) | 150 000,0 (2 000,0) | - | ввод в эксплуатацию в 2018 году причального комплекса "Тамарин" в поселке Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 270 000,0 | - | - | - | 135 000,0 | 135 000,0 | - |  |
|  |  | областной бюджет | 26 000,0 | - | - | - | 13 000,0 | 13 000,0 | - |  |
|  |  | местный бюджет района | 4 000,0 (4 000,0) | - | - | - | 2 000,0 (2 000,0) | 2 000,0 (2 000,0) | - |  |
|  |  | местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 7. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (в том числе ПИР) и экспертиза проекта строительства причала для маломерного флота пос. Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 8 384,0 (251,5) | 8 384,0 (251,5) | - | - | - | - | - | обеспечение строительства причала для маломерного флота пос. Соловецкий, утвержденной проектно-сметной документацией |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет района | 8 384,0 (251,5) | 8 384,0 (251,5) | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 8. Строительство муниципального причала для маломерного флота в поселке Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 98 100,0 (2 000,0) | - | 98 100,0 (2 000,0) | - | - | - | - | ввод в эксплуатацию в 2015 году муниципального причала для маломерного флота в поселке Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 88 100,0 | - | 88 100,0 | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 8 000,0 | - | 8 000,0 | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет района | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 2 000,0 (2 000,0) | - | 2 000,0 (2 000,0) | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 9. Сбор исходно-разрешительной документации, проектирование (в том числе ПИР), экспертиза проекта и строительство технологического причала (включая дноуглубительные работы) в поселке Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 1 016 385,0 (24 385,0) | 16 385,0 (16 385,0) | 580 000,0 (4 000,0) | 420 000,0 (4 000,0) | - | - | - | ввод в эксплуатацию в 2016 году технологического причала (включая дноуглубительные работы) в поселке Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 960 000,0 | - | 560 000,0 | 400 000,0 | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 32 000,0 | - | 16 000,0 | 16 000,0 | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет района | 24 385,0 (24 385,0) | 16 385,0 (16 385,0) | 4 000,0 (4 000,0) | 4 000,0 (4 000,0) | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 10. Приобретение двух пассажирских судов на воздушной подушке для осуществления перевозок из дер. Летняя Золотица в поселок Соловецкий | Управление по инфраструктур ному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» | итого | 51 000,0 | - | - | - | 25 500,0 | 25 500,0 | - | приобретение пассажирских судов на воздушной подушке, в том числе: 2017 год - 1 судно; 2018 год - 1 судно |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 50 000,0 | - | - | - | 25 000,0 | 25 000,0 | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет района | 1 000,0 | - | - | - | 500,0 | 500,0 | - |  |
|  |  | местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |  |

| 11. Строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 391 030,0 | 188 450,0 | 202 580,0 | - | - | - | - | ввод в эксплуатацию в 2015 году здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 338 030,0 | 173 450,0 | 164 580,0 | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 53 000,0 | 15 000,0 | 38 000,0 | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет района | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 12. Разработка проектно-сметной документации на строительство здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий | Управление образования администрации МО «Приморский муниципальный район» | итого | 36,0 | 36,0 | - | - | - | - | - | ввод в эксплуатацию в 2015 году здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет района | 36,0 | 36,0 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 13. Строительство здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Управление по инфраструктур ному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» | итого | 301 000,0 (9 030,0) | 139 900,0 | 161 100,0 (9 030,0) | - | - | - | - | ввод в эксплуатацию в 2015 году здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 289 600,0 | 139 900,0 | 149 700,0 | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет района | 11 400,0 (9 030,0) | - | 11 400,0 (9 030,0) | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 14. Разработка проектно-сметной документации на строительство здания детского сада на 110 мест в поселке Соловецкий | Управление образования администрации МО «Приморский муниципальный район» | итого | 438,2 | 438,2 | - | - | - | - | - | ввод в эксплуатацию в 2015 году здания детского сада на 110 мест в поселке Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет района | 438,2 | 438,2 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 15. Строительство здания детского сада на 110 мест в поселке Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Управление по инфраструктур ному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» | итого | 259 300,0 (4 000,0) | 116 200,0 | 143 100,0 (4 000,0) | - | - | - | - | ввод в эксплуатацию в 2015 году здания детского сада на 110 мест в поселке Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 255 300,0 | 116 200,0 | 139 100,0 | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет района | 4 000,0 (4 000,0) | - | 4 000,0 (4 000,0) | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 16. Приобретение, доставка, монтаж (в том числе подготовка и освещение территории) хоккейной коробки в пос. Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 765,6 ( - ) | 765,6 ( - ) | - | - | - | - | - | ввод в эксплуатацию в 2014 году хоккейной коробки в пос. Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет района | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 765,6 ( - ) | 765,6 ( - ) | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 17. Сбор исходно-разрешительной документации, проектирование, экспертиза проекта и строительство физкультурно- оздоровительного комплекса поселка Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 115 200,0 (1 090,0) | - | 3 000,0 (90,0) | 65 000,0 (500,0) | 47 200,0 (500,0) | - | - | ввод в эксплуатацию в 2017 году физкультурно- оздоровительного комплекса поселка Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  | - |  |  |  | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | 90 000,0 | - | - | 50 000,0 | 40 000,0 | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 21 200,0 | - | - | 14 500,0 | 6 700,0 | - | - |  |
|  |  | местный бюджет района | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 4 000,0 (1 090,0) | - | 3 000,0 (90,0) | 500,0 (500,0) | 500,0 (500,0) | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 18. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации и экспертиза реконструкции тепловых сетей в пос. Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 8 483,0 (254,5) | 8 483,0 (254,5) | - | - | - | - | - | обеспечение реконструкции и строительства тепловых сетей пос. Соловецкий утвержденной проектно-сметной документацией |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет района | 8 483,0 (254,5) | 8 483,0 (254,5) | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 19. Реконструкция тепловых сетей поселка Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 92 500,0 (1 000,0) | - | 33 000,0 (500,0) | 59 500,0 (500,0) | - | - | - | завершение в 2016 году реконструкции тепловых сетей в поселке Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 91 500,0 | - | 32 500,0 | 59 000,0 | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет района | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 1 000,0 (1 000,0) | - | 500,0 (500,0) | 500,0 (500,0) | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 20. Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (включая разработку электронных моделей) пос. Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 387,0 (11,60) | 387,0 (11,60) | - | - | - | - | - | утверждение в 2014 году схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет района | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 387,0 (11,60) | 387,0 (11,60) | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |  |

| 21. Строительство объекта незавершенного строительства – здания представительства администрации Архангельской области в поселке Соловецкий | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 26 111,0 | 26 111,0 | - | - | - | - | - | ввод в эксплуатацию в 2014 году здания представительства администрации Архангельской области в поселке Соловецкий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 26 111,0 | 26 111,0 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет района | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 22. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка технико-экономического обоснования оптимальных вариантов перевода зданий и сооружений на электроотопление, проектно-сметной документации, экспертиза проекта и модернизация системы электроснабжения поселка Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 41 714,8 (1 251,4) | 24 433,2 (733,0) | 221,1 (6,6) | 17 060,5 (511,8) | - | - | - | модернизация системы электроснабжения поселка Соловецкий, в том числе в 2014 году увеличение мощности до 6800 кВт |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет района | 40 493,7 (1 214,8) | 23 433,2 (703,0) | - | 17 060,5 (511,8) | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 1 221,1 (36,6) | 1 000,0 (30,0) | 221,1 (6,6) | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 23. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации и экспертиза проекта на реконструкцию склада ГСМ в пос. Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 5 000,0 (150,0) | 5 000,0 (150,0) | - | - | - | - | - | обеспечение реконструкции склада ГСМ пос. Соловецкий утвержденной проектно-сметной документацией |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет района | 5 000,0 (150,0) | 5 000,0 (150,0) | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 24. Сбор исходно-разрешительной документации и реконструкция здания муниципальной бани пос. Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 20 945,8 (628,4) | 20 945,8 (628,4) | - | - | - | - | - | ввод в эксплуатацию в 2014 году здания муниципальной бани в пос. Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет района | 11 930,2 (358,2) | 11 930,2 (358,2) | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 9 015,6 (270,2) | 9 015,6 (270,2) | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 25. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (в том числе ПИР), экспертиза проекта и реконструкция здания дома культуры поселка Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 39 102,5 (1 173,1) | 39 102,5 (1 173,1) | - | - | - | - | - | ввод в эксплуатацию в 2014 году здания дома культуры поселка Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 8 000,0 | 8 000,0 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет района | 30 800,0 (924) | 30 800,0 (924) | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 302,5 (249,1) | 302,5 (249,1) | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 26. Проектирование и реконструкция высвобождаемого старого здания школы под размещение муниципального дома культуры и областной музыкальной школы поселка Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 42 000,0 (1 260,0) | - | - | 1 500,0 (760,0) | 40 500,0 (500,0) | - | - | ввод в эксплуатацию в 2017 году здания под размещение муниципального дома культуры и областной музыкальной школы поселка Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 40 000,0 | - | - | - | 40 000,0 | - | - |  |
|  |  | местный бюджет района | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 2 000,0 (1 260,0) | - | - | 1 500,0 (760,00) | 500,0 (500,0) | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 27. Проектирование и реконструкция высвобождаемого старого здания детского сада под размещение администрации муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое"(в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 42 000,0 (1 260,0) | - | - | 1 500,0 (760,0) | 40 500,0 (500,0) | - | - | ввод в эксплуатацию в 2017 году здания под размещение администрации муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое" |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 40 000,0 | - | - | - | 40 000,0 | - | - |  |
|  |  | местный бюджет района | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 2 000,0 (1 260,0) | - | - | 1 500,0 (760,0) | 500,0 (500,0) | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 28. Проектирование и строительство несамоходного стоечного судна с административно-хозяйственными и жилыми помещениями | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 293 000,0 | 108 000,0 | 185 000,0 | - | - | - | - | ввод в эксплуатацию в 2015 году несамоходного стоечного судна с административно-хозяйственными и жилыми помещениями |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 270 000,0 | 100 000,0 | 170 000,0 | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 23 000,0 | 8 000,0 | 15 000,0 | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет района | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Задача N 2 муниципальной программы - градостроительное планирование территории поселка Соловецкий, строительство и ремонт дорог на территории Соловецкого архипелага |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. Разработка проектов планировок и благоустройства поселка Соловецкий, включая инженерные сети (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Агентство архитектуры и градостроитель ства Архангельской области | итого | 11 667,0 (450,0) | 2 667,0 (180,0) | 9 000,0 (270,0) | - | - | - | - | завершение в 2015 году разработки проектов планировок и благоустройства поселка Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 8 000,0 | - | 8 000,0 | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет района | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 3 667,0 (450,0) | 2 667,0 (180,0) | 1 000,0 (270,0) | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 30. Проектирование и реконструкция существующих автомобильных дорог, не относящихся к памятникам истории и культуры, в муниципальном образовании "Сельское поселение Соловецкое", за пределами поселка Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 208 400,0 (845,0) | - | - | - | 1 500,0 (45,0) | 206 900,0 (800,0) | - | завершение в 2018 году реконструкции существующих автомобильных дорог за пределами поселка Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 180 100,0 | - | - | - | - | 180 100,0 | - |  |
|  |  | областной бюджет | 26 000,0 | - | - | - | - | 26 000,0 | - |  |
|  |  | местный бюджет района | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 2 300,0 (845,0) | - | - | - | 1 500,0 (45,0) | 800,0 (800,0) | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 31. Проектирование и реконструкция существующих автомобильных дорог, не относящихся к памятникам истории и культуры, в муниципальном образовании "Сельское поселение Соловецкое", на территории поселка Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 264 160,0 (1 800,0) | - | - | - | 1 500,0 (450,0) | 131 730,0 (850,0) | 130 930,0 (500,00) | завершение в 2019 году реконструкции существующих автомобильных дорог в поселке Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 249 760,0 | - | - | - | - | 124 880,0 | 124 880,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 11 550,0 | - | - | - | - | 6 000,0 | 5 550, 0 |  |
|  |  | местный бюджет района | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 2 850,0 (1 800,0) | - | - | - | 1 500,0 (450,0) | 850,0 (850,0) | 500,0 (500,00) |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 32. Проектирование и строительство новой уличной дорожной сети поселка Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 761 000,0 (2 560,0) | 2 000,0 (60,0) | 132 000,0 (500,0) | 154 000,0 (500,0) | 156 000,0 (500,0) | 157 000,0 (500,0) | 160 000,0 (500,0) | ввод в эксплуатацию в 2019 году новой уличной дорожной сети поселка Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 690 000,0 | - | 120 000,0 | 140 000,0 | 142 000,0 | 143 000,0 | 145 000,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 66 500,0 | - | 11 500,0 | 13 500,0 | 13 500,0 | 13 500, 0 | 14 500,0 |  |
|  |  | местный бюджет района | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 4 500,0 (2 560,0) | 2 000,0 (60,0) | 500,0 (500,0) | 500,0 (500,0) | 500,0 (500,0) | 500,0 (500,0) | 500,0 (500,0) |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 33. Строительство 2 общественных туалетов в пос. Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 3 091,0 (92,7) | 3 091,0 (92,7) | - | - | - | - | - | ввод в эксплуатацию в 2014 году 2 общественных туалетов в пос. Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет района | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 3 091,0 (92,7) | 3 091,0 (92,7) | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Задача N 3 муниципальной программы - улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Соловецкого архипелага |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. Проектирование и строительство многоквартирного жилищного фонда для расселения из ветхого и аварийного жилищного фонда поселка Соловецкий, включая расселение из монастырских памятников истории и культуры (ул. Приморская, д. 4, ул. Сивко, д. 1) (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 524 920,0 (15 747,6) | 35 000,0 (1 050,0) | - | 190 000,0 (5 700,0) | 299 920,0 (8 997,6) | - | - | ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого фонда, в том числе: 2014 год - 500 кв.м; 2016 год - 2622 кв.м; 2017 год - 4229 кв.м |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 391 940,0 | - | - | 150 000,0 | 241 940,0 | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 80 980,0 | - | - | 33 500,0 | 47 480,0 | - | - |  |
|  |  | местный бюджет района | 38 700,0 (15 747,6) | 22 700,0 (1 050,0) | - | 6 000,0 (5 700,0) | 10 000,0 (8 997,6) | - | - |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 13 300,0 (-) | 12 300,0 (-) | - | 500,0 (-) | 500,0 (-) |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 35. Разработка проектно-сметной документации и экспертиза проекта многоквартирного жилого дома для расселения из ветхого и аварийного жилого фонда в пос. Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 1 219,6 (36,6) | 1 219,6 (36,6) | - | - | - | - | - | обеспечение строительства многоквартирного жилого дома в пос. Соловецкий утвержденной проектно-сметной документацией |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет района | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 1 219,6 (36,6) | 1 219,6 (36,6) | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 36. Корректировка проектно-сметной документации, включая инженерные изыскания, экспертизу проекта и привязку двух 12-квартирных жилых домов в пос. Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 1 115,4 (33,5) | 1 115,4 (33,5) | - | - | - | - | - | обеспечение строительства трех 12-квартирных жилых домов в пос. Соловецкий, утвержденной проектно-сметной документацией |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет района | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 1 115,4 (33,5) | 1 115,4 (33,5) | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 37. Капитальный ремонт сохраняемого многоквартирного жилищного фонда, хозяйственных и вспомогательных построек, относящихся к жилищному фонду поселка Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 184 500,0 (2 450,00) | - | 46 120,0 (610,0) | 46 120,0 (610,0) | 46 140,0 (620,0) | 46 120,0 (610,0) | - | завершение в 2018 году капитального ремонта жилого фонда поселка Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 166 050,0 | - | 41 510,0 | 41 510,0 | 41 520,0 | 41 510,0 | - |  |
|  |  | областной бюджет | 16 000,0 | - | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | - |  |
|  |  | местный бюджет района | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 2 450,0 (2 450,0) | - | 610,0 (610,0) | 610,0 (610,0) | 620,0 (620,0) | 610,0 (610,0) | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 38. Приобретение жилья для граждан, проживающих на территории поселка Соловецкий, выезжающих за его пределы (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 120 000,0 (3 600,0) | - | 30 000,0 (900,0) | 30 000,0 (900,0) | 30 000,0 (900,0) | 30 000, 0 (900,0) | - | улучшение жилищных условий граждан, в том числе: 2015 год - 15 семей; 2016 год - 15 семей; 2017 год - 15 семей; 2018 год - 15 семей |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 78 000,0 | - | 19 500,0 | 19 500,0 | 19 500,0 | 19 500, 0 | - |  |
|  |  | местный бюджет района | 40 000,0 (3 600,0) | - | 10 000,0 (900,0) | 10 000,0 (900,0) | 10 000,0 (900,0) | 10 000,0 (900,0) | - |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 2 000,0 (-) | - | 500,0 (-) | 500,0 (-) | 500,0 (-) | 500,0 (-) | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 39. Развитие индивидуального жилищного строительства для отдельных категорий граждан поселка Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 37 500,0 (1 125,0) | - | 7 500,0 (225,0) | 7 500,0 (225,0) | 7 500,0 (225,0) | 7 500,0 (225,0) | 7 500,0 (225,0) | ввод в эксплуатацию объектов индивидуального жилищного строительства, в том числе: 2015 год - 4 жилых дома; 2016 год - 4 жилых дома; 2017 год - 4 жилых дома; 2018 год - 4 жилых дома; 2019 год - 4 жилых дома |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 25 000,0 | - | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |  |
|  |  | местный бюджет района | 10 000,0 (1 125,0) | - | 2 000,0 (225,0) | 2 000,0 (225,0) | 2 000,0 (225,0) | 2 000,0 (225,0) | 2 000,0 (225,0) |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 2 500,0 (-) | - | 500,0 (-) | 500,0 (-) | 500,0 (-) | 500,0 (-) | 500,0 (-) |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Задача N 4 муниципальной программы - сохранение природного комплекса Соловецкого архипелага |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. Проектирование и благоустройство рекреационных и лесопарковых территорий поселка Соловецкий и земель лесного фонда | Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области | итого | 85 700,0 | - | - | - | 42 850,0 | 42 850,0 | - | завершение в 2018 году проектирования и благоустройства рекреационных и лесопарковых территорий поселка Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 66 400,0 | - | - | - | 33 200,0 | 33 200,0 | - |  |
|  |  | областной бюджет | 19 300,0 | - | - | - | 9 650,0 | 9 650,0 | - |  |
|  |  | местный бюджет района | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 41. Проведение научно-исследовательских работ по расчету антропогенной нагрузки на природную среду Соловецкого архипелага | Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области | итого | 3 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | - | - | - | завершение в 2016 году научно- исследовательских работ по расчету антропогенной нагрузки на природную среду Соловецкого архипелага |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 3 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет района | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 42. Мониторинг редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны Соловецкого архипелага | Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области | итого | 2 000,0 | - | 1 000,0 | 1 000,0 | - | - | - | проведение в 2015 и 2016 годах мониторинга редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны Соловецкого архипелага |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 2 000,0 | - | 1 000,0 | 1 000,0 | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет района | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 43. Организация и проведение научно-практической конференции по водным ресурсам, включая биологоческие ресурсы архипелага | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 900,0 | 900,0 | - | - | - | - | - | проведение в 2014 году научно-практической конференции по водным ресурсам, включая биологические ресурсы Соловецкого архипелага |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 900,0 | 900,0 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет района | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 44. Рекультивация территории старой дизельной станции в поселке Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 75 000,0 (2 250,0) | - | - | - | - | 75 000,0 (2 250,0) | - | рекультивация в 2018 году территории старой дизельной станции площадью 1,65 га |
|  |  | в том числе: |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 71 500,0 | - | - | - | - | 71 500,0 | - |  |
|  |  | местный бюджет района | 3 000,0 (2 250,0) | - | - | - | - | 3 000,0 (2 250,0) | - |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Задача N 5 муниципальной программы – создание информационно-коммуникационной инфраструктуры Соловецкого архипелага, развитие туристской инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. Информационное обеспечение продвижения туристско-рекреационного потенциала Соловецких островов | Агентство по печати и средствам массовой информации Архангельской области | итого | 13 500,0 | 1 500,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | подготовка в 2014 –2019 годах публикаций в периодических печатных изданиях, организация и проведение пресс-тура |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 13 500,0 | 1 500,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 |  |
|  |  | местный бюджет района | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 46. Поддержание и развитие интернет-портала Соловецкого архипелага | Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | итого | 1 200,0 | 1 200,0 | - | - | - | - | - | развитие интернет-портала Соловецкого архипелага |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 1 200,0 | 1 200,0 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет района | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 47. Разработка и внедрение системы мониторинга проектов по развитию Соловецкого архипелага | Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | итого | 7 700,0 | 7 700,0 | - | - | - | - | - | внедрение в 2014 году системы управления проектами |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 7 700,0 | 7 700,0 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет района | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 48. Внедрение геоинформацион-ной системы Соловецкого архипелага | Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | итого | 8 600,0 | 8 600,0 | - | - | - | - | - | внедрение в 2014 году геоинформационной системы Соловецкого архипелага |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 8 600,0 | 8 600,0 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет района | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 49. Гранты на поддержку проектов регионального значения в сфере образования и науки на Соловецком архипелаге | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 7 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | ежегодное предоставление грантов Губернатора Архангельской области для поддержки проектов регионального значения в сфере образования и науки на Соловецком архипелаге |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 7 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |  |
|  |  | местный бюджет района | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 50. Гранты на поддержку проектов регионального значения в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 3 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ежегодное предоставление грантов Губернатора Архангельской области для поддержки проектов регионального значения в сфере образования и науки на Соловецком архипелаге |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 3 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |
|  |  | местный бюджет района | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 51. Организация и проведение православного фестиваля авторского кино | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 2 100,0 | - | 2 100,0 | - | - | - | - | проведение в 2015 году православного фестиваля авторского кино |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 2 100,0 | - | 2 100,0 | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет района | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Задача № 6 муниципальной программы – создание условий для реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. Финансовое обеспечение деятельности агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области как ответственного исполнителя муниципальной программы | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 63 240,1 | 10 540,5 | 9 731,4 | 10 089,3 | 10 743,3 | 10 958,2 | 11 177,4 | создание условий для обеспечения реализации муниципальной программы Архангельской области |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 63 240,1 | 10 540,5 | 9 731,4 | 10 089,3 | 10 743,3 | 10 958,2 | 11 177,4 |  |
|  |  | местный бюджет района | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 53. Субсидии государственному бюджетному учреждению Архангельской области «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага» на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 42 552,2 | 6 826,0 | 6 753,1 | 6 753,1 | 7 250,7 | 7 395,7 | 7 543,6 | обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага» для выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 42 552,2 | 6 826,0 | 6 753,1 | 6 753,1 | 7 250,7 | 7 395,7 | 7 543,6 |  |
|  |  | местный бюджет района | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Итого по муниципальной программе (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого | 6 513 231,8 (87 818,0) | 1 188 324,4 (31 434,8) | 2 182 275,6 (20 818,8) | 1 015 122,9 (14 966,8) | 911 204,0 (13 237,6) | 895 053,9 (6 135,0) | 321 251,0 (1 225,0) |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 5 215 610,0 | 889 450,0 | 1 933 420,0 | 781 510,0 | 658 660,0 | 682 690,0 | 269 880,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 941 603,3 | 97 077,5 | 197 184,5 | 187 942,4 | 220 924,0 | 190 603,9 | 47 871,0 |  |
|  |  | местный бюджет района | 289 633,7 (68 172,7) | 167 933,2 (30 471,1) | 38 640,0 (12 642,2) | 39 060,5 (11 336,8) | 24 500,0 (10 122,6) | 17 500,0 (3 375,0) | 2 000,0 (225,0) |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 66 384,8 (19 645,3) | 33 863,7 (963,7) | 13 031,1 (8 176,6) | 6 610,0 (3 630,0) | 7 120,0 (3 115,0) | 4 260,0 (2 760,0) | 1 500,0 (1 000,0) |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |  |