ПРИЛОЖЕНИЕ N 1

к муниципальной программе

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

«Развитие инфраструктуры

Соловецкого архипелага (2014 - 2019 годы)»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 - 2019 годы)»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственныйисполнитель, соисполнители, участники | Источникфинанси-рования | Объем финансирования, тыс. рублей | Показателирезультатареализациимероприятия по годам |
| всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель муниципальной программы - создание комфортной среды для проживания населения и приема паломников и туристов на Соловецком архипелаге |
| Задача N 1 муниципальной программы - развитие коммунальной, инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры Соловецкого архипелага |
| 1. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проекта строительства и реконструкции системы водоснабжения поселка Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 11 665,90(4 109,86) | 2 916,75( – ) | 8 749,15(4 109,86) | – | – | – | – | обеспечение строительства и реконструкции системы водоснабжения поселка Соловецкий в 2014-2015 годы |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областнойбюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местныйбюджетрайона | 11 665,90(4 109,86) | 2 916,75( – ) | 8 749,15(4 109,86) | – | – | – | – |
| местныйбюджетпоселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетныесредства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | Итого | 331 326,48(7 599,64) | – | 76 889,64(6 699,64) | 209 400,0(400,0) | 45 026,84(500,0) | – | – | строительство иреконструкциясистемыводоснабжения,в том числе:2015 год - началостроительства иреконструкции сетей водоснабжения;2017 год -завершениестроительства иреконструкции сетейводоснабжения иновых водозаборныхсооружений |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет | 187 826,84 | – | – | 150 000,00 | 37 826,84 | – | – |
| областнойбюджет | 123 900,0 | – | 58 200,0 | 59 000,0 | 6 700,0 | – | – |
| местныйбюджетрайона | 17 900,0(5 900,0) | – | 17 900,0(5 900,0) | – | – | – | – |
| местныйбюджетпоселения | 1 699,64(1 699,64) | – | 799,64(799,64) | 400,0(400,0) | 500,0(500,0) | – | – |
| внебюджетныесредства | – | – | – | – | – | – | – |
| 3. Выполнение работ по подготовке схемы расположения границ земельного участка на кадастровом плане территории, геодезических и кадастровых работ в отношении земельного участка для прокладки сетей водопровода и канализации в пос. Соловецкий Приморского района Архангельской области | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 436,23( – ) | 297,00( – ) |  139,23(– ) |  –  |  –  |  –  |  –  | выполнение работ в 2014 году по подготовке схемы расположения границ земельного участка на кадастровом плане территории, геодезических и кадастровых работ; в 2015 году постановка на государственный кадастровый учет земельного участка для прокладки сетей водопровода и канализации в пос. Соловецкий Приморского района Архангельской области |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| областнойбюджет |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетрайона |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетпоселения | 436,23( – ) | 297,00( – ) |  139,23(– ) |  –  |  –  |  –  |  –  |
| внебюджетныесредства |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проекта строительстваканализационных сетей и коллекторов,канализационных очистныхсооружений поселкаСоловецкий (в том числе услуги технического заказчика) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 8 655,13(7 023,2) | 68,46( – ) | 8 586,67(7 023,20) |  –  |  –  |  –  |  –  | обеспечение строительства канализационных сетей и коллекторов,канализационных очистныхсооружений поселкаСоловецкий в 2014-2015 годы |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| областнойбюджет |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетрайона | 8 655,13(7 023,2) | 68,46( – ) | 8 586,67(7 023,20) |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетпоселения |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| внебюджетныесредства |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| 5. Строительствоканализационных сетей и коллекторов,канализационных очистныхсооружений поселкаСоловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 580 170,32(11 481,83) | 15 000,0( – ) | 158 649,26(10 460,77) | 364 000,0(500,0) | 45 521,06(521,06) |  –  |  –  | строительствосистемы водоотведения, в том числе: 2015 год - начало строительстваканализационныхсетей и коллекторовв южной частипоселка, канализа-ционных очистных сооружений;2017 год – завершениестроительстваканализационныхсетей и коллекторовв центральной исеверной частипоселка |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет | 449 000,0 |  –  | 100 000,0 | 349 000,0  |  –  |  –  |  –  |
| областнойбюджет | 119 688,49 | 15 000,0 | 48 188,49 | 14 500,00 | 42 000,0 |  –  |  –  |
| местныйбюджетрайона | 8 800,0(8 800,0) |  –  | 8 800,0(8 800,0) |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетпоселения | 2 681,83(2 681,83) |  –  | 1 660,77(1 660,77) | 500,0(500,0) | 521,06(521,06) |  –  |  –  |
| внебюджетныесредства |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6.Сбор исходно-разрешительной документации, проведение инженерных изысканий, разработка технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проекта комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления в пос. Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Управление поинфраструктурному развитию и муниципальному хозяйствуадминистрации МО «Приморский муниципальный район» | Итого | 3 805,29( - ) | 3 265,35 ( - ) | 539,94 ( - ) |  –  |  –  |  –  |  –  | обеспечение строительства комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребленияв пос. Соловецкий утвержденной проектно-сметной документацией |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| областнойбюджет |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетрайона | 3 805,29( - ) | 3 265,35 ( - ) | 539,94 ( - ) |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетпоселения |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| внебюджетныесредства |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| 7. Строительствокомплекса по переработкеи размещению отходовпроизводства ипотребления в поселкеСоловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Управление поинфраструктурному развитию и муниципальному хозяйствуадминистрации МО «Приморский муниципальный район» | итого | 137 966,0(4 138,98) |  –  | 1 500,0( - ) | 66 620,0(4 138,98) | 34 696,0( - )  | 35 150,0 ( - ) |  –  | ввод в эксплуатациюв 2018 годукомплекса попереработке иразмещению отходовпроизводства ипотребления впоселке Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет | 110 000,0( - ) |  –  |  –  | 60 000,0( - ) | 25 000,0( - ) | 25 000,0( - ) |  –  |
| областнойбюджет | 19 300,0  |  –  |  –  |  –  | 9 650,0  | 9 650,0  |  –  |
| местныйбюджетрайона | 8 666,0(4 138,98) |  –  | 1 500,0( - ) | 6 620,0(4 138,98)  | 46,0 ( - ) |  500,0( - ) |  –  |
| местныйбюджетпоселения |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| внебюджетныесредства |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (в том числе ПИР) и экспертиза проекта на реконструкцию причального комплекса «Тамарин» пос. Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 7 726,31(231,79) | 57,21( – ) | 7 669,10(231,79) |  –  |  –  |  –  |  –  | обеспечение проведения реконструкции причального комплекса «Тамарин» пос. Соловецкий, утвержденной проектно-сметной документацией |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| областнойбюджет |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетрайона | 7 726,31(231,79) | 57,21( – ) | 7 669,10(231,79) |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетпоселения |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| внебюджетныесредства |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| 9. Реконструкцияпричального комплекса"Тамарин" в поселкеСоловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 299 825,0(3 825,0) |  –  |  –  |  –  | 149 825,0(1 825,0) | 150 000,0(2 000,0) |  –  | ввод в эксплуатациюв 2018 годупричальногокомплекса "Тамарин" в поселке Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет | 270 000,0 |  –  |  –  |  –  | 135 000,0 | 135 000,0 |  –  |
| областнойбюджет | 26 000,0 |  –  |  –  |  –  | 13 000,0 | 13 000,0 |  –  |
| местныйбюджетрайона | 3 825,0(3 825,0) |  –  |  –  |  –  | 1 825,0(1 825,0) | 2 000,0(2 000,0) |  –  |
| местныйбюджетпоселения |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| внебюджетныесредства |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (в том числе ПИР) и экспертиза проекта строительства причала для маломерного флота пос. Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 7 862,20(2 878,87) | 41,88( – ) | 7 820,32(2 878,87) |  –  |  –  |  –  |  –  | обеспечение строительства причала для маломерного флота пос. Соловецкий, утвержденной проектно-сметной документацией |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| областнойбюджет |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетрайона | 7 862,20(2 878,87) | 41,88( – ) | 7 820,32(2 878,87) |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетпоселения |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| внебюджетныесредства |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| 11. Строительствопричала для маломерного флота в поселке Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 88 100,0( – ) |  –  |  –  | 88 100,0( – ) |  –  |  –  |  –  | ввод в эксплуатациюв 2016 годупричала длямаломерного флота в поселке Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет | 88 100,0 |  –  |  –  | 88 100,0 |  –  |  –  |  –  |
| областнойбюджет |  –  |  –  |  –  |  –  |  |  –  |  –  |
| местныйбюджетрайона |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетпоселения |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| внебюджетныесредства |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12. Сбор исходно-разрешительнойдокументации,проектирование (в том числе ПИР), экспертиза проекта и строительствотехнологического причала (включая дноуглубительные работы) в поселке Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 985 019,46(9 019,46) | 14,0(14,0) | 5 416,46(5 416,46) | 419 589,0(3 589,0) |  560 000,0( - ) |  –  |  –  | ввод в эксплуатациюв 2017 годутехнологическогопричала (включаядноуглубительныеработы) в поселкеСоловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет | 960 000,0 |  –  |  –  | 400 000,0 |  560 000,0  |  –  |  –  |
| областнойбюджет | 16 000,0 |  –  |  –  | 16 000,0 |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетрайона | 9 019,46(9 019,46) | 14,0(14,0) | 5 416,46(5 416,46) | 3 589,0 (3 589,0) |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетпоселения |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| внебюджетныесредства |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| 13. Строительство здания участковой больницы на 40 посещений истационаром на 10 коек в поселке Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Агентство поразвитиюСоловецкогоархипелагаАрхангельскойобласти | итого | 339 930,0 |  –  | 1 900,0 | 173 450,0 | 164 580,0  |  –  |  –  | ввод в эксплуатациюв 2017 году зданияучастковой больницына 40 посещений истационаром на 10коек в поселкеСоловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет | 338 030,0 |  –  |  –  | 173 450,0 | 164 580,0  |  –  |  –  |
| областнойбюджет | 1 900,0 |  –  | 1 900,0 |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетрайона |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетпоселения |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| внебюджетныесредства |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14. Разработка проектно-сметной документации на строительство здания средней школы на 120мест в поселкеСоловецкий (корректировка ПСД) | Управление образованияадминистрации МО «Приморский муниципальный район» | итого | 35,98 | 35,98 |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  | ввод в эксплуатациюв 2017 году зданиясредней школы на 120 мест в поселкеСоловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| областнойбюджет |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетрайона | 35,98 | 35,98 |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетпоселения |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| внебюджетныесредства |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| 15. Строительство здания средней школы на 120 мест в поселкеСоловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Управление поинфраструктурному развитию и муниципальному хозяйствуадминистрации МО «Приморский муниципальный район» | итого | 301 532,0(9 045,96) |  –  | 1 500,0( - )  | 150 332,0(9 045,96) | 149 700,0 ( – ) |  –  |  –  | ввод в эксплуатациюв 2017 году зданиясредней школы на 120 мест в поселкеСоловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет | 289 600,0 |  –  |  –  | 139 900,0 | 149 700,0 |  –  |  –  |
| областнойбюджет |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетрайона | 11 932,0(9 045,96) |  –  | 1 500,0( - )  | 10 432,0(9 045,96) |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетпоселения |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| внебюджетныесредства |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16. Разработка проектно-сметной документации на строительство здания детского сада на 110 мест в поселкеСоловецкий (корректировка ПСД) | Управление образованияадминистрации МО «Приморский муниципальный район» | итого | 438,17 | 438,17 |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  | ввод в эксплуатациюв 2017 году зданиядетского сада на 110 мест в поселкеСоловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| областнойбюджет |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетрайона | 438,17 | 438,17 |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетпоселения |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| внебюджетныесредства |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| 17. Строительство здания детского сада на 110 мест в поселке Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Управление поинфраструктурному развитию и муниципальному хозяйствуадминистрации МО «Приморский муниципальный район» | итого | 260 452,0(3 652,0) |  –  | 1 500,0( - )  | 119 852,0(3 652,0) | 139 100,0 ( – ) |  –  |  –  | ввод в эксплуатациюв 2017 году зданиядетского сада на 110 мест в поселкеСоловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет | 255 300,0 |  –  |  –  | 116 200,0 | 139 100,0 |  –  |  –  |
| областнойбюджет |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетрайона | 5 152,0(3 652,0) |  –  | 1 500,0( - )  | 3 652,0(3 652,0) |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетпоселения |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| внебюджетныесредства |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 18. Устройство освещения хоккейной коробки в пос.Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 620,73( - ) | 620,73( - ) |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  | ввод в эксплуатацию в 2014 году хоккейной коробки в пос. Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| областнойбюджет |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетрайона |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетпоселения | 620,73( - ) | 620,73( - ) |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| внебюджетныесредства |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| 19. Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (включая разработку электронных моделей) пос. Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 386,98(11,60) | 386,98(11,60) |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  | утверждение в 2014 году схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| областнойбюджет |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетрайона |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетпоселения | 386,98(11,60) | 386,98(11,60) |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| внебюджетныесредства |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20. Строительство объекта незавершенного строительства – здания представительства администрации Архангельской области в поселке Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Агентство поразвитиюСоловецкогоархипелагаАрхангельскойобласти | итого | 50 229,0 | 26 111,0 | 24 118,0  |  –  |  –  |  –  |  –  | ввод в эксплуатациюв 2016 году здания представительства администрации Архангельской области в поселке Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| областнойбюджет | 50 229,0 | 26 111,0 | 24 118,0  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетрайона |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетпоселения |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| внебюджетныесредства |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| 21. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проекта и оплата по договорам технологического присоединения к сетям электроснабжения и модернизация системы электроснабжения поселка Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 20 655,82(619,67) | 5 007,65(150,23) | 4 700,00(141,00)  | 10 948,17(328,45) |  –  |  –  |  –  | модернизация системыэлектроснабженияпоселка Соловецкий,в том числе в 2016году увеличениемощности до  6800 кВт |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| областнойбюджет |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетрайона | 20 655,82(619,67) | 5 007,65(150,23) | 4 700,00(141,00)  | 10 948,17(328,45) |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетпоселения |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| внебюджетныесредства |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 22. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации и экспертиза проекта на реконструкцию склада ГСМ в пос. Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 3 064,0(150,0) | 29,13( – ) | 1 000,0(150,0) |  –  |  –  |  –  |  –  | обеспечение реконструкции склада ГСМ пос. Соловецкий утвержденной проектно-сметной документацией |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| областнойбюджет |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетрайона | 1 029,13(150,0) | 29,13( – ) | 1 000,0(150,0) |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетпоселения |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| внебюджетныесредства |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| 23. Сбор исходно-разрешительной документации и реконструкция здания муниципальной бани пос. Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 26 763,30(802,90) | 6 756,06(202,68) | 20 007,24(600,22) |  –  |  –  |  –  |  –  | ввод в эксплуатацию в 2015 году здания муниципальной бани в пос. Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| областнойбюджет |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетрайона | 11 930,20(357,91) |  –  | 11 930,20(357,91) |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетпоселения | 14 833,10(444,99) | 6 756,06(202,68) | 8 077,04(242,31) |  –  |  –  |  –  |  –  |
| внебюджетныесредства |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (в том числе ПИР), экспертиза проекта реконструкции здания дома культуры поселкаСоловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 4 091,76 | 4 091,76 |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  | обеспечение реконструкции здания дома культурыпоселка Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| областнойбюджет | 4 000,0 | 4 000,0 |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетрайона |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетпоселения | 91,76 | 91,76 |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| внебюджетныесредства |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| 25. Реконструкция здания дома культуры поселка Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 5 210,74(1 210,74) | 4 210,74(210,74) | 1 000,0(1 000,0)  |  –  |  –  |  –  |  –  | ввод в эксплуатациюв 2016 году зданиядома культурыпоселка Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| областнойбюджет | 4 000,0 | 4 000,0 |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетрайона | 1 000,0(1 000,0) |  –  | 1 000,0(1 000,0) |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетпоселения | 210,74(210,74) | 210,74(210,74) |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| внебюджетныесредства |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26. Проектирование иреконструкциявысвобождаемого старого здания школы под размещениемуниципального дома культуры и областноймузыкальной школы поселка Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 40 816,0(816,0) |  –  |  –  | 316,0(316,0) | 40 500,0(500,0) |  –  |  –  | ввод в эксплуатациюв 2017 году зданияпод размещениемуниципального домакультуры и областноймузыкальной школыпоселка Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| областнойбюджет | 40 000,0 |  –  |  –  |  –  | 40 000,0 |  –  |  –  |
| местныйбюджетрайона |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетпоселения | 816,0(816,0) |  –  |  –  | 316,0(316,0) | 500,0(500,0) |  –  |  –  |
| внебюджетныесредства |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| 27. Проектирование иреконструкциявысвобождаемого старогоздания детского сада под размещение администрациимуниципальногообразования «Сельское поселениеСоловецкое"(в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 40 800,4(800,4) |  –  |  –  | 300,4(300,4) | 40 500,0(500,0) |  –  |  –  | ввод в эксплуатациюв 2017 году зданияпод размещениеадминистрациимуниципальногообразования"Сельское поселениеСоловецкое" |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| областнойбюджет | 40 000,0 |  –  |  –  |  –  | 40 000,0 |  –  |  –  |
| местныйбюджетрайона |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетпоселения | 800,4(800,4) |  –  |  –  | 300,4(300,4) | 500,0(500,0) |  –  |  –  |
| внебюджетныесредства |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28. Проектирование истроительство несамоходного стоечного судна с административно-хозяйственными и жилыми помещениями | Агентство поразвитиюСоловецкогоархипелагаАрхангельскойобласти | итого | 278 000,0 | 8 000,0 |  –  | 270 000,0 |  –  |  –  |  –  | ввод в эксплуатациюв 2016 году несамоходного стоечного судна с административно-хозяйственными и жилыми помещениями |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет | 270 000,0 |  –  |  –  | 270 000,0 |  –  |  –  |  –  |
| областнойбюджет | 8 000,0 | 8 000,0 |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетрайона |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетпоселения |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| внебюджетныесредства |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| Задача N 2 муниципальной программы - градостроительное планирование территории поселка Соловецкий, строительство и ремонт дорог на территории Соловецкого архипелага |
| 29. Разработка проектовпланировок иблагоустройства поселкаСоловецкий, включаяинженерные изыскания (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 10 084,9(450,0) | 333,32(180,0) | 9 751,58(270,0) |  –  |  –  |  –  |  –  | завершение в 2015 году разработкипроектов планировоки благоустройствапоселка Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| областнойбюджет | 8 000,0 |  –  | 8 000,0 |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетрайона |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетпоселения | 2 084,9(450,0) | 333,32(180,0) | 1 751,58(270,0) |  –  |  –  |  –  |  –  |
| внебюджетныесредства |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 30. Проектирование иреконструкциясуществующихавтомобильных дорог, не относящихся к памятникамистории и культуры, в муниципальномобразовании "Сельское поселение Соловецкое",за пределами поселкаСоловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 206 600,0(500,0) |  –  |  –  |  –  |  300,0(300,0) | 206 300,0(200,0) |  –  | завершение в 2018 году реконструкциисуществующихавтомобильных дорогза пределами поселкаСоловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет | 180 100,0 |  –  |  –  |  –  |  –  | 180 100,0 |  –  |
| областнойбюджет | 26 000,0 |  –  |  –  |  –  |  –  | 26 000,0 |  –  |
| местныйбюджетрайона | 500,0 (500,0) |  –  |  –  |  –  |  300,0(300,0) | 200,0(200,0)  |  –  |
| местныйбюджетпоселения |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| внебюджетныесредства |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| 31. Проектирование иреконструкциясуществующихавтомобильных дорог, не относящихся к памятникамистории и культуры, вмуниципальномобразовании "Сельскоепоселение Соловецкое",на территории поселкаСоловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 261 810,0(500,0) |  –  |  –  |  –  |  300,0(300,0) | 130 980,0(100,0) | 130 530,0(100,0) | завершение в 2019 году реконструкциисуществующихавтомобильных дорогв поселке Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет | 249 760,0 |  –  |  –  |  –  |  –  | 124 880,0 | 124 880,0 |
| областнойбюджет | 11 550,0 |  –  |  –  |  –  |  –  | 6 000,0 | 5 550, 0 |
| местныйбюджетрайона | 500,0 (500,0) |  –  |  –  |  –  |  300,0(300,0) | 100,0(100,0)  | 100,0(100,0)  |
| местныйбюджетпоселения |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| внебюджетныесредства |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 32. Проектирование истроительство новой уличной дорожной сетипоселка Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 745 500,0(500,0) |  –  |  –  | 273 600,0(200,0) | 155 600,0(100,0) | 156 600,0(100,0) | 159 600,0(100,0) | ввод в эксплуатациюв 2019 году новойуличной дорожнойсети поселкаСоловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет | 690 000,0 |  –  |  –  | 260 000,0 | 142 000,0 | 143 000,0 | 145 000,0 |
| областнойбюджет | 55 000,0 |  –  |  –  | 13 500,0 | 13 500,0 | 13 500, 0 | 14 500,0 |
| местныйбюджетрайона |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетпоселения | 500,0(500,0) |  –  |  –  | 200,0(200,0) | 100,0(100,0) | 100,0(100,0) | 100,0(100,0) |
| внебюджетныесредства |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| 33. Строительство 2 общественных туалетов в пос. Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 3 739,89(94,19) | 3 139,62(94,19) | 600,36( - )  |  –  |  –  |  –  |  –  | ввод в эксплуатацию в 2014 году 2 общественных туалетов в пос. Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| областнойбюджет |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетрайона |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетпоселения | 3 739,89(94,19) | 3 139,62(94,19) | 600,36( - )  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| внебюджетныесредства |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача N 3 муниципальной программы - улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Соловецкого архипелага |
| 34. Проектирование истроительствомногоквартирногожилищного фонда для расселения из ветхого и аварийного жилищногофонда поселкаСоловецкий, включаярасселение измонастырских памятников истории и культуры (ул. Приморская, д. 4,ул. Сивко, д. 1) (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 491 763,0(15 580,0) |  –  | 21 813,0(1 050,0) | 188 883,0 (5 383,0) | 261 067,0(9 147,0) |  –  |  –  | ввод в эксплуатациюмного-квартирногожилого фонда,в том числе:2016 год – 3122 кв.м;2017 год –4229 кв.м |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет | 391 940,0 |  –  |  –  | 150 000,0 | 241 940,0 |  –  |  –  |
| областнойбюджет | 63 480,0 |  –  |  –  | 33 500,0 | 29 980,0 |  –  |  –  |
| местныйбюджетрайона | 25 230,0(15 580,0) |  –  | 10 700,0(1 050,0) | 5 383,0(5 383,0) | 9 147,0(9 147,0) |  –  |  –  |
| местныйбюджетпоселения | 11 113,0( - ) |  –  | 11 113,0( - ) |  –  |  –  |  –  |  –  |
| внебюджетныесредства |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| 35. Разработка проектно-сметной документации и экспертиза проекта многоквартирного жилого дома для расселения из ветхого и аварийного жилого фонда в пос. Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 1 259,64(37,8) | 1 259,64(37,8) |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  | обеспечение строительства многоквартирного жилого дома в пос. Соловецкий утвержденной проектно-сметной документацией |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| областнойбюджет |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетрайона |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетпоселения | 1 259,64(37,8) | 1 259,64(37,8) |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| внебюджетныесредства |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 36. Корректировка проектно-сметной документации, включая инженерные изыскания, экспертизу проекта и привязку двух 12-квартирных жилых домов в пос. Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 171,37(33,5) | 171,37(33,5) |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  | обеспечение строительства трех 12-квартирных жилых домов в пос. Соловецкий, утвержденной проектно-сметной документацией |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| областнойбюджет |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетрайона |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетпоселения | 171,37(33,5) | 171,37(33,5) |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| внебюджетныесредства |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| 37. Капитальный ремонтсохраняемогомногоквартирногожилищного фонда,хозяйственных ивспомогательныхпостроек, относящихся кжилищному фонду поселкаСоловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 178 760,0(710,00) |  –  | 100,0(100,0) | 87 430,0 (410,0) | 45 620,0(100,0) | 45 610,0(100,0) |  –  | завершение в 2018 году капитальногоремонта жилого фонда поселка Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет | 166 050,0 |  –  |  –  | 83 020,0 | 41 520,0 | 41 510,0 |  –  |
| областнойбюджет | 12 000,0 |  –  |  –  | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |  –  |
| местныйбюджетрайона |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетпоселения | 710,0(710,0) |  –  | 100,0(100,0) | 410,0(410,0) | 100,0(100,0) | 100,0(100,0) |  –  |
| внебюджетныесредства |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 38. Приобретение жильядля граждан, проживающихна территории поселкаСоловецкий, выезжающихза его пределы (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 69 200,0(2 900,0) |  –  |  –  | 29 600,0(1 000,0) | 10 000,0(900,0) | 29 600,0(1 000,0) |  –  | улучшение жилищныхусловий граждан,в том числе:2016 год - 15 семей;2017 год - 15 семей;2018 год - 15 семей |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| областнойбюджет | 39 000,0 |  –  |  –  | 19 500,0 |  –  | 19 500,0 |  –  |
| местныйбюджетрайона | 30 000,0(2 700,0) |  –  |  –  | 10 000,0(900,0) | 10 000,0(900,0) | 10 000,0(900,0) |  –  |
| местныйбюджетпоселения | 200,0(200,0) |  –  |  –  | 100,0(100,0) |  –  | 100,0(100,0) |  –  |
| внебюджетныесредства |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| 39. Развитиеиндивидуальногожилищного строительствадля отдельных категорийграждан поселкаСоловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 23 278,94(1 178,94) |  –  |  –  | 7 078,94(303,94) | 2 000,0(225,0) | 7 100,0(325,0) | 7 100,0(325,0) | ввод в эксплуатациюобъектовиндивидуальногожилищногостроительства,в том числе:2016 год - 4 жилыхдома;2017 год - 1 жилойдом;2018 год - 4 жилыхдома;2019 год - 4 жилыхдома |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| областнойбюджет | 15 000,0 |  –  |  –  | 5 000,0 |  –  | 5 000,0 | 5 000,0 |
| местныйбюджетрайона | 8 000,0(900,0) |  –  |  –  | 2 000,0(225,0) | 2 000,0(225,0) | 2 000,0(225,0) | 2 000,0(225,0) |
| местныйбюджетпоселения | 278,94(278,94) |  –  |  –  | 78,94(78,94) |  –  | 100,0(100,0) | 100,0(100,0) |
| внебюджетныесредства |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача N 4 муниципальной программы - сохранение природного комплекса Соловецкого архипелага |
| 40. Проведениенаучно-исследовательскихработ по расчетуантропогенной нагрузкина природную средуСоловецкого архипелага | Министерствоприродных ресурсови лесопромышленногокомплексаАрхангельскойобласти | итого | 2 000,0 | 1 000,0 |  –  | 1 000,0 |  –  |  –  |  –  | завершение в 2016 году научно-исследовательскихработ по расчетуантропогеннойнагрузки наприродную средуСоловецкогоархипелага |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| областнойбюджет | 2 000,0 | 1 000,0 |  –  | 1 000,0 |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетрайона |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетпоселения |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| внебюджетныесредства |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| 41. Мониторинг редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны Соловецкогоархипелага | Министерствоприродных ресурсови лесопромышленногокомплексаАрхангельскойобласти | итого | 1 400,0 |  –  | 400,0 | 1 000,0 |  –  |  –  |  –  | проведение в 2015 и 2016 годах мониторинга редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны Соловецкогоархипелага |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| областнойбюджет | 1 400,0 |  –  | 400,0 | 1 000,0 |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетрайона |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетпоселения |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| внебюджетныесредства |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42. Организация и проведение научно-практической конференции по водным ресурсам, включая биологоческие ресурсы архипелага | Агентство поразвитиюСоловецкогоархипелагаАрхангельскойобласти | итого | 900,0 | 900,0 |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  | проведение в 2014 году научно-практической конференции по водным ресурсам, включая биологические ресурсыСоловецкогоархипелага |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| областнойбюджет | 900,0 | 900,0 |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетрайона |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетпоселения |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| внебюджетныесредства |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| 43. Рекультивациятерритории старойдизельной станции в поселке Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 74 500,0(2 250,0) |  –  |  –  |  –  |  –  | 74 500,0(2 250,0) |  –  | рекультивация в 2018 году территориистарой дизельнойстанции площадью1,65 га |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| областнойбюджет | 71 500,0 |  –  |  –  |  –  |  –  | 71 500,0 |  –  |
| местныйбюджетрайона | 3 000,0(2 250,0) |  –  |  –  |  –  |  –  | 3 000,0(2 250,0) |  –  |
| местныйбюджетпоселения |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| внебюджетныесредства |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  | - |  –  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача N 5 муниципальной программы – создание информационно-коммуникационной инфраструктуры Соловецкого архипелага, развитие туристской инфраструктуры |
| 44. Информационноеобеспечение продвижениятуристско-рекреационногопотенциала Соловецкихостровов | Агентство попечати и средстваммассовойинформацииАрхангельскойобласти | итого | 13 500,0 | 1 500,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | подготовка в 2014 –2019 годахпубликаций в периодических печатных изданиях, организация и проведение пресс-тура |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| областнойбюджет | 13 500,0 | 1 500,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 |
| местныйбюджетрайона |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетпоселения |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| внебюджетныесредства |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| 45. Поддержание и развитие интернет-портала Соловецкого архипелага | Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | итого | 3 810,8 | 1 710,8 | 2 100,0  |  –  |  –  |  –  |  –  | развитие интернет-портала Соловецкого архипелага |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| областнойбюджет | 3 810,8 | 1 710,8 | 2 100,0  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетрайона |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетпоселения |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| внебюджетныесредства |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46. Разработка ивнедрение системымониторинга проектов по развитию Соловецкого архипелага | АдминистрацияГубернатораАрхангельскойобласти иПравительстваАрхангельскойобласти | итого | 10 710,0 | 7 350,0 | 3 360,0  |  –  |  –  |  –  |  –  | внедрение системы управления проектами |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| областнойбюджет | 10 710,0 | 7 350,0 | 3 360,0  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетрайона |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетпоселения |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| внебюджетныесредства |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| 47. Внедрениегеоинформационнойсистемы Соловецкогоархипелага | АдминистрацияГубернатораАрхангельскойобласти иПравительстваАрхангельскойобласти | итого | 8 439,2 | 8 439,2 |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  | внедрение в 2014 году геоинформационной системы Соловецкогоархипелага |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| областнойбюджет | 8 439,2 | 8 439,2 |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетрайона |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетпоселения |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| внебюджетныесредства |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 48. Гранты на поддержку проектов регионального значения в сфере образования и науки на Соловецком архипелаге | Агентство по развитию Соловецкого архипелагаАрхангельскойобласти | итого | 7 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | ежегодноепредоставлениегрантов ГубернатораАрхангельскойобласти дляподдержки проектоврегиональногозначения в сфереобразования и науки на Соловецкомархипелаге |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| областнойбюджет | 7 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
| местныйбюджетрайона |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетпоселения |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| внебюджетные средства |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| 49. Гранты на поддержку проектов регионального значения в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага | Министерство культуры Архангельской области | итого | 3 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ежегодноепредоставлениегрантов ГубернатораАрхангельскойобласти дляподдержки проектоврегиональногозначения в сфереобразования и науки на Соловецкомархипелаге |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| областнойбюджет | 3 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| местныйбюджетрайона |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетпоселения |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| внебюджетные средства |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50. Организация и проведение ежегодного Соловецкого православного форума памяти Святителя Филиппа | Агентство поразвитиюСоловецкогоархипелагаАрхангельскойобласти | итого | 3 621,51 |  –  | 3 621,51 |  –  |  –  |  –  |  –  | ежегодное проведение Соловецкого православногофорума |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| областнойбюджет | 3 621,51 |  –  | 3 621,51 |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетрайона |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетпоселения |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| внебюджетныесредства |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| 51. Организация и проведение военно-исторической конференции "Оборона Русского Севера" | Агентство поразвитиюСоловецкогоархипелагаАрхангельскойобласти | итого | 1 000,0 |  –  | 1 000,0 |  –  |  –  |  –  |  –  | проведение в 2015году военно-исторической конференции "Оборона Русского Севера" |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| областнойбюджет | 1 000,0 |  –  | 1 000,0 |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетрайона |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетпоселения |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| внебюджетныесредства |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 52. Организация и проведение совместных мероприятий Правительства Архангельской области и Правительства Республики Ингушетия, посвященных празднованию 120-летней годовщины со дня рождения С.А.Мальсагова | Агентство поразвитиюСоловецкогоархипелагаАрхангельскойобласти | итого | 1 000,0 |  –  | 1 000,0 |  –  |  –  |  –  |  –  | проведение в 2015 году совместных мероприятий Правительства Архангельской области и Правительства Республики Ингушетия, посвященных празднованию 120-летней годовщины со дня рождения С.А.Мальсагова  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| областнойбюджет | 1 000,0 |  –  | 1 000,0 |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетрайона |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетпоселения |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| внебюджетныесредства |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| Задача № 6 муниципальной программы – создание условий для реализации государственной и муниципальной программ |
| 53. Финансовое обеспечение деятельности агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области как ответственного исполнителя государственной программы | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 65 035,2 | 10 199,7 | 11 867,3 | 10 089,3 | 10 743,3 | 10 958,2 | 11 177,4 | создание условий для обеспечения реализации государственной программы Архангельской области |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| областнойбюджет | 65 035,2 | 10 199,7 | 11 867,3 | 10 089,3 | 10 743,3 | 10 958,2 | 11 177,4 |
| местныйбюджетрайона |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетпоселения |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| внебюджетныесредства |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 54. Субсидии государственному бюджетному учреждению Архангельской области «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага»на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 39 719,5 | 6 826,0 | 7 447,9 | 4 174,1 | 6 332,2 | 7 395,7 | 7 543,6 | обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага» для выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| областнойбюджет | 39 719,5 | 6 826,0 | 7 447,9 | 4 174,1 | 6 332,2 | 7 395,7 | 7 543,6 |
| местныйбюджетрайона |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетпоселения |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| внебюджетныесредства |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| 55. Субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Управление по капитальному строительству" на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Управление поинфраструктурному развитию и муниципаль-ному хозяйствуадминистрации МО «Приморский муниципальный район» | итого | 4 446,0 | – | 1 936,0 | 1 028,0 | 1 482,0 | – | – | обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Управление по капитальному строительству" для выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| областнойбюджет |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| местныйбюджетрайона | 4 446,0 | – | 1 936,0 | 1 028,0 | 1 482,0 |  –  |  –  |
| местныйбюджетпоселения |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |
| внебюджетныесредства |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |  –  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого по муниципальной программе (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) |
|  |  | **итого** | **6 066 000,36****(92 152,33)** | **121 878,50****(934,74)** | **400 792,65****(40 131,80)** | **2 480 990,91****(29 567,73)** | **1 883 993,40****(14 918,06)** | **858 293,9****(6 075,0)** | **320 051,0****(525,0)** |  |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **федеральный****бюджет** | **4 895 706,84** | **0,0** | **100 000,0** | **2 239 670,0** | **1 636 666,84** | **649 490,0** | **269 880,0** |  |
| **областной****бюджет** | **915 883,7** | **96 736,7** | **175 303,2** | **185 363,4** | **220 005,5** | **190 603,9** | **47 871,0** |  |
| **местный****бюджет****района** | **211 774,58****(83 182,69)** | **11 874,58****(164,23)** | **101 247,83****(37 059,08)** | **53 652,17****(27 262,39)** | **25 100,0****(12 697,0)** | **17 800,0****(5 675,0)** | **2 100,0****(325,0)** |  |
| **местный****бюджет****поселения** | **42 635,24 (8 969,63)** | **13 267,22****(770,51)** | **24 241,62****(3 072,72)** | **2 305,34****(2 305,34)** | **2 221,06****(2 221,06)** | **400,0****(400,0)** | **200,0****(200,0)** |  |
| **внебюджетные****средства** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |