Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и  социальной сферы в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 - 2020 годы» за 2017 года

Реализация муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и  социальной сферы в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от  31.10.2013 № 746 (далее – Программа), в 2016 году осуществлялась ответственным исполнителем Программы – Управлением по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации Мо «Приморский муниципальный район». Программа не имеет подпрограммы.

В ходе реализации мероприятий программы приняты постановления администрации МО «Приморский муниципальный район»    от.26.01.2017г. № 42 от 15.05.2017 №366, от 07.08.2017 г. № 641, от 31.10.2017 г. № 813а, от 29.12.2017г. № 961 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Развитие жилищно-коммунального комплекса и  социальной сферы в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 - 2020 годы».

В отчётном году для повышения устойчивости и надежности функционирования инфраструктуры жизнеобеспечения населения выполнены работы по капитальному ремонту 800 м.п. в двухтрубном исполнении водопроводной сети и монтажу системы очистки воды в дер. Повракульская МО «Талажское». Разработана проектно-сметная документация на строительство канализационной сети в пос. Ширшинский МО «Лисестровское». Выделены финансовые средства для проведение конкурсных процедур по установке теплообменников в 14 МКД пос. Катунино МО «Катунинское».

Финансовое обеспечение на реализацию указанных мероприятий составляет порядка 16 млн. рублей.

Для повышения энергоэффективности объектов муниципальной собственности и объектов социальной сферы направлено 1,1 млн. рублей. Выполнены работы по  замене оконных блоков и ремонту теплового узла в здании Центральной библиотеки (пос. Уемский),   произведен ремонт внутренней системы теплоснабжения в зданиях Бобровской и Соловецкой школ. Приобретен котел КВР-0,23 для котельной Вознесенской школы

В рамках осуществления государственных полномочий в части предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 2017 году в Приморском районе реализовали свое право на получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 1431 человек, на эти цели направлено 19 104 млн.рублей.

В рамках реализации IV этапа адресной программы в 2016 году за счёт средств федерального бюджета приобретена 1 квартира для переселения семьи из дер. Патракеевка и из районного бюджета выделена компенсация в размере 1,2 млн. рублей для переселения из аварийного жилья в дер. Талаги

В 2017 году произведен капитальный ремонт 8 домов в МО «Катунинское»,  МО «Островное», МО «Заостровское» и МО «Лисестровское». Окончание работ по двум домам в МО «Катунинское» перенесены на 2018 год.

Заключены муниципальные контракты на строительство детских садов на 120 мест в п. Катунино и на 60 мест в п. Боброво Приморского района.  Выполнены изыскательские и проектные работы.   В пос. Катунино проведена подготовка и вертикальная планировка территории, прокладка наружных сетей водоотведения, теплоснабжения, устройство свайного основания, начаты работы по устройству ленточного фундамента. В Боброво выполнена подготовка территории: демонтаж существующих зданий и коммуникаций. Освоено 19,6 млн. руб.

На стадии завершения проектирования находятся три инвестиционных проекта  по строительству межпоселковых газопроводов от ГРС "Рикасиха" до ст. Исакогорка Архангельской области", от дер. Фельшинки да пос. Васьково Архангельской области, от ГРС "Уйма" к котельной № 12 ЭРТ № 2, в/г № 8 д. Хорьково Архангельской области».

Выполнены кадастровые работы в отношении земельных участков для проектирования и строительства объектов по размещению бытовых отходов в  дер. Патракеевка и Верхняя Золотица. Разработана генеральная схема очистки территории МО «Приморский муниципальный район».

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» реализованы  мероприятия по обеспечению освещения дворовых и общественных территорий деревни Рикасиха МО «Приморское», ремонту и обеспечению освещения дворового проезда д. 42, 43 по ул. Заводская, а так же  асфальтированию площадки перед зданием ДК пос. Уемский МО «Уемское». В пос. Катунино МО «Катунинское» проведены работы по обустройству сквера и ремонту   дворового проездов д. 5,6.  Во всех дворовых территориях установлены новые скамейки и урны.

Общая сумма направленных средств составила 5,7 млн. рублей.

В МО «Боброво-Лявленское», «Островное», «Приморское», «Талажское»  устроено 6 транспортных и 5 пешеходных ледовых переправ общей протяженностью – 16,7 км.

В 2017 году продолжены работы по паспортизации автомобильных дорог. Зарегистрировано право собственности на автомобильную дорогу  «Мыс Заяцкий - Яреньга – Лопшеньга».

На исполнения решений судов в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов направлено 5 млн. рублей.

На эти средства выполнены работы:

1.  МО «Боброво-Лявленское» отремонтирован мост ч/з реку Черуха и подъездные пути к нему, установлены дорожные знаки.

2. МО «Катунинское» отремонтированы внутри поселковые дороги, приобретены и установлены дорожные знаки.

3. МО «Лисестровское»  отремонтированы дороги в деревнях Большая Корзиха и Волохница.

4. МО «Приморское» выполнен частичный ремонт дорожного покрытия от газовой котельной до реки Сев. Двина.

Реализована большая часть мероприятий (26 из 29), запланированных к исполнению в 2017 года. В соответствии с расчетом эффективность реализации Программы  оценивается как нормальная.