ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2020 годы»

(указать наименование муниципальной программы)

за  2015год

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по источникам | освоено |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | бюджет муниципальных образований сельских поселений | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1. Информационно-организационное обеспечение | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству, МБУ «УКС» | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 1.2. Оказание финансовой поддержки гражданам в целях осуществления индивидуального жилищного строительства | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 275,4 | 275,4 | 100 | - | - | - | - | 275,4 | 275,4 | - | - | - | - | 275,4 | - |
| 2.1. Информационно-организационное обеспечение | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству, МБУ «УКС» | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |  |
| 2.2. Строительство (долевое строительство, реконструкция, приобретение) жилья для переселения граждан из аварийного жилого фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу | муниципальные образования поселения | 45 034,0 | 44 988,6 | 99,9 | 21408,9 | 21 363,5 | 23 125,1 | 23 125,1 | 500,0 | 500,0 | - | - | - | - | 44 988,6 | Экономия по мун.контракту Данные по объему финансирования отражены с учетом остатков прошлых лет бюджетов поселений в сумме 15 312,1 тыс. руб. |
| 2.3. Снос аварийного жилищного фонда | муниципальные образования поселения | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 2.4. Обеспечение софинансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда для восстановления остатков целевых средств Фонда поддержки реформирования ЖКХ и средств областного бюджета | администрация МО «Лявленское» | 3 052,6 | 3 052,6 | 100 | - | - | - | - | 3 052,6 | 3 052,6 | - | - | - | - | 3 052,6 | - |
| 3.1. Разработка проектно-сметной документации на проведение в муниципальных зданиях районной принадлежности работ, направленных на повышение энергетической эффективности в том числе: |  | 50,0 | 50,0 | 100 | - | - | - | - | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | - |
| 3.1.1 | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 3.1.2. | Отдел культуры и библиотечного обслуживания | 50,0 | 50,0 | 100 | - | - | - | - | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | - |
| 3.2. Проведение энергоаудита и работ по ремонту и модернизации муниципальных зданий районной принадлежности и оборудования, направленных на повышение энергетической эффективности в том числе: |  | 1 650,0 | 1 650,0 | 100 | - | - | - | - | 1 650,0 | 1 650,0 | - | - | - | - | 1 650,0 | - |
| 3.2.1. | Управление образования | 1 300,0 | 1 300,0 | 100 | - | - | - | - | 1 300,0 | 1 300,0 | - | - | - | - | 1 300,0 | - |
| 3.2.2. | Отдел культуры и библиотечного обслуживания | 350,0 | 350,0 | 100 | - | - | - | - | 350,0 | 350,0 | - | - | - | - | 350,0 | - |
| 3.3. Организация обучения по энергосбережению сотрудников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 4.1. Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка для проектирования и строительства объекта «Место размещения бытовых отходов МО «Островное» дер. Ластола | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 4.2. Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка для проектирования и строительства объекта «Место размещения бытовых отходов МО «Островное» дер. Пустошь | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 4.3. Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка для проектирования и строительства объекта «Место размещения бытовых отходов МО «Островное» с. Вознесенье | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 4.4. Организация подготовки документов для получения лицензии на размещение, обезвреживание отходов 1-4 классов опасности в МО «Островное» дер. Ластола | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 4.5. Организация подготовки документов для получения лицензии на размещение, обезвреживание отходов 1-4 классов опасности в МО «Островное» дер. Пустошь | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 4.6. Организация подготовки документов для получения лицензии на размещение, обезвреживание отходов 1-4 классов опасности в МО «Островное» с. Вознесенье | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 4.7. Обустройство места размещения отходов в МО «Островное» дер. Ластола | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 4.8. Обустройство места размещения отходов в МО «Островное» дер. Пустошь | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 4.9. Обустройство места размещения отходов в МО «Островное» с. Вознесенье | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 4.10 Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка для проектирования и строительства объекта «Место размещения бытовых отходов МО «Пертоминское» дер. Летняя-Золотица | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 70,0 | 70,0 | 100 | - | - | - | - | 70,0 | 70,0 | - | - | - | - | 70,0 | - |
| 4.11 Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка для проектирования и строительства объекта «Место размещения бытовых отходов МО «Пертоминское»дер. Пушлахта | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 70,0 | 70,0 | 100 | - | - | - | - | 70,0 | 70,0 | - | - | - | - | 70,0 | - |
| 4.12. Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка для проектирования и строительства объекта «Место размещения бытовых отходов МО «Пертоминское» дер. Лопшеньга | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 70,0 | 70,0 | 100 | - | - | - | - | 70,0 | 70,0 | - | - | - | - | 70,0 | - |
| 4.13. Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка для проектирования и строительства объекта «Место размещения бытовых отходов МО «Пертоминское» дер. Яреньга | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 70,0 | 70,0 | 100 | - | - | - | - | 70,0 | 70,0 | - | - | - | - | 70,0 | - |
| 4.14. Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка для проектирования и строительства объекта «Место размещения бытовых отходов МО «Пертоминское» пос. Пертоминск | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 70,0 | 70,0 | 100 | - | - | - | - | 70,0 | 70,0 | - | - | - | - | 70,0 | - |
| 4.15. Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка для проектирования и строительства объекта «Место размещения бытовых отходов МО «Пертоминское» дер. Уна | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 70,0 | 70,0 | 100 | - | - | - | - | 70,0 | 70,0 | - | - | - | - | 70,0 | - |
| 4.16. Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка для проектирования и строительства объекта «Место размещения бытовых отходов МО «Пертоминское» дер. Луда | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 70,0 | 70,0 | 100 | - | - | - | - | 70,0 | 70,0 | - | - | - | - | 70,0 | - |
| 4.17. Организация подготовки документов для получения лицензии на размещение, обезвреживание отходов 1-4 классов опасности в дер. Летняя Золотица МО «Пертоминское» | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 4.18.Организация подготовки документов для получения лицензии на размещение, обезвреживание отходов 1-4 классов опасности в дер. Пушлахта МО «Пертоминское» | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 4.19. Организация подготовки документов для получения лицензии на размещение, обезвреживание отходов 1-4 классов опасности в дер. Лопшеньга МО «Пертоминское» | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 4.20. Организация подготовки документов для получения лицензии на размещение, обезвреживание отходов 1-4 классов опасности в дер. Яреньга МО «Пертоминское» | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 4.21. Организация подготовки документов для получения лицензии на размещение, обезвреживание отходов 1-4 классов опасности в пос. Пертоминск МО «Пертоминское» | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 4.22. Организация подготовки документов для получения лицензии на размещение, обезвреживание отходов 1-4 классов опасности в дер. Уна МО «Пертоминское» | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 4.23. Организация подготовки документов для получения лицензии на размещение, обезвреживание отходов 1-4 классов опасности в дер. Луда МО «Пертоминское» | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 4.24. Обустройство места размещения отходов в МО «Пертоминское» дер. Летняя-Золотица | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 4.25. Обустройство места размещения отходов в МО «Пертоминское» дер. Пушлахта | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 4.26. Обустройство места размещения отходов в МО «Пертоминское» дер. Лопшеньга | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 4.27. Обустройство места размещения отходов в МО «Пертоминское» дер. Яреньга | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 4.28. Обустройство места размещения отходов в МО «Пертоминское» пос. Пертоминск | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 4.29. Обустройство места размещения отходов в МО «Пертоминское» дер. Уна | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 4.30. Обустройство места размещения отходов в МО «Пертоминское» дер. Луда | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 4.31. Разработка и согласование генеральной схемы очистки территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 4.32. Проведение конкурса по благоустройству территорий населенных пунктов МО «Приморский муниципальный район» | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 5.1. Сопровождение мероприятий, направленных на развитие коммунальной инфраструктуры: содействие в подготовке документации на ремонтные работы, формирование отчетов о выполненных работах и финансировании мероприятий | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 5.2. Капитальный ремонт теплотрассы в дер. Кяростров | администрация МО «Вознесенское» | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 5.3. Капитальный ремонт теплотрассы в дер. Ластола | администрация МО «Ластольское» | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 5.4. Капитальный ремонт водопроводных сетей в пос. Боброво | администрация МО «Коскогорское» | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 5.5. Капитальный ремонт водопровода в пос. Лайский Док | администрация МО «Приморское» | 1 539,5 | 1 539,5 | 100 | - | - | 1 146,5 | 1 146,5 | 393,0 | 393,0 | - | - | - | - | 1 539,5 | - |
| 5.6. Капитальный ремонт трубопроводов теплоснабжения в пос. Беломорье | администрация МО «Катунинское» | 240,7 | 240,7 | 100 | - | - | - | - | 240,7 | 240,7 | - | - | - | - | 240,7 | - |
| 5.7. Капитальный ремонт водопроводных сетей в пос. Луговой. | администрация МО «Заостровское» | 196,0 | 196,0 | 100 | - | - | - | - | 196,0 | 196,0 | - | - | - | - | 196,0 | - |
| 5.8. Капитальный ремонт тепловых сетей в пос. Юрос. | администрация МО «Уемское» | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 5.9. Капитальный ремонт проложенных совместно трубопроводов тепло- и водоснабжения в дер. Рикасиха | администрация МО «Приморское» | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 5.10. Капитальный водопроводных сетей в дер. Повракульская | администрация МО «Повракульское» | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 5.11. Соединение водопроводных сетей ул. Большесельская и ул. Заводская в пос. Уемский. | администрация МО «Уемское» | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 5.12. Капитальный ремонт канализационно-насосной станции в дер. Рикасиха | администрация МО «Приморское» | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 5.13. Капитальный ремонт котельной в дер. Кузьмино (ремонт стен и кровли) | администрация МО «Лявленское» | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | 0,0 | - |
| 5.14. Капитальный ремонт водопровода в пос. Уемский (подключение первой очереди водовода) | администрация МО «Уемское» | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 5.15. Капитальный ремонт водопродода в пос. Уемский (ул. Заводская д.2) | администрация МО «Уемское» | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 5.16 Капитальный ремонт водопровода в пос. Уемский (ул. Заводская от ВНС до колодца у д. № 6 и колодца у РДК) | администрация МО «Уемское» | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 5.17. Капитальный ремонт водопроводных сетей в пос. Катунино | Администрация МО «Катунинское» | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 5.18. Капитальный ремонт канализационных сетей в пос. Боброво | Администрация МО «Коскогорское» | 582,5 | 582,5 | 100 | - | - | 373,2 | 373,2 | 209,3 | 209,3 | - | - | - | - | 582,5 | - |
| 5.19. Капитальный ремонт теплотрассы в с. Вознесенье | Администрация МО «Вознесенское» | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 5.20. Замена участка наружной сети водопровода в д.Хорьково | Администрация МО «Лявленское» | 96,9 | 96,9 | 100 | - | - | - | - | 96,9 | 96,9 | - | - | - | - | 96,9 | - |
| 5.21. Подготовка котельной в д.Бабанегово к отопительному сезону | Администрация МО «Лявленское» | 247,5 | 247,5 | 100 | - | - | - | - | 247,5 | 247,5 | - | - | - | - | 247,5 | - |
| 5.22. Закупка и поставка каменного угля для нужд бюджетных учреждений муниципального образования «Приморский муниципальный район», расположенных на территориях с ограниченными сроками завоза грузов | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 5 380,0 | 5380,0 | 100 | - | - | - | - | 5 380,0 | 5380,0 | - | - | - | - | 5380,0 | - |
| 5.23 Организация предоставления муниципальных услуг подведомственным учреждением МБУ «УКС» | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 3 839,0 | 3 839,0 | 100 | - | - | - | - | 3 839,0 | 3 839,0 | - | - | - | - | 3 839,0 | - |
| 5.24.Разработка рабочей документации и ремонт здания МБОО ДОД «Приморская ДЮСШ» в п.Васьково | МБУ «УКС» | 5 644,2 | 5 644,2 | 100 | - | - | 5 400,0 | 5 400,0 | 244,2 | 244,2 | - | - | - | - | 5 644,2 | - |
| 5.25.Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | Администрация МО «Коскогорское» | 3 185,7 | 1 596,7 | 50,1 | 279,8 | 0,0 | 1 309,2 | 0,0 | 1 596,7 | 1 596,7 | - | - | - | - | 1 596,7 | Не поступили денежные средства из областного бюджета |
| 5.26.Решение вопросов местного значения в целях материально-технического и организационного обеспечения деятельности | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 5.27.Поддержание жилищно-коммунальной отрасли сельских поселений, включая расходы на вывоз твердых бытовых отходов и содержание мест захоронений | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 5.28.Исполнение судебных актов | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 5.29. Закупка передвижного резервного источника электрической энергии мощностью 30 кВт для дер. Пустошь | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 428,1 | 0,0 | 0,0 | - | - | 428,1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | Денежные средства поступили в конце декабря 2015г. |
| 6.1 Строительство детского сада на 120 мест в пос. Васьково Приморского района. | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 259,1 | 259,1 | 100 | - | - | - | - | 259,1 | 259,1 | - | - | - | - | 259,1 | -. |
| 6.2 Строительство детского сада на 60 мест в пос. Боброво Приморского района. | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 19,9 | 19,9 | 100 | - | - | - | - | 19,9 | 19,9 | - | - | - | - | 19,9 | - |
| 6.3 Строительство детского сада на 120 мест в пос. Катунино Приморского района. | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 12 219,1 | 12 219,1 | 100 | - | - | 11 584,0 | 11 584,0 | 635,1 | 635,1 | - | - | - | - | 12 219,1 | - |
| 7.1. Регистрация и учёт граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 10,2 | 10,2 | 100 | - | - | 10,2 | 10,2 | - | - | - | - | - | - | 10,2 | - |
| 7.2 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 20 762,2 | 20 762,2 | 100 | - | - | 20 762,2 | 20 762,2 | - | - | - | - | - | - | 20 762,2 | - |
| 8.1. Осуществление информационно-консультационных мероприятий по вопросам проведения муниципального жилищного контроля и плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан в рамках муниципального жилищного контроля в соответствии с заключёнными соглашениями. | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 486,4 | 486,4 | 100 | - | - | - | - | - | - | 486,4 | 486,4 | - | - | 486,4 | - |
| 9.1. Обеспечение деятельности Управления по ИР и МХ, как ответственного исполнителя муниципальной программы | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 4 868,0 | 4 865,6 | 99,9 | - | - | - | - | 4 868,0 | 4 865,6 | - | - | - | - | 4 865,6 | Экономия по договорам |
| Итого |  | 110 557,0 | 108 491,8 | 98,1 | 21 688,7 | 21 363,5 | 64 138,5 | 62 401,1 | 24 243,4 | 24 240,8 | 486,4 | 486,4 | 0 | 0 | 108492,1 |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2020 годы»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2015 года

Ответственный исполнитель Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа (указать наименование) |
| 1. Количество человек, получающих компенсационные выплаты по уплаченным процентам по целевым кредитам | ед. | - | 16 | 16 | - | Выплаты гражданам за 2014 год. |
| 2. Количество человек (в том числе работников бюджетной сферы), улучшивших свои жилищные условия | ед. | - | - | 0 | 0 | - |
| 3. Количество аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены | ед. | 4 | 4 | 0 | 0 | - |
| 4. Количество комплектов изготовленной проектно-сметной документации | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 5. Количество разработанной и согласованной генеральной схемы очистки территории МО «Приморский муниципальный район» | ед. | - | - | - | - | - |
| 6. Количество полученных лицензий на размещение, обезвреживание отходов 1-4 классов опасности | ед. | - | - | - | - | - |
| 7. Количество капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры (нарастающим итогом) | ед. | 14 | 15 | 1 | 7 |  |
| 8. Доля ветхих сетей (тепловых, водопроводных и канализационных) в общей протяженности сетей (тепловых, водопроводных и канализационных), процент | % | 49,8 | 49,8 | 0 | 0 | - |
| 9. Количество построенных объектов социальной сферы | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 10. Количество выданных сертификатов на получение жилищных субсидии | ед. | 1 | 0 | 1 | 100 | Не поступление средств из областного бюджета |
| 11. Количество семей получивших субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. | сем. | 1 400 | 1 401 | 1 | 0,07 | Увеличение платы за жил. услуги, информирование граждан по вопросам предоставления субсидий |
| 12. Количество информационно-консультационных мероприятий по вопросам проведения муниципального жилищного контроля и плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан | ед. | 7 | 7 | 0 | 0 | - |
| 13. Количество обустроенных мест размещения отходов 1 – 4 классов опасности | ед. | - | - | - | - | - |

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2020 годы»

(указать наименование муниципальной программы)

за 2015 год

| «Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,95 | 30 | 28,5 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным программой | от 0 до 1 | 0,92 | 50 | 46,0 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств государственной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | от 0 до 1 | 0,98 | 20 | 19,6 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» 94,1 |