ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2018-2022 годы»

за 2018 год

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы, (за отчетный период), тыс. руб | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по источникам | освоено |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1. Информирование заинтересованных граждан и организаций по реализации мероприятий по благоустройству территорий | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в проведении публичных обсуждений проектов по благоустройству территорий | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.1. Проведение конкурса по отбору мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.2. Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленным для их размещения | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.3. Предоставление межбюджетных трансфертов на софинансирование мероприятий по благоустройству территорий | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 6777,61 | 6708,5 | 99 % | 4942,28 | 4885,73 | 1219,1819,18 | 1212,9 | 616,15 | 609,87 | 0 | 0 | 6708,5 | Экономия денежных средств в результате конкурентных процедур |
| Итого: |  | 6777,61 | 6708,5 | 99,2 % | 4942,28 | 4885,73 | 1219,1819,18 | 1212,9 | 616,15 | 609,87 | 0 | 0 | 6708,5 | - |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2018-2022 годы»

по итогам 2018 года

Ответственный исполнитель Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2018-2022 годы» |
| 1. Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 7 | 12 | 5 | 71,4 | Вследствие экономии денежных средств после проведения конкурсных процедур и выделения дополнительных финансовых средств из федерального и областного бюджетов выполнено благоустройство 12 дворовых территорий |
| 2. Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 3 | 5 | 2 | 66 | Вследствие экономии денежных средств после проведения конкурсных процедур и выделения дополнительных финансовых средств из федерального и областного бюджетов выполнено благоустройство 5 общественных территорий |
| 3. Площадь благоустроенных общественных территорий | га | 0,01 | 0,99 | 0,98 | 9800 | Вследствие экономии денежных средств после проведения конкурсных процедур и выделения дополнительных финансовых средств из федерального и областного бюджетов выполнено благоустройство большей площади общественных территорий |

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2018-2022 годы»

(указать наименование муниципальной программы)

за 2018 год

| «Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1,0 | 30 | 30 | Выполнено 5 мероприятий из 5 |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным программой | от 0 до 1 | 1,0 | 50 | 50 | Достигнуто 3 целевых показателей из 3 |
| 3. Уровень эффективности расходования средств государственной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | от 0 до 1 | 0,99 | 20 | 19,8 | Фактическое финансирование — 6708,5 тыс. руб., запланированное — 6777,61 тыс. руб. |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» 99,8 |

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2018-2022 годы»

за 2018 год

Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 30.10.2017 № 803а (далее – Программа), в 2018 году осуществлялась ответственным исполнителем Программы – Управлением по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район». Программа не имеет подпрограммы.

В ходе реализации мероприятий программы приняты постановления администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район от 30.05.2018 года № 354, 03.10.2018 № 989, 31.10.2018 № 1072а, 28.12.2018 № 1314 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Приморский муниципальный район «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2018-2022 годы».

В отчетном году по исполнению пункта мероприятий 1.1 «Информирование заинтересованных граждан и организаций по реализации мероприятий по благоустройству территорий» опубликовано 17 статей на официальном сайте администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район».

В соответствии с исполнением пункта мероприятий 1.2. «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в проведении публичных обсуждений проектов по благоустройству территорий» администрацией муниципального образования «Приморский муниципальный район» в 2018 году проведено 10 заседаний общественной комиссии.

Информация о размещении статей и проведении заседаний общественной комиссии отражена на официальном сайте администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район».

В связи с исполнением пункта мероприятий 2.1 «Проведение конкурса по отбору мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий» в 2018 году заключено 8 Соглашений с администрациями муниципальных образований сельских поселений МО «Приморское», МО «Уемское», МО «Катунинское», МО «Заостровское», МО «Сельское поселение Соловецкое», МО «Лисестровское», МО «Талажское», МО «Боброво-Лявленское» о предоставлении межбюджетных трансфертов на софинансирование мероприятий по благоустройству территорий.

В соответствии с исполнением пункта мероприятий 2.2. «Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленным для их размещения» администрациями муниципальных образований сельских поселений проведена инвентаризация и составлены паспорта благоустройства 271 объекта недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

В отчётном году при исполнении пункта мероприятий 2.3. «Предоставление  межбюджетных трансфертов на софинансирование мероприятий по благоустройству территорий» в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Приморского района мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территориях реализованы в МО «Приморское» (дер. Рикасиха), МО «Уемское» (пос. Уемский), МО «Катунинское» (пос. Катунино, пос. Беломорье), МО «Заостровское» (д. Большое Анисимово), МО «Сельское поселение Соловецкое» (пос. Соловецкий), МО «Лисестровское» (пос. Васьково), МО «Талажское» (пос. Талаги), МО «Боброво-Лявленское» (пос. Боброво).

Сведения о проведенных мероприятиях на дворовых и общественных территориях отражены в таблице №1.

Таблица 1

Сведения о проведенных мероприятиях на дворовых и общественных территориях в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2018-2022 годы»

| № | Муниципальное образование | Адрес территории | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Дворовые территории |
| 1 | МО «Заостровское» | дер. Большое Анисимово, ул. 60 лет Октября, д. 3,4 | Ремонт дворового проезда, обеспечение освещением, установка скамеек и урн |
| 2 | МО «Уемское» | пос. Уемский, ул. Большесельская, д. 89 | Ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек и урн |
| 3 | МО «Катунинское» | пос. Катунино, ул. Катунина, д. 7 | Ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн, обеспечение освещением |
| 4 |  |  |  |
|  |  | пос. Беломорье, д. 1,2,3,4 | Ремонт дворового проезда, обеспечение освещением |
| 5 | МО «Приморское» | дер. Рикасиха, д. 16 | Обеспечение освещением |
|  |  | дер. Рикасиха, д. 17 | Обеспечение освещением |
| 6 |  |  |  |
| 7 | МО «Сельское поселение Соловецкое» | пос. Соловецкий, ул. Северная, д. 17 | Устройство детской площадки |
| 8 | МО «Лисестровское» | пос. Васьково, д. 71 | Ремонт дворового проезда, отсыпка детской площадки |
| 9 | МО «Боброво-Лявленское» | пос. Боброво, ул. Лесная, д. 6, 6А | Обеспечение освещением |
| 10 | МО «Талажское» | пос. Талаги, д. 18 | Обеспечение освещением |
| 11 |  | пос. Талаги, д. 20 | Обеспечение освещением |
| 12 |  | пос. Талаги, д. 117 | Обеспечение освещением |
| Общественные территории |
| 1 | МО «Уемское» | пос. Уемский, ул. Большесельская, д. 46 (детская площадка) | Устройство ограждения, установка скамеек и урн |
| 2 | МО «Талажское» | пос. Талаги, около д. 35 | Строительство сцены, трибуны, обеспечение освещением |
| 3 | МО «Приморское» | дер. Рикасиха, ул. Новая | Обеспечение освещением |
| 4 |  | дер. Рикасиха, д. 62-17 | Обеспечение освещением, устройство дренажного колодца |
| 5 | МО «Боброво-Лявленское» | территория общественной детской площадки в п. Боброво, расположенная в районе общественных зданий №4 по ул. Неманова (здание торговли), №5б по ул. Лесная (здание администрации/почты) | Асфальтирование, устройство ограждения, обеспечение освещением |

Общая сумма направленных средств составила 7,8 млн. рублей.

Реализованы все мероприятия, запланированные к исполнению в 2018 году. В соответствии с расчетом эффективность реализации Программы оценивается как высокая.