МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

«РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ СОЛОВЕЦКОГО АРХИПЕЛАГА  (2014–2021 ГОДЫ)»

(в редакции постановлений администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от  04.04.2014г. №316;  от 26.08.2014г. №726;  от 05.11.2014г. №920а; от 23.01.2015г.  №32; от 12.03.2015г. №171; 12.05.2015г. №338;

от 10.08.2015г. №624;  от 14.10.2015г. №814; от 05.11.2015г. №865; от 23.11.2015г. №942; от 31.12.2015г. №1109; от 28.03.2016г. №237; от 26.05.2016г. №417; от 28.06.2016г. №527; от 04.08.2016г. №648; от 30.11.2016г. №1005; от 27.01.2017г. №43; от 11.04.2017г. №273; от 12.05.2017г. №363; от 27.10.2017г. №798; от 27.12.2017г. №950; от 03.05.2018г. №293; от 03.08.2018г. №628; от 30.10.2018г. №1070а; от 27.12.2018г. №1313а; от 15.10.2019г. №2171; от 31.12.2019г. №2942а)

Утверждена

постановлением администрации

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

от  31 октября 2013 года  №747

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

«РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ СОЛОВЕЦКОГО АРХИПЕЛАГА (2014–2021 ГОДЫ)»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2021 годы)»

| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2021 годы)» (далее по тексту – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» |
| Соисполнители муниципальной программы | нет |
| Участники муниципальной программы | администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое»; агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области; ГКУ АО «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага»; агентство по печати и средствам массовой информации Архангельской области; министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области; министерство связи и информационных технологий Архангельской области; управление образования администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район»; комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениями администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» |
| Перечень подпрограмм | нет |
| Цели муниципальной программы | создание комфортной среды для проживания населения и приема паломников и туристов на Соловецком архипелаге |
| Задачи Муниципальной программы | развитие коммунальной, инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры Соловецкого архипелага (задача N 1); градостроительное планирование территории поселка Соловецкий, строительство и ремонт дорог на территории Соловецкого архипелага (задача N 2); улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Соловецкого архипелага (задача N 3); сохранение природного комплекса Соловецкого архипелага (задача N 4); создание информационно-коммуникационной инфраструктуры Соловецкого архипелага, развитие туристской инфраструктуры (задача N 5); создание условий для реализации государственной и муниципальной программ (задача N 6). |
| Целевые показатели муниципальной программы | обеспеченность зданий (жилого и нежилого фонда) на территории Соловецкого архипелага питьевой водой в соответствии с установленными нормативами, процентов; обеспеченность зданий (жилого и нежилого фонда) водоотведением и канализацией в соответствии с установленными нормативами, процентов; доля отходов, направленных на переработку, повторное использование и обезвреживание, от общегодового объема отходов, процентов; количество реконструированных (построенных) причальных сооружений, ед.; доля протяженности вновь построенных (реконструированных) дорог на территории Соловецкого архипелага, не являющихся памятниками истории и (или) культуры, от общей фактической протяженности указанных дорог, процентов; доля жителей, обеспеченных жильем, в том числе подлежащих переселению из монастырских памятников и объектов, подлежащих музеефикации, процентов; доля оборудованных мест общего пользования, процентов; доля объектов капитального строительства на которые проведена оценка воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО от общего числа объектов капитального строительства по муниципальной программе, подлежащих проведению оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО, процентов. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | срок реализации муниципальной программы - 2014 - 2021 годы. Муниципальная программа реализуется в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | общий объем финансирования – 2 377 255,54 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 747 209,42 тыс. рублей; средства бюджета муниципального образования "Приморский муниципальный район" – 119 412,94 тыс. рублей; средства бюджета муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое" – 39699,23 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 1 471 904,90 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | увеличение обеспеченности зданий (жилого и нежилого фонда) на территории Соловецкого архипелага питьевой водой в соответствии с установленными нормативами до 100 процентов; увеличение обеспеченности зданий (жилого и нежилого фонда) водоотведением и канализацией в соответствии с установленными нормативами до 100 процентов; увеличение доли отходов, направленных на переработку, повторное использование и обезвреживание, от общегодового объема отходов до 35 процентов; увеличение количества реконструированных (построенных) причальных сооружений до 4 ед.; увеличение доли протяженности вновь построенных (реконструированных) дорог на территории Соловецкого архипелага, не являющихся памятниками истории и (или) культуры, от общей фактической протяженности указанных дорог до 100 процентов; увеличение доли жителей, обеспеченных жильем, в том числе подлежащих переселению из монастырских памятников и объектов, подлежащих музеефикации, до 100 процентов; увеличение доли оборудованных мест общего пользования до 100 процентов; увеличение доли объектов капитального строительства на которые проведена оценка воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО от общего числа объектов капитального строительства по муниципальной программе, подлежащих проведению оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО, до 100 процентов. |

- Приоритеты деятельности в сфере реализации муниципальной программы

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020  года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, определены основные приоритеты государственной политики в сфере развития человеческого потенциала, расширения глобальных конкурентных преимуществ в традиционных отраслях, а также сохранения и популяризации культурного наследия народов России, включая проведение работ по сохранению, улучшению технического состояния объектов культурного наследия, позволяющих вернуть их в хозяйственный и культурный оборот.

Стратегией развития Соловецкого архипелага как уникального объекта духовного, историко-культурного и природного наследия, одобренной распоряжением Правительства Архангельской области от 16 июля 2013 года № 310-рп, определены основные приоритеты государственной политики 
в сфере сохранения Соловецкого архипелага – общенационального 
и мирового духовного, культурного и природного достояния, духовного православного центра России, обеспечивающего формирование и восприятие традиционных ценностей, с развитой сферой гостеприимства, созданной 
на основе современной инфраструктуры, экологического равновесия 
и бережного отношения к историческому и культурному наследию населения, паломников и туристов.

Цели и задачи реализации муниципальной программы, перечни целевых показателей и мероприятий муниципальной программы сформированы на основе указанных приоритетов, а также анализа состояния и перспектив развития Соловецкого архипелага.

II.  Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Соловецкий архипелаг с его историко-культурным наследием и сохранившимся уникальным природным ландшафтом является одним из самых известных в России и за ее пределами заповедным историко-культурным и природным комплексом. Территория Соловецкого архипелага расположена в северной части Онежского залива Белого моря в 165 км южнее условной линии Полярного круга, на 65 параллели. В состав Соловецкого архипелага входит более сотни островов, из них шесть - наиболее крупные: Большой Соловецкий, Анзер, Большая Муксалма, Малая Муксалма, Большой и Малый Заяцкие. Общая площадь территории Соловецкого архипелага составляет 29 610 га, в том числе 306 га - земли поселка Соловецкий, 28 313 га - земли лесного фонда, 991 га - земли запаса.

Решением Генеральной Ассамблеи ЮНЕСКО от 14 декабря 1992 года   №632 в Список всемирного наследия ЮНЕСКО включен историко-культурный ансамбль Соловецких островов, в том числе и основной комплекс памятников, входящих в состав Соловецкого музея-заповедника.

Управление наследием Соловецкого архипелага осуществляется на трех уровнях: федеральном, региональном и местном. В настоящее время управление на территории Соловецкого архипелага осуществляют четыре основных субъекта:

- органы местного самоуправления - муниципальное образование "Сельское поселение Соловецкое" (общее число жителей - 917 человек), входящее в состав муниципального образования "Приморский муниципальный район" Архангельской области, административный центр - поселок Соловецкий;

- Соловецкий монастырь с числом постоянной братии, находящейся на архипелаге, порядка 70 человек, включая трудников;

- федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник" (общее число сотрудников - 180 человек);

- Соловецкое лесничество - территориальный орган министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (общее количество сотрудников - 8 человек). Большая часть земель - 28 313 га, или 96 процентов земельного фонда относится к землям лесного фонда (федеральная собственность) и управляется Соловецким лесничеством. На этих землях находится подавляющая часть природных и культурных памятников.

Комплексная инфраструктура, обеспечивающая безопасность объектов и посетителей Соловецкого архипелага, а также поселения, находится в управлении муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое" и федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник".

Возобновление деятельности Соловецкого монастыря, восстановление туристского и паломнического потока определили перспективу развития Соловецкого архипелага как центра культурного туризма и паломничества. Соловецкий музей-заповедник и финансируемый через музей ремонтно-реставрационный комплекс по числу работающих в них местных жителей стали основной сферой занятости трудоспособного населения. В летний период практически вся активная часть местного населения занята в частном порядке в обслуживании посетителей Соловецкого архипелага.

При этом отсутствие необходимой инфраструктуры жизнеобеспечения населения и посетителей Соловецкого архипелага, эффективной правовой охраны и организационно-технической системы безопасности памятников и природы Соловецкого архипелага создает реальную угрозу для сохранения наследия Соловецкого архипелага как объекта мирового историко-культурного и природного наследия.

Ключевыми проблемами в сфере сохранения уникального комплекса памятников истории и культуры и природных ландшафтов Соловецкого архипелага являются:

- неудовлетворительное состояние инженерной инфраструктуры Соловецкого архипелага;

- неудовлетворительное состояние социальной инфраструктуры по обслуживанию населения островной территории, в том числе жилых домов, дорог, учреждений здравоохранения и образовательных организаций;

- неудовлетворительный уровень обеспечения морским и воздушным сообщением между Соловецким архипелагом и административным центром Архангельской области, а также прилегающими территориями;

- неудовлетворительный уровень услуг, предоставляемых паломникам и туристам, вследствие отсутствия собственной продовольственной базы, низкого уровня развития местных ремесел и традиционных промыслов;

- низкий уровень энергоэффективности, энергосбережения, внедрения новейших достижений в данной сфере.

Учитывая масштабность задач, связанных с развитием Соловецкого архипелага как исторической православной святыни России и уникального комплексного объекта культурного и природного наследия общенационального и мирового значения, наиболее действенным механизмом их решения является реализация мероприятий по развитию Соловецкого архипелага в рамках муниципальной программы Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2021

годы)» (далее - муниципальная программа).

Принятие муниципальной программы позволит осуществлять мероприятия по развитию архипелага в едином комплексе, согласовать приоритеты федерального, регионального и местного уровней, а также Русской православной церкви в лице Соловецкого монастыря, скоординировать действия всех заинтересованных сторон, сконцентрировать ресурсы при решении задач развития Соловецкого архипелага. Решение существующих проблем Соловецкого архипелага программно-целевым методом будет осуществляться параллельно с приданием Соловецкому архипелагу особого охранно-правового статуса, учитывающего все аспекты целостной среды островов, что позволит обеспечивать адекватное регулирование антропогенного воздействия.

Отказ от применения программно-целевого метода может привести к нарушению экологического равновесия в окружающей среде. В первую очередь это связано с существующим состоянием водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, гидротехнических сооружений, переработки мусора и других отходов в поселке Соловецкий муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое" Приморского района Архангельской области (далее - поселок Соловецкий).

Объем выбросов в акваторию бухты Благополучия, расположенной в непосредственной близости к объектам центрального ансамбля Соловецкого монастыря, приобрел значительный масштаб и может привести к локальной экологической катастрофе.

Точечное решение отдельных проблем в рамках отраслевых программ не позволяет в комплексе решить вопрос качественного обеспечения населения необходимыми объектами жизнедеятельности (водопровод, канализация, тепло- и электроснабжение, транспортная доступность, объекты социальной инфраструктуры, жилищной сферы).

Существенной проблемой Соловецкого архипелага является завышенная по сравнению с материком стоимость строительных материалов вследствие отсутствия целенаправленной деятельности по формированию логистических схем грузоперевозок. Решение данной проблемы возможно только программно-целевым методом, взаимоувязывающим субъекты хозяйственной и иной деятельности на Соловецком архипелаге.

Сочетание исторических, духовных ценностей и природной уникальности Соловецкого архипелага делает его привлекательным для туризма и паломничества. Из общего числа прибывающих на Соловецкий архипелаг 70 - 75 процентов - туристы, 25 - 30 процентов - паломники. В последние годы количество паломников и туристов превышает 30 тыс. человек.

Основной объем туристско-экскурсионных услуг на Соловецком архипелаге оказывает Соловецкий музей-заповедник, который занимается приемом и обслуживанием туристов на Соловецком архипелаге, охраной музейных коллекций, консервацией и реставрацией памятников, научно-просветительской, образовательной, экспозиционной деятельностью.

Уникальное историческое, природное, духовное и культурное наследие Соловецкого архипелага требует мероприятий по его сохранению, в том числе в рамках проведения исследований по изучению антропогенной нагрузки на природную среду Соловецкого архипелага и комплексного экологического обследования, а также популяризации, в том числе в рамках проведения исследований эволюции русской архитектурной, градостроительной мысли, ратных и духовных подвигов Соловецкой братии, периода политических репрессий, изучения и прославления новомучеников и исповедников Русской православной церкви.

На территории Соловецкого архипелага по состоянию на 1 января 2013 года проживает 917 человек. Объекты коммунальной, социальной, инженерной инфраструктуры и транспортной связи Соловецкого архипелага находятся в неудовлетворительном состоянии.

В поселке Соловецкий отсутствует централизованная система канализации, наружные водопроводные сети находятся в аварийном состоянии, имеется ряд локальных систем канализации с выпусками неочищенных сточных вод в бухту Благополучия Большого Соловецкого острова.

Центральное теплоснабжение поселка Соловецкий осуществляется по тепловым сетям в двухтрубном исполнении. Система теплоснабжения закрытая. Тепловые сети находятся в неудовлетворительном состоянии.

На территории муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое" Приморского муниципального района Архангельской области отсутствуют специализированные организации по переработке отходов производства и потребления. Используется принцип захоронения отходов на свалке, отсутствуют очистные сооружения, сточные воды не подвергаются очистке и сбрасываются в Белое море.

В настоящее время большая часть туристов попадает на Соловецкие острова через город Кемь (Республика Карелия) водным транспортом. Доставка туристов из города Архангельска осуществляется авиационным транспортом.

Для создания условий по обеспечению надлежащей организации приема паломников и туристов на Соловецких островах необходимо осуществить реконструкцию причального комплекса "Тамарин" и строительство нового причала для маломерного флота.

В соответствии с обязательными постановлениями по порту Онега и портовому пункту Соловки, утвержденными федеральным государственным унитарным предприятием "Онежский морской торговый порт" от 15 июня 2003 года, места посадки и высадки пассажиров и разгрузки нефтеналивных грузов должны быть разделены. Для этого необходимо строительство технологического причала, который будет обеспечивать разгрузку нефтеналивных и строительных грузов в период активного строительства на территории Соловецкого архипелага и при реконструкции причального комплекса "Тамарин".

При проведении масштабных строительных и ремонтно-реставрационных работ наиболее остро стоит проблема размещения строителей и обеспечивающего персонала. Максимальное количество человек, задействованных в период активной фазы строительства на Соловецком архипелаге, составит порядка 400 человек. Оптимальным решением данной проблемы является строительство несамоходного стоечного судна с административно-хозяйственными и жилыми помещениями и его размещение в технологической зоне, предназначенной для складирования грузов, строительных материалов и техники. Данный подход к решению проблемы является менее затратным в сравнении с проектом по строительству здания гостиницы (общежития) на 400 человек в поселке Соловецкий.

Текущее состояние объектов социальной инфраструктуры также является неудовлетворительным. Соловецкий филиал государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области "Архангельская областная клиническая больница" (далее - Соловецкий филиал больницы) занимает 2/3 здания постройки 1939 года, износ здания составляет 98 процентов. Кроме того, здание больницы располагается на землях монастырского кладбища, ее фундаментом являются могильные плиты. Генеральным планом поселения предусмотрен снос существующего здания и устройство на данной территории мемориально-парковой зоны.

Существующая планировка здания Соловецкого филиала больницы не позволяет создать патологоанатомическое отделение, операционный блок и палату интенсивной терапии. Отсутствие операционного блока и палаты интенсивной терапии создает определенные сложности при оказании на Соловецком архипелаге экстренной медицинской помощи постоянно проживающему населению и прибывающим на Соловецкий архипелаг паломникам и туристам. Для решения данной проблемы необходимо строительство нового здания Соловецкого филиала больницы.

Материально-техническая база муниципального образовательного учреждения "Соловецкая средняя общеобразовательная школа" не соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02. В здании общеобразовательной школы 8 учебных кабинетов (норматив – 12 кабинетов), отсутствуют спортивный зал, актовый зал, медицинский кабинет, библиотека с читальным залом, учебные мастерские.

Для ведения нормального образовательного процесса необходимо строительство новых зданий образовательных учреждений - школы и детского сада.

Высвобождаемые здания образовательных учреждений планируется реконструировать под размещение дома культуры, музыкальной школы, администрации муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое".

В настоящее время в поселке Соловецкий отсутствуют помещения для организации и проведения культурно-досуговых мероприятий. В целях формирования условий для культурного и духовного развития жителей  поселка Соловецкий предлагается осуществить  реконструкцию здания дома культуры (оборудование киноконцертного зала).

Перспективная электрическая нагрузка потребителей Большого Соловецкого острова составляет 18 099 кВт с учетом перевода зданий и сооружений на электрическое отопление. Ввиду особого экологического и культурного статуса Соловецкого архипелага в рамках проекта концепции федеральной целевой программы "Сохранение и восстановление комплекса духовного, культурного, природного наследия и развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага на 2014 - 2019 годы" предлагается обеспечить электроснабжение Соловецкого архипелага за счет строительства подводной кабельной линии электропередачи, а также распределительной сети на Большом Соловецком острове. Действующую теплоэлектростанцию планируется законсервировать и использовать в качестве резервного источника электроэнергии.

Существующее  состояние автомобильных дорог поселка Соловецкий и автомобильных дорог за его пределами требует проведения мероприятий по развитию и усовершенствованию улично-дорожной сети, связывающих все функциональные зоны, предусмотренные генеральным планом, совмещенным с проектом планировки, поселка Соловецкий.

Данные мероприятия включают в себя расширение проезжих частей и упорядочение структуры улиц и дорог поселка Соловецкий. Общая протяженность существующих дорог, подлежащих реконструкции, составляет 16,9 км.

Для организации движения грузового транспорта и отвода его за пределы селитебной территории поселка Соловецкий необходимо строительство объездной дороги, протяженность которой составит 8,2 км.

Реализация указанных мероприятий позволит сформировать инфраструктуру, обеспечивающую транспортную связь поселка, рекреационных зон и экскурсионно-туристских объектов.

В настоящее время дефицит жилых помещений, существующий на территории Соловецкого архипелага, усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания в нем нормативным требованиям. Общий объем жилищного фонда составляет 24 354 кв. метра, в том числе в деревянном исполнении - 16 806 кв. метров, в каменном - 7 547 кв. метров. Значительная часть жилищного фонда изношена: 10 096 кв. метров построено до 1971 года, 5 033 кв. метра имеют износ свыше 66 процентов.

Проживание в ветхих и аварийных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и снижает возможность их использования. Водопроводом, водоотведением и отоплением оборудовано чуть более 55 процентов.

На Соловецком архипелаге жилищный фонд состоит из многоквартирных домов, в основном построенных в период с 20-х до середины 80-х годов прошлого столетия. Большая часть жилищного фонда в деревянном исполнении, поэтому проблема его состояния очень актуальна. Общее количество многоквартирных домов составляет 64 единицы, из них   44 многоквартирных дома необходимо реконструировать в течение ближайших лет. Общая площадь жилищного фонда, подлежащего реконструкции, составляет 20,5 тыс. квадратных метров. Ряд домов расположен в зоне прибрежной защитной полосы и водоохраной зоны на берегу Святого озера и на берегу моря у Филипповской часовни. Часть домов находится на территории памятников истории и культуры. В соответствии с генеральным планом, совмещенным с проектом планировки, поселка Соловецкий необходимо новое индивидуальное жилищное строительство для замещения вышеуказанных домов.

Соловецкий архипелаг, являясь уникальным объектом историко-культурного и природного наследия, требует применения особых подходов при формировании единой архитектурно-художественной политики. Для сохранения целостного восприятия единого архитектурного стиля необходимо проведение мероприятий по разработке проектов планировок и благоустройства поселка Соловецкий.

Наряду с признанной ценностью историко-архитектурного наследия Соловецкого архипелага исключительную ценность представляют ландшафты, веками создававшиеся трудниками и монашествующей братией. Антропогенные ландшафты Соловецкого архипелага гармонично сочетаются с неповторимой красотой дикой северной природы, уникальными природными ландшафтами.

В соответствии с Лесохозяйственным регламентом Соловецкого лесничества, утвержденным постановлением министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области от           23 апреля 2013 года N 5п, леса могут использоваться исключительно в рекреационных целях - для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. Учитывая статус лесов на территории Соловецкого лесничества - "леса научного и исторического значения", использование их возможно только для отдыха: массового - в радиусе 3 - 5 км от поселка Соловецкий и организованного (группами туристов и/или паломников) - в дальних частях Соловецкого архипелага. Физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия как вид рекреационной деятельности следует признать невозможным.

При разработке туристских маршрутов и определении мест массового отдыха необходимо обеспечивать мероприятия по сохранению среды обитания животного мира, условий размножения животных, нагула, отдыха, путей их миграции, а также неприкосновенности защитных для животных участков территорий и акваторий.

Среди прочих задач Соловецкое лесничество осуществляет деятельность, направленную на сохранение уникальных природных объектов, обеспечение эффективного и безущербного использования рекреационного потенциала лесных земель Соловецкого архипелага, востребованность которого постоянно увеличивается. Задача усложняется тем обстоятельством, что на лесных землях расположены многочисленные памятники культуры, истории и архитектуры, являющиеся объектами посещения многочисленных туристов, паломников, исследователей разных отраслей наук и разных категорий отдыхающих.

Необходимо проведение лесоустройства земель лесного фонда, мониторинга оценки состояния природной среды и влияния антропогенной нагрузки на природный комплекс Соловецкого архипелага, а также рекультивация территории старой дизельной станции в поселке Соловецкий, планируемой к сносу после завершения проекта по организации внешнего энергоснабжения Соловецкого архипелага.

Территория Соловецкого архипелага с конца 1960-х годов прочно входит в систему общероссийских туристских маршрутов.

Сочетание исторических, духовных ценностей и природной уникальности архипелага делает его привлекательным для туризма и паломничества.

В целях продвижения туристско-рекреационного потенциала Соловецких островов необходимо информационно-коммуникационное обеспечение реализации мероприятий развития Соловецкого архипелага, включая рекламно-информационное продвижение туристско-рекреационного потенциала и развитие туристской инфраструктуры.

Для обеспечения эффективной реализации муниципальной программы управление ее мероприятиями должно осуществляться на основе стандартов, методов, технологий проектного управления. Необходимо создание полноценного проектного офиса управления развитием Соловецкого архипелага.

В целях повышения качества оперативного управления и контроля реализации муниципальной программы, обеспечения координации выполнения работ и повышения эффективности использования ресурсов необходимо внедрение информационно-аналитической системы оперативного управления и мониторинга муниципальной программы.

Система мониторинга проектов является единым информационным пространством для совместной работы над проектами по развитию Соловецкого архипелага. Система позволит отследить эффективность реализации проектов, контролировать ход выполнения мероприятий, минимизировать возможные риски, возникающие при их реализации.

Необходимо внедрение геоинформационной системы Соловецкого архипелага для накопления разнообразной информации о Соловецком архипелаге на основе топографических карт, которая будет использоваться в том числе в научных и учебных целях.

Создание трехмерной модели территории Соловецкого архипелага будет осуществляться на основе аэрофотосъемки и модели рельефа, с дополнением моделями зданий, дорог, растительности средней и высокой детализации. Пространственное моделирование территории включает свободное перемещение в пространстве 3D, анимацию трехмерных моделей (движение по маршруту), просмотр территории в трехмерном виде, просмотр информации об объектах в трехмерном виде, 3D-моделирование критически важных объектов, природных и техногенных ситуаций.

В настоящее время к интернет-порталу Соловецкого архипелага подключен региональный геопортал Архангельской области, нанесены основные условные обозначения культурных объектов и объектов туристской инфраструктуры. Вместе с тем расположение объектов на карте не является точным, поскольку карта портала не имеет космосъемки, которая необходима для создания карты лесов Соловецкого архипелага и уточнения адресного плана территории как общая привязка всей картографической информации.

Кроме того, геоинформационную систему Соловецкого архипелага необходимо дополнить специальным функционалом.

Духовное, культурное и природное наследие Соловецких островов обладает мощным образовательным потенциалом. Соловки широко известны как уникальная площадка для проведения:

- научных исследований в области экологии, археологии, истории, архитектуры;

- учебных практик студентов архитектурных, художественных, богословских, гуманитарных образовательных учреждений;

- образовательных и рекреационных программ для обучающихся.

Необходимо развитие комплекса образовательных программ, реализуемых на Соловках для групп "внешнего" сообщества с учетом их возрастной, профессиональной и иной специфики, в том числе таких, как:

"Летний университет" (для студентов, аспирантов, преподавателей, исследователей, специалистов в области экологии, культуры, истории, богословия, искусствоведения, культурно-познавательного туризма и прочих областей) - предусматривает проведение практики, курсов, семинаров, тренингов, мастер-классов, конференций и других мероприятий;

"Летняя культурно-экологическая школа" - предусматривает учебные практики, сессии, семинары, экскурсионные программы, программы "погружения" в культурную и природную среду Соловков и другие мероприятия.

"Летняя школа ремесел" (для всех возрастных групп) - предусматривает организацию музейно-производственной площадки, работу высококвалифицированных специалистов - народных мастеров по традиционным ремеслам, организацию и проведение мастер-классов, разработку и проведение специализированных музейно-образовательных экскурсий и другие мероприятия.

# В этой связи в рамках муниципальной программы предлагается ежегодная поддержка проектов регионального значения в сфере образования 
и науки на Соловецком архипелаге в форме предоставления грантов на конкурсной основе, в соответствии с Порядком предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим

Соловецкий архипелаг обладает богатым культурным наследием для формирования тематических музейных коллекций с привлечением частного бизнеса. Необходима реализация мероприятий по развитию и поддержке частной музейной деятельности на территории Соловецкого архипелага в форме предоставления грантов на конкурсной основе, в соответствии с Порядком предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям.

# В рамках муниципальной программы предполагаются организация 
и проведение научно-практической конференции по водным ресурсам, включая биологические ресурсы Соловецкого архипелага.

# В рамках муниципальной программы планируется проведение мониторинга редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны Соловецкого архипелага.

# Планируется проведение  ежегодного  Соловецкого православного форума памяти Святителя Филиппа  под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Соловецком архипелаге.

# Соловецкий православный форум станет площадкой для решения вопросов совершенствования модели церковно-государственного взаимодействия и выработки единых подходов к процессу сохранения и восстановления триединого наследия Соловецкого архипелага.

# Также планируется организация и проведение мероприятий, направленных на изучение и пропаганду малоизвестных страниц военно-исторических событий на Русском Севере, а также на усиление координации

# и совершенствование механизмов взаимодействия научно-образовательных учреждений, культурно-просветительских структур, государственной власти и общественных объединений в деле изучения военной истории России, как на региональном, так и на общероссийском уровнях.

# В мероприятиях Конференции планируется участие ведущих ученых, экспертов, историков, археологов, руководителей общественных объединений военно-патриотической направленности, представителей научно-образовательных учреждений и средств массовой информации, политиков и государственных деятелей.

# В рамках программы планируется  организация и проведение совместных мероприятий Правительства Архангельской области и Правительства Республики Ингушетия, посвященных празднованию в 2015 году 120-летней годовщины со дня рождения С.А. Мальсагова.

# Реализация данного мероприятия направлена на укрепление единства российской нации, развитие и укрепление сотрудничества и культурных связей между субъектами Российской Федерации, популяризацию и привлечение внимания общества к трагической истории Соловецкого архипелага, патриотическое воспитание молодежи.

# Также в рамках программы планируется организация 
и проведение мероприятия  «Соловецкие сполохи», направленного на развитие хоккея с мячом России как основы духовно-физического воспитания молодежи.

## III. Участие органов местного самоуправления муниципальных образований сельских поселений и других организаций в реализации муниципальной программы

В реализации муниципальной программы принимают участие:

- Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое»;

- Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области;

- ГКУ АО «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага»

- Агентство по печати и средствам массовой информации Архангельской области;

- Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области;

- Министерство связи и информационных технологий Архангельской области

- Министерство культуры Архангельской области;

- Министерство строительства и архитектуры Архангельской области;

- Управление образования администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район»;

- Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениями администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район».

Реализация мероприятий  по пунктам 13, 21 и  29 перечня мероприятий (приложение 1 к муниципальной программе) осуществляется государственным казенным  учреждением Архангельской области «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага», подведомственным агентству по развитию Соловецкого архипелага.

Реализация мероприятий по пунктам 14 и 16 перечня мероприятий (приложение 1 к муниципальной программе) осуществляется управлением образования администрации МО «Приморский муниципальный район.

Реализация мероприятий  по  пунктам  22, 33 и 35 перечня мероприятий (приложение 1 к муниципальной программе) осуществляется  государственным казенным  учреждением Архангельской области «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага», подведомственным агентству по развитию Соловецкого архипелага совместно с муниципальным образованием «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области.

Реализация мероприятий по пунктам 30 и 30.1 перечня мероприятий (приложение   № 1 к муниципальной программе) осуществляется непосредственно агентством по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области.

Реализация мероприятия по пункту 31  перечня мероприятий (приложение 1 к муниципальной программе) осуществляется комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениями администрации МО «Приморский муниципальный район».

Реализация мероприятия по пункту 32  перечня мероприятий (приложение 1 к муниципальной программе) осуществляется совместно с министерством строительства и архитектуры Архангельской области.

Реализация мероприятий по пунктам 41 и 42 перечня мероприятий (приложение 1 к муниципальной программе) осуществляется подведомственным  министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, государственным бюджетным учреждением Архангельской области «Центр  природопользования и охраны окружающей среды».

Реализация мероприятия по пункту 43 перечня мероприятий (приложение   № 1 к муниципальной программе) осуществляется непосредственно агентством по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области.

Реализация мероприятия по пункту 44  перечня мероприятий (приложение 1 к муниципальной программе) осуществляется совместно с министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области.

Реализация мероприятия по пункту 45 перечня мероприятий (приложение 1 к муниципальной программе) осуществляется непосредственно агентством по печати  и средствам массовой информации  Архангельской области.

Реализация мероприятий по пунктам 46, 47 и 48 перечня мероприятий (приложение 1 к муниципальной программе) осуществляется  государственным автономным учреждением Архангельской области «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области», подведомственным  до 2016 года  администрации  Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, с 2016 года министерству связи и информационных технологий.

Реализация мероприятия по пункту 49 перечня мероприятий (приложение 1 к муниципальной программе) осуществляется агентством по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области. В рамках указанного мероприятия ежегодно предоставляются гранты на конкурсной основе в соответствии с Порядком предоставления грантов, утверждаемым Правительством Архангельской области, в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим свою деятельность в сфере образования и науки,  на поддержку проектов регионального значения в сфере образования и науки на Соловецком архипелаге,

Реализация мероприятия по пункту 50 перечня мероприятий (приложение 1 к муниципальной программе) до 2016 года осуществлялось  министерством культуры Архангельской области, с 2016 года – агентством по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области. В рамках указанного мероприятия ежегодно предоставляются гранты на конкурсной основе в соответствии с Порядком предоставления грантов, утвержденным Правительством Архангельской области, в форме  субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим свою деятельность в сфере культуры, на поддержку проектов регионального значения в сфере сохранения, изучения и  презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага.

Реализация мероприятий по пунктам 51, 52, 53 и 54 осуществляется агентством по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области с привлечением организаций, определяемых в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Реализация мероприятия по пункту 55 перечня мероприятий (приложение 1 к муниципальной программе) осуществляется агентством по развитию Соловецкого архипелага.

Реализация мероприятия по пункту 56 перечня мероприятий (приложение 1 к муниципальной программе) осуществляется государственным казенным  учреждением Архангельской области «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага», подведомственным агентству по развитию Соловецкого архипелага.

Органы местного самоуправления муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» ежегодно предусматривают в бюджете муниципального образования средства на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Субсидии  бюджету муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» на реализацию мероприятий муниципальной программы выделяются в соответствии с соглашениями (договорами), заключенными между ответственными исполнителями мероприятий муниципальной программы и органами местного самоуправления муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое».

## IV. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

- Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проекта строительства и      реконструкции системы  водоснабжения поселка  Соловецкий.

В рамках муниципальной программы реализация мероприятия предполагается на 2014-2015 годы с завершением проектных работ с экспертизой по водопроводным сетям.

- Строительство и реконструкция системы  водоснабжения поселка   Соловецкий.

В рамках муниципальной программы реализация мероприятия предполагается с разбивкой на этапы строительства:

2015 год – начало строительства и реконструкции системы водоснабжения северной части поселка Соловецкий протяженностью 7 км, строительство нового водозабора, строительство и реконструкция системы водоснабжения в южной части поселка Соловецкий протяженностью 7 км, строительство подводного дюкера;

2017 год – завершение  строительства и  реконструкции сетей водоснабжения и новых водозаборных сооружений.

2.1.  Корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта по объекту «Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий».

2.2. Разработка градостроительной документации в рамках строительства объекта «Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий»

- Выполнение работ по подготовке схемы расположения границ земельного участка на кадастровом плане территории, геодезических и кадастровых работ в отношении земельного участка для прокладки сетей водопровода и канализации в пос. Соловецкий  Приморского района Архангельской области.

- Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проекта строительства канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий.

В рамках реализации мероприятия предполагается завершение проектных работ с экспертизой канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений, строительство системы канализации жилых и общественных зданий и предприятий, имеющих канализационные выпуски (протяженность сетей - 8,8 км).

- Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

В рамках реализации мероприятия предполагается на первом этапе:

- строительство канализационных насосных станций по трассе сети канализации - 5 шт. (станции приняты в комплектно-блочном исполнении);

- строительство канализационных очистных сооружений (производительность 600 куб. м/сутки, место расположения - площадка строительства канализационных очистных сооружений за границей поселка Соловецкий);

- реконструкция системы канализации с выпусками для жилых зданий, расположенных по ул. Северная и ул. Сивко, а также сетей канализации для подключения указанных зданий.

Второй этап предусматривает строительство и ввод в эксплуатацию канализационных сетей протяженностью 4,4 км в северной части поселка Соловецкий, прокладку дюкера через бухту Благополучия, присоединение к сетям южной части поселка.

Реализация проекта позволит исключить сброс неочищенных стоков в бухту Благополучия, а также создаст необходимые условия для развития поселка Соловецкий.

5.1. Корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта по объекту «Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий».

5.2. Разработка градостроительной документации в рамках строительства объекта «Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий

- Сбор исходно-разрешительной документации, проведение инженерных изысканий, разработка технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проекта комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления в пос. Соловецкий, завершение которых планируется в 2014-2015 годах.

В рамках долгосрочной целевой программы заключен муниципальный контракт с подрядной организацией на проведение вышеуказанных работ.

Реализация мероприятия необходима для создания комфортной среды для проживания населения Соловецкого архипелага и повышение качества жизни.

- Строительство комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления в поселке Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

Учитывая сложность территории Соловецкого архипелага (на территории острова расположено большое количество памятников историко-культурного комплекса, поверхностных и подземных водных источников), предлагается технология утилизации отходов, которая включает в себя:

- строительство полигона для захоронения неорганической части отходов. Срок эксплуатации участков, предназначенных для утилизации (захоронения) непригодных для переработки твердых бытовых и промышленных и приравненных к ним отходов, - не менее 25 лет. Суммарный объем переработки и сортировки твердых бытовых и промышленных отходов - не менее 500 тыс. тонн в год. Режим работы - 365 дней в году;

- строительство мусороперерабатывающего комплекса по переработке отходов. Срок эксплуатации – не менее 25 лет. Суммарный объем приема и сортировки твердых бытовых и промышленных отходов - не менее 3000 тонн в год. Режим работы - 365 дней в году.

- Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (в том числе ПИР), экспертиза проекта на реконструкцию причального комплекса «Тамарин» пос. Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

В рамках долгосрочной целевой программы заключен муниципальный контракт с подрядной организацией на проведение проектных работ по объекту.

Реализация мероприятия направлена на создание транспортной доступности приема паломников и туристов на Соловецких островах.

- Реконструкция причального комплекса "Тамарин" в поселке Соловецкий.

Грузопассажирский причал "Тамарин" - 1989 года постройки. По состоянию на 1 августа 2010 года физический износ для причала составляет 20,15 процента, для переходной эстакады - 22,37 процента.

По предварительной оценке, учитывая прогрессирующую коррозию металлических элементов шпунтовых ячеек и балок, на 2013 год физический износ объекта составляет более 40 процентов, что согласно ГОСТ Р 54523-2011 классифицируется как "2 категория дефектов", вид технического состояния - ограниченно-работоспособное.

Для отдельных конструкций шпунтовых ячеек и элементов верхнего строения причалов был выявлен износ около 60 - 80 процентов, что согласно ГОСТ Р 54523-2011 классифицируется как "3 категория дефектов" - критические дефекты, вид технического состояния - "предельное техническое состояние" либо "аварийное техническое состояние".

Кроме того, причал не обеспечен инженерной инфраструктурой, наблюдается нарушение требований по приему-перевалке горючих грузов. На причале отсутствует зона ожидания для туристов. Таким образом, гости острова не имеют возможности для удовлетворения минимальных потребностей. На текущий момент причальный комплекс "Тамарин" является единственным объектом, где возможна перевалка наливных грузов.

Анализ судозахода за 2011 и 2012 годы показал, что основная доля судов приходится на пассажирские суда. В 2012 году на Соловецкие острова сделано 563 судозахода, в том числе 507 пассажирскими судами, что на 19 процентов больше показателя прошлого года. Реализация мероприятия позволит устранить технический износ причала, обеспечить причальные сооружения водоснабжением, канализацией, электроснабжением, системой видеофиксации, а также строительство павильона для размещения туристов и служб по эксплуатации причальных сооружений.

- Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (в том числе ПИР), экспертиза проекта строительства причала для маломерного флота пос. Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

В рамках долгосрочной целевой программы заключен муниципальный контракт с подрядной организацией на проведение проектных работ по объекту.

Реализация мероприятия направлена на развитие транспортной инфраструктуры поселка.

- Строительство причала для маломерного флота в поселке Соловецкий.

На Соловецких островах по состоянию на 1 июля 2012 года зарегистрировано 385 единиц маломерного флота, которые разбросаны по всем островам и создают неудобства для жителей и для самих владельцев.

Проектирование и строительство нового муниципального причала в районе ул. Северной позволит компактно и безопасно разместить катера и лодки граждан и организаций, маломерный флот и яхты гостей архипелага, а также суда Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Архангельской области. При строительстве причала будут выполнены требования Федерального закона Российской Федерации от 9 февраля 2007 года N 16-ФЗ "О транспортной безопасности".

Причал предлагается выполнить в варианте плавпричала с возможностью хранения на воде в зимний период.

- Сбор исходно-разрешительной документации, проектирование (в том числе проектно-изыскательские работы), экспертиза проекта, строительство технологического причала (включая дноуглубительные работы) в поселке Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

Реализация мероприятия предполагается поэтапно:

1 этап: 2014 – 2015  годы - разработка проектно-сметной документации;

2 этап: 2018 – 2019 годы - строительство технологического причала.

В рамках мероприятия планируется строительство технологического причала протяженностью 120 м. с обеспечением объекта инженерной инфраструктурой и помещениями для обслуживающего персонала, проведение дноуглубительных работ до проектной отметки - 5,5 метра.

- Строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО

Реализация мероприятия позволит построить здание больницы, отвечающее всем современным нормам и правилам, а также оборудовать часть требуемых и отсутствующих на текущий момент отделений, в том числе патологоанатомическое отделение.

Ввод в эксплуатацию объекта позволит снизить социальную напряженность в сфере оказания медицинских услуг и увеличить объемы специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи для жителей поселка Соловецкий, что положительно скажется на увеличении продолжительности жизни населения.

- Разработка проектно-сметной документации  на строительство здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий.

- Строительство здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий,  проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО

В соответствии с разработанным проектом предусматривается расположение:

на первом этаже - вестибюль с гардеробом, помещения охраны, спортзала (12 x 24 м) с раздевальными для девочек и мальчиков, санузлами и душевыми, медпункт, группы начальных классов, кабинеты труда, кулинарии и рукоделия, кабинет биологии и химии с лаборантской, столовая с обеденным залом. Также на первом этаже будут расположены помещения интерната (тренажерный зал, помещения самоподготовки, кабинет врача, спальни группы продленного дня);

на втором этаже - административные помещения, кабинеты русского языка и литературы, иностранного языка, географии, математики, информатики с лаборантской, библиотека с хранилищем библиотечного фонда. Также на втором этаже будут расположены актовый зал с гримерной и помещением для декораций и костюмов, кабинет музыки, логопеда и психолога, кабинет ОБЖ, учительская, кабинет физики с лаборантской, кабинет рисования и черчения, а с южной стороны на втором этаже будут расположены спальные комнаты интерната на 2 - 3 человека, в каждой из которых предусмотрен санузел. Необходимость наличия интерната в здании школы вызвана обеспечением возможности размещения детей других регионов, традиционно приезжающих на Соловки по обмену.

- Разработка  проектно-сметной документации на строительство здания  детского сада на 110 мест в поселке Соловецкий.

- Строительство здания детского сада на 110 мест в поселке Соловецкий,  проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО

Здание детского сада - двухэтажное с техподпольем и частично с подвалом, предназначенным только для размещения инженерных коммуникаций, а также холодным чердаком. Высота здания от уровня проезда до конька кровли - 12,25 м. Высота помещений первого и второго этажей - 3,0 м, высота техподполья - 2,1 м в свету.

В здании размещаются:

на первом этаже - ясельная групповая ячейка, групповая ячейка детей раннего возраста, групповая ячейка младшего дошкольного возраста, кабинет врача, процедурная, палата-изолятор с санузлом, прачечная с гладильной и кладовыми чистого и грязного белья, электрощитовая;

на втором этаже - групповые ячейки средней, старшей и подготовительной групп, спортивный и музыкальный залы, методический кабинет, административные помещения с кабинетами психолога и логопеда.

В каждой групповой ячейке предусмотрено помещение игральной-столовой (для игр, занятий и приема пищи), раздевальная, спальня, туалетная и буфетная комнаты, санузлы. Отдельными блоками на первом этаже предусмотрены пищеблок и помещения бассейна. Размеры зала бассейна - 10,7 x 6,02 м. Зал бассейна, залы для физкультурных и музыкальных занятий первого и второго этажей имеют два эвакуационных выхода. Лестницы имеют естественное освещение в виде вертикальных витражей. Для обеспечения доступа на второй этаж для маломобильных групп населения

предусмотрена подъемная платформа марки БК А 110/А, размерами 1,5 x 1,5м, грузоподъемностью 400 кг.

Во всех помещениях обеспечено необходимое освещение и требуемая инсоляция. Архитектурный образ здания школы решен сочетанием облицовочных материалов стен, имитирующих природные каменные материалы.

- Корректировка проектно-сметной документации "Строительство здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий":   разделение на 2 этапа строительства.

1  этап -  строительство  стадиона;

2 этап - строительство  здания  средней  школы  на  120  мест,  с  помещениями  пришкольного  интерната.

- Устройство освещения  хоккейной коробки в пос. Соловецкий.

- Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (включая разработку электронных моделей) пос. Соловецкий.

В рамках долгосрочной целевой программы заключен муниципальный контракт с подрядной организацией на разработку данных схем.

В 2014 году запланировано утверждение схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (включая разработку электронных моделей) пос. Соловецкий.

- Строительство объекта незавершенного строительства – здания представительства администрации Архангельской области в поселке Соловецкий,  проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО, технологическое присоединение к сетям электроснабжения.

В рамках данной муниципальной программы будет обеспечен необходимый объем ремонтно-восстановительных работ и завершено строительство объекта.

- Сбор исходно-разрешительной документации, разработка  проектно-сметной документации (включая разработку технико-экономического обоснования), экспертиза проекта, строительство и модернизация существующей системы распределительных сетей электроснабжения поселка Соловецкий, оплата по договорам технологического присоединения к сетям электроснабжения, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

В рамках разрабатываемой федеральной целевой программы "Сохранение и восстановление комплекса духовного, культурного, природного наследия и развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага на 2014 - 2019 годы" планируется реализация проекта по строительству подводной кабельной линии без реконструкции системы электроснабжения поселка Соловецкий. Учитывая значительный физический износ электрических сетей, необходима модернизация системы электроснабжения поселка Соловецкий.

В рамках реализации мероприятия планируется реконструкция:

- распределительных электрических сетей 0,4 кВ в количестве       6,97 км;

- распределительных сетей 6 кВ в количестве 6,17 км.

  - «Разработка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое»

- Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации и экспертиза проекта на реконструкцию склада ГСМ в пос. Соловецкий.

- Сбор исходно-разрешительной документации и реконструкция здания муниципальной бани пос. Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

- Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (в том числе ПИР), экспертиза проекта по реконструкции здания дома культуры поселка Соловецкий.

- Реконструкция здания Дома культуры поселка Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

Реализация мероприятия направлена на развитие туристской составляющей, улучшение социального климата на территории Соловецкого архипелага и позволит создать условия для проведения социально значимых культурных мероприятий.

- Проектирование и реконструкция высвобождаемого старого здания школы под размещение муниципального Дома культуры и областной музыкальной школы поселка Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

Реализация мероприятия необходима для повышения эффективности управления имущественным комплексом и создания условий для развития культурной составляющей жизни Соловецкого архипелага.

- Проектирование и реконструкция высвобождаемого старого здания детского сада под размещение администрации муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое", проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

В настоящее время администрация муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое" находится в здании, которое подлежит сносу в связи с аварийным состоянием. В рамках реализации мероприятия планируется размещение администрации в высвобождаемом здании детского сада.

- Проектирование и строительство несамоходного стоечного судна с административно-хозяйственными и жилыми помещениями, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

При увеличении числа проживающих, приезжих строителей, туристско-паломнического потока степень воздействия человека, его деятельности на уникальный ландшафт Соловецкого архипелага должна быть поставлена под четкий государственный контроль.

Одним из способов снижения антропогенного воздействия и регулирования потока строителей является определение четких границ их дислокации посредством размещения в технической зоне.

Строительство несамоходного стоечного судна позволит снизить антропогенное воздействие на уникальную территорию Соловецкого архипелага, уменьшить вероятность возникновения конфликтов на бытовой и религиозной почве.

- Разработка (корректировка) архитектурно-планировочных решений, проведение оценки воздействия на  выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в отношении объектов на территории Соловецкого архипелага.

30.1 Оказание консультационных и методических услуг по вопросу проведения процедуры оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО (с привлечением эксперта ИКОМОС).

- Разработка документов территориального планирования, проектов планировок и благоустройства поселка Соловецкий, включая инженерные изыскания, а также внесение изменений в утвержденные документы.

- Разработка проектов планировок и благоустройства поселка Соловецкий, включая инженерные изыскания.

Мероприятие направлено на создание единого архитектурного решения поселка Соловецкий. При реализации мероприятия предполагается разработать 5 проектов планировки территории, охватывающих всю территорию поселка Соловецкий. В части благоустройства территории предполагается разработка планировочных решений малых форм архитектуры и элементов внешнего благоустройства улиц поселка Соловецкий. Реализация мероприятия обеспечит системный подход к проектированию объектов на территории Соловецкого архипелага.

- Развитие дорожной сети Соловецкого архипелага, в том числе сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектной документации (включая разработку комплексной транспортной схемы), экспертиза проекта, строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог, не  относящихся к памятникам истории и культуры, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

В рамках реализации мероприятия планируется проектирование и строительство 25,1 км дорожной сети.

- Строительство 2 общественных туалетов в пос. Соловецкий».

Для создания надлежащих условий организации приема паломников и туристов, в рамках долгосрочной целевой программы заключены договора на строительство 2 общественных туалетов в пос. Соловецкий», реализация которых запланирована на 2014 год.

- Проектирование и строительство многоквартирного жилищного фонда для расселения из ветхого и аварийного жилищного фонда поселка Соловецкий, включая расселение из монастырских памятников истории и культуры, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

Строительство основного объема многоквартирного жилого фонда запланировано в южной части поселка с сохранением существующих многоквартирных жилых домов. Территория этих домов должна быть благоустроена с размещением проездов, парковочных зон для легкового транспорта, детских площадок и дополнительного озеленения. По проекту генерального плана поселка Соловецкий запланировано размещение  9 новых многоквартирных домов общей площадью 7 351кв. метра.

- Разработка проектно-сметной документации и экспертиза проекта многоквартирного жилого дома для расселения из ветхого и аварийного жилого фонда в пос. Соловецкий.

- Корректировка проектно-сметной документации, включая инженерные изыскания, экспертизу проекта и привязку двух 12-квартирных жилых домов в пос. Соловецкий.

- Реконструкция  жилищного фонда поселка Соловецкий.

Реконструкция сохраняемого многоквартирного жилого фонда, хозяйственных и вспомогательных построек, относящихся к жилому фонду поселка Соловецкий.

В рамках реализации мероприятия планируется провести реконструкцию многоквартирных жилых домов.

38.1 Проведение инженерно-технического обследования  строительных конструкций зданий жилищного фонда поселка Соловецкий.

- Приобретение жилья для граждан, проживающих на территории поселка Соловецкий, выезжающих за его пределы.

В рамках реализации мероприятий в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации планируется выкуп квартир собственников жилых помещений и предоставление сертификатов на приобретение жилья гражданам, желающим выехать с территории Соловецкого архипелага, с обязательной передачей имеющегося на острове жилья в муниципальную (государственную) собственность.

- Развитие индивидуального жилищного строительства для отдельных категорий граждан поселка Соловецкий.

Генеральным планом поселка Соловецкий предусмотрено выделение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. В рамках мероприятия планируется предоставление земельных участков отдельным категориям граждан (молодые семьи, многодетные семьи, молодые специалисты) для строительства объектов индивидуального жилищного строительства по типовым проектам, обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой.

- Проведение научно-исследовательских работ по расчету антропогенной нагрузки на природную среду Соловецкого архипелага.

Реализация мероприятия направлена на изучение антропогенного воздействия на территорию Соловецкого архипелага для принятия мер по его снижению.

- Мониторинг редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны Соловецкого архипелага.

Реализация мероприятия направлена на сохранение уникальной природной составляющей Соловецкого архипелага.

- Организация и проведение научно-практической конференции по водным ресурсам, включая биологические ресурсы Соловецкого архипелага.

Цель данного мероприятия: проведение в 2014 году научно-практической конференции по водным ресурсам, включая биологические ресурсы Соловецкого архипелага.

- Рекультивация территории старой дизельной станции в поселке Соловецкий.

Существующая дизельная станция находится в водоохраной зоне озера Соловецкого, в этой связи требуется ее демонтаж и рекультивация прибрежной территории, которая использовалась в промышленных целях.

- Информационное обеспечение продвижения туристско-рекреационного потенциала Соловецких островов.

В рамках мероприятия планируется издание печатной продукции о Соловецком архипелаге в региональных и федеральных источниках средств массовой информации.

Целями мероприятия являются позиционирование Соловецких островов как части Архангельской области, освещение работы по развитию архипелага и развитию туризма.

- Поддержание и развитие портала Соловецкого архипелага в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Разработка и внедрение системы мониторинга проектов по развитию Соловецкого архипелага.

Мероприятие направлено на создание системы управления, контроля, сбора отчетности по мероприятиям муниципальной программы, а также проведения ежедневного мониторинга.

- Внедрение геоинформационной системы Соловецкого архипелага.

Геоинформационная система необходима для накопления разнообразной информации об архипелаге на основе карт. Внедрение геоинформационной системы позволит постоянно обновлять информацию, которую можно будет использовать в научных и учебных целях.

Использование геоинформационной карты позволит повысить качество управления объектами имущественного и земельного комплекса Соловецкого архипелага.

- Гранты на поддержку проектов регионального значения в сфере образования и науки на Соловецком архипелаге.

Реализация комплекса образовательных программ, реализуемых на Соловках для групп "внешнего" сообщества с учетом их возрастной, профессиональной и иной специфики, в том числе таких, как:

"Летний университет" (для студентов, аспирантов, преподавателей, исследователей, специалистов в области экологии, культуры, истории, богословия, искусствоведения, культурно-познавательного туризма и прочих областей) - предусматривает проведение практики, курсов, семинаров, тренингов, мастер-классов, конференций и других мероприятий;

"Летняя культурно-экологическая школа" - предусматривает учебные практики, сессии, семинары, экскурсионные программы, программы "погружения" в культурную и природную среду Соловков и другие мероприятия;

"Летняя школа ремесел" (для всех возрастных групп) - предусматривает организацию музейно-производственной площадки, работу высококвалифицированных специалистов - народных мастеров по традиционным ремеслам, организацию и проведение мастер-классов, разработку и проведение специализированных музейно-образовательных экскурсий и другие мероприятия.

Мероприятия направлены на привлечение общественности, научных специалистов к поискам решения существующих проблем Соловецкого архипелага.

В этой связи в рамках муниципальной программы предлагается ежегодная поддержка проектов регионального значения в сфере образования

и науки на Соловецком архипелаге в форме предоставления грантов Губернатора Архангельской области на конкурсной основе.

Реализация мероприятий будет осуществляться посредством предоставления грантов Губернатора Архангельской области для поддержки проектов регионального значения в сфере образования и науки на Соловецком архипелаге.

- Гранты на поддержку проектов регионального значения в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага.

Реализация мероприятия будет осуществляться посредством предоставления грантов Губернатора Архангельской области для поддержки проектов регионального значения в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага.

- Организация  и  проведение ежегодного Соловецкого православного форума памяти Святителя Филиппа, в том числе  приобретение оборудования.

- Организация и проведение военно-исторической конференции «Оборона Русского Севера».

- Организация и проведение совместных мероприятий Правительства Архангельской области и Правительства Республики Ингушетия, посвященных празднованию 120-летней годовщины со дня рождения С.А.Мальсагова.

- Организация и проведение мероприятия «Соловецкие сполохи».

- Финансовое обеспечение деятельности агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области как ответственного исполнителя государственной  программы.

- Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области.

- Субсидии муниципальному казенному учреждению "Управление по капитальному строительству" на финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в приложении N 1 к настоящей муниципальной программе.

## V. Ресурсное обеспечение реализации

муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет

2 377 255,54 тыс. рублей,

в том числе:

- средства областного бюджета – 747 209,42 тыс. рублей;

- средства бюджета муниципального образования

"Приморский муниципальный район" –  118 441,99 тыс. рублей;

- средства бюджета муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое" – 39 699,23 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета – 1 471 904,90 тыс. рублей.

Объемы финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов районного бюджета на очередной финансовый год исходя из возможностей районного бюджета.

Ресурсное обеспечение реализации  муниципальной программы представлено  в приложении N 2  к настоящей муниципальной программе.

## VI. Ожидаемые результаты реализации

муниципальной программы

Ожидаемый к концу 2021 года социально-экономический эффект от реализации основных мероприятий муниципальной программы будет выражен в следующих показателях:

- Увеличение обеспеченности зданий (жилого и нежилого фонда) на территории Соловецкого архипелага питьевой водой в соответствии с установленными нормативами до 100 процентов.

- Увеличение обеспеченности зданий (жилого и нежилого фонда) водоотведением и канализацией в соответствии с установленными нормативами до 100 процентов.

- Увеличение доли отходов, направленных на переработку, повторное использование и обезвреживание, от общегодового объема отходов до          35 процентов.

- Увеличение количества реконструированных (построенных) причальных сооружений до 3 ед.

- Увеличение доли протяженности вновь построенных (реконструированных) дорог на территории Соловецкого архипелага, не являющихся памятниками истории и (или) культуры, от общей фактической протяженности указанных дорог до 100 процентов.

- Увеличение доли жителей, обеспеченных жильем, в том числе подлежащих переселению из монастырских памятников и объектов, подлежащих музеефикации, до 100 процентов.

- Увеличение доли оборудованных мест общего пользования до 100 процентов.

- Увеличение доли объектов капитального строительства на которые проведена оценка воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО от общего числа объектов капитального строительства по муниципальной программе, подлежащих проведению оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО до 100 процентов.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются следующие целевые показатели:

| Показатель, единица измерения | Порядок расчета |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Обеспеченность зданий (жилого и нежилого фонда) на территории Соловецкого архипелага питьевой водой в соответствии с установленными нормативами (И1), процентов | И1 = SUM (Зiоб / Зi) x 100%, где: Зiоб – i-ое здание (жилого и нежилого фонда), обеспеченное питьевой водой в соответствии с установленными нормативами; Зi – i-ое здание (жилого и нежилого фонда) |
| 2. Обеспеченность зданий (жилого и нежилого фонда) водоотведением и канализацией в соответствии с установленными нормативами (И2), процентов | И2 = SUM (Зiовк / Зi) x 100%, где: Зiовк – i-ое здание (жилого и нежилого фонда), обеспеченное водоотведением и канализацией в соответствии с установленными нормативами; Зi – i-ое здание (жилого и нежилого фонда) |
| 3. Доля отходов, направленных на переработку, повторное использование и обезвреживание, от общегодового объема отходов (И3), процентов | И3 = (Vпо / Vог) x 100%, где: Vпо – объем отходов, направленных на переработку, повторное использование и обезвреживание; Vог – общегодовой объем отходов на территории Соловецкого архипелага |
| 4. Количество реконструированных (построенных) причальных сооружений (И4), ед. | И4 = SUM ПСiэ, где: ПСiэ – i-ое причальное сооружение, введенное в эксплуатацию |
| 5. Доля протяженности вновь построенных (реконструированных) дорог на территории Соловецкого архипелага, не являющихся памятниками истории и (или) культуры, от общей фактической протяженности указанных дорог (И5), процентов | И5 = SUM (Diр / Dпр) x100%, где: Diр – протяженность i-ого участка вновь построенной (реконструированной) дороги, не являющейся памятником истории и (или) культуры; Dпр – общая протяженность строящейся (реконструируемой) дороги, не являющейся памятником истории и (или) культуры |
| 1 | 2 |
| 6. Доля жителей, обеспеченных жильем, в том числе подлежащих переселению из монастырских памятников и объектов, подлежащих музеефикации (И6), процентов | И6 = (Nож / Nпп) x 100%, где: Nож – количество жителей, обеспеченных жильем, в том числе подлежащих переселению из монастырских памятников и объектов, подлежащих музеефикации; Nпп – количество жителей, подлежащих переселению, в том числе из монастырских памятников и объектов, подлежащих музеефикации |
| 7. Доля оборудованных мест общего пользования, процентов | И7 = (Рф / Рп) x100%, где: Рп – плановое значение строительства общественных туалетов; Рф – фактическое количество введенных в эксплуатацию общественных туалетов |
| 8. Доля объектов капитального строительства на которые проведена оценка воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО от общего числа объектов капитального строительства по муниципальной программе, подлежащих проведению оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО, процентов | И8 = SUM Оiпр / Кобщпо x 100%, где: Оiпр – объекты капитального строительства на которые проведена оценка воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО; Кобщпо – общее число объектов капитального строительства, подлежащих проведению оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО |

Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении N 3 к настоящей муниципальной программе.

## ПРИЛОЖЕНИЕ N 1

к муниципальной программе

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

«Развитие инфраструктуры

Соловецкого архипелага (2014 - 2021 годы)»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы «Развитие инфраструктуры Соловецкого  архипелага (2014 - 2021 годы)»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | Показатели результата реализации мероприятия по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель муниципальной программы - создание комфортной среды для проживания населения и приема паломников и туристов на Соловецком архипелаге |
| Задача N 1 муниципальной программы - развитие коммунальной, инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры Соловецкого архипелага |
| 1. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проекта строительства и реконструкции системы водоснабжения поселка Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 11 378,33 | 2 916,75 | 8 461,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | обеспечение строительства и реконструкции системы водоснабжения поселка Соловецкий утвержденной проектно-сметной документацией |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 11 378,33 | 2 916,75 | 8 461,58 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области, | ИТОГО | 113 887,59 | 0,00 | 72 999,87 | 36 030,08 | 4 857,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | строительство и реконструкция системы водоснабжения 2015-2018г., в том числе: 2015 год - начало строительства и реконструкции сетей водоснабжения |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 94 192,52 |  | 59 175,96 | 30 794,04 | 4 222,52 |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 17 995,43 |  | 13 245,31 | 4 615,00 | 135,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 1 699,64 |  | 578,60 | 621,04 | 500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий | Управление по инфраструктур ному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» | ИТОГО | 148 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | строительство и реконструкция системы водоснабжения2015-2018г, в том числе: 2015 год - начало строительства и реконструкции сетей водоснабжения |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 133 236,90 |  |  |  |  | 133 236,90 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 14 804,10 |  |  |  |  | 14 804,10 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 100,00 |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта по объекту «Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий» | Управление по инфраструктур ному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» | ИТОГО | 29 326,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 326,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Корректировка в 2018г. проектно-сметной документации, экспертиза проекта по объекту «Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий» |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 29 297,50 |  |  |  |  | 29297,50 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 29,10 |  |  |  |  | 29,10 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Разработка градостроительной документации в рамках строительства объекта «Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий» | Управление по инфраструктур ному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» | ИТОГО | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории МО «Сельское поселение Соловецкое» в рамках строительства объекта «Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий», 2019г. |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 225,00 |  |  |  |  |  | 225,00 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Выполнение работ по подготовке схемы расположения границ земельного участка на кадастровом плане территории, геодезических и кадастровых работ в отношении земельного участка для прокладки сетей водопровода и канализации в пос. Соловецкий Приморского района Архангельской области | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 505,56 | 297,00 | 139,23 | 69,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | выполнение работ в 2014 году по подготовке схемы расположения границ земельного участка на кадастровом плане территории, геодезических и кадастровых работ; в 2015 году постановка на государственный кадастровый учет земельного участка для прокладки сетей водопровода и канализации в пос. Соловецкий Приморского района Архангельской области |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 505,56 | 297,00 | 139,23 | 69,33 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проекта строительства канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 8 655,13 | 68,46 | 8 586,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | обеспечение строительства канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий утвержденной проектно-сметной документацией |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 8 655,13 | 68,46 | 8 586,67 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 572 085,49 | 15 000,00 | 284 164,04 | 223 400,39 | 49 521,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | строительство системы водоотведения2015-2018г, в том числе: 2015 год - начало строительства канализационных сетей и коллекторов в южной части поселка, канализационных очистных сооружений |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 488 842,00 |  | 225 514,78 | 214 327,22 | 49 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 70 438,49 | 15 000,00 | 48 188,49 | 7 250,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 8 800,00 |  | 8 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 4 005,00 |  | 1 660,77 | 1 823,17 | 521,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Управление по инфраструктур ному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» | ИТОГО | 12 162,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 162,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | строительство системы водоотведения2015-2018г, в том числе: 2015 год - начало строительства канализационных сетей и коллекторов в южной части поселка, канализационных очистных сооружений |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 12 149,90 |  |  |  |  | 12 149,90 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 12,14 |  |  |  |  | 12,14 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта по объекту «Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий» | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 33 429,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 429,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Корректировка в 2018г. проектно-сметной документации, экспертиза проекта по объекту «Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий» |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 33 396,50 |  |  |  |  | 33396,50 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 33,20 |  |  |  |  | 33,20 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.Разработка градостроительной документации в рамках строительства объекта «Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий» | Управление по инфраструктур ному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» | ИТОГО | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории МО «Сельское поселение Соловецкое» в рамках строительства объекта «Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий», 2019г. |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 225,00 |  |  |  |  |  | 225,00 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Сбор исходно-разрешительной документации, проведение инженерных изысканий, разработка технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проекта комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления в пос. Соловецкий | Управление по инфраструктур ному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» | ИТОГО | 9 923,26 | 3 265,35 | 0,00 | 0,00 | 653,01 | 6 004,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | обеспечение строительства комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления в пос. Соловецкий утвержденной проектно-сметной документацией, 2014-2018г. |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 5 700,00 |  |  |  |  | 5 700,00 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 4 223,26 | 3 265,35 |  |  | 653,01 | 304,90 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Строительство комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления в поселке Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» | ИТОГО | 1 425,00 | 0,00 | 0,00 | 1 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию в 2021году комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления в поселке Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 1 425,00 |  |  | 1 425,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (в том числе ПИР) и экспертиза проекта на реконструкцию причального комплекса «Тамарин» пос. Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 5 755,82 | 57,21 | 1 437,02 | 1 390,00 | 9,09 | 1 165,50 | 1 697,00 | 0,00 | 0,00 | обеспечение проведения реконструкции причального комплекса «Тамарин» пос.Соловецкий, утвержденной проектно-сметной документацией |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 4 365,82 | 57,21 | 1 437,02 |  | 9,09 | 1 165,50 | 1 697,00 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 1 390,00 |  |  | 1 390,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Реконструкция причального комплекса «Тамарин» в поселке Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию в 2021 году причального комплекса "Тамарин" в поселке Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (в том числе ПИР) и экспертиза проекта строительства причала для маломерного флота пос. Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 9 168,73 | 41,88 | 3 690,14 | 1 390,00 | 4 046,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | обеспечение строительства причала для маломерного флота пос. Соловецкий, утвержденной проектно-сметной документацией |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 7 778,73 | 41,88 | 3 690,14 |  | 4 046,71 |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 1 390,00 |  |  | 1 390,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Строительство причала для маломерного флота в поселке Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию в 2021 году причала для маломерного флота в поселке Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Сбор исходно-разрешительной документации, проектирование (в том числе ПИР), экспертиза проекта и строительство технологического причала (включая дноуглубительные работы) в поселке Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 7 848,74 | 14,00 | 3 088,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 682,10 | 3 064,00 | ввод в эксплуатацию в 2021 году технологического причала (включая дноуглубительные работы) в поселке Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 7 848,74 | 14,00 | 3 088,64 |  |  |  |  | 1 682,10 | 3 064,00 |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | ИТОГО | 446 399,90 | 0,00 | 1 900,00 | 1 000,00 | 0,00 | 333,40 | 204 103,50 | 239 063,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию в 2020 году здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 376 666,00 |  |  |  |  |  | 173 488,00 | 203 178,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 69 733,90 |  | 1 900,00 | 1 000,00 |  | 333,40 | 30 615,50 | 35 885,00 |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Разработка проектно-сметной документации на строительство здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий (корректировка ПСД) | Управление образования администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» | ИТОГО | 35,98 | 35,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию в 2021 году здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 35,98 | 35,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.Строительство здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» | ИТОГО | 1 470,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию в 2021 году здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 1 470,00 |  |  | 1 470,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Разработка проектно-сметной документации на строительство здания детского сада на 110 мест в поселке Соловецкий (корректировка ПСД) | Управление образования администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» | ИТОГО | 438,17 | 438,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию в 2020 году здания детского сада на 110 мест в поселке Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 438,17 | 438,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.Строительство здания детского сада на 110 мест в поселке Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Управление по инфраструктур ному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» | ИТОГО | 1 470,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию в 2020 году здания детского сада на 110 мест в поселке Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 1 470,00 |  |  | 1 470,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.Корректировка проектно-сметной документации "Строительство здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий: разделение на 2 этапа строительства» | Управление по инфраструктур ному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» | ИТОГО | 541,85 | 0,00 | 0,00 | 541,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию в 2017 году пришкольного стадиона в пос. Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 541,85 |  |  | 541,85 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Устройство освещения хоккейной коробки в пос.Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 620,73 | 620,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию в 2014 году хоккейной коробки в пос. Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 620,73 | 620,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (включая разработку электронных моделей) пос. Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 386,98 | 386,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | утверждение в 2014 году схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 386,98 | 386,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Строительство объекта незавершенного строительства – здания представительства администрации Архангельской области в поселке Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО, технологическое присоединение к сетям электроснабжения | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | ИТОГО | 43 995,30 | 26 111,00 | 11 641,15 | 5 551,85 | 145,70 | 545,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение работ по строительству здания представительства администрации Архангельской области в поселке Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 43 995,30 | 26 111,00 | 11 641,15 | 5 551,85 | 145,70 | 545,60 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (включая разработку технико-экономического обоснования), экспертиза проекта, строительство и модернизация существующей системы распределительных сетей электроснабжения поселка Соловецкий, оплата по договорам технологического присоединения к сетям электроснабжения, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 21 530,24 | 5 007,65 | 3 159,27 | 7 536,13 | 4 445,29 | 0,00 | 0,00 | 1 381,90 | 0,00 | модернизация системы электроснабжения поселка Соловецкий, в том числе в 2018 году увеличение мощности до 6800 кВт |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 14 789,03 | 5 007,65 | 3 159,27 | 794,92 | 4 445,29 |  |  | 1 381,90 |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 741,21 |  |  | 741,21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1. Разработка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 162,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,10 | 0,00 | 0,00 | Разработка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое», 2019г. |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 162,10 |  |  |  |  |  | 162,10 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации и экспертиза проекта на реконструкцию склада ГСМ в пос. Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 29,13 | 29,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | обеспечение реконструкции склада ГСМ пос. Соловецкий утвержденной проектно-сметной документацией |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 29,13 | 29,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.Сбор исходно-разрешительной документации и реконструкция здания муниципальной бани пос. Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 27 328,52 | 6 756,06 | 12 327,56 | 4 544,90 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию в 2017 году здания муниципальной бани в пос. Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 11 165,42 |  | 7 465,42 |  | 3 700,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 16 163,10 | 6 756,06 | 4 862,14 | 4 544,90 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (в том числе ПИР), экспертиза проекта по реконструкции здания Дома культуры поселка Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 4 091,76 | 4 091,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | обеспечение реконструкции здания Дома культуры поселка Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 4 000,00 | 4 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 91,76 | 91,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.Реконструкция здания Дома культуры поселка Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 6 412,39 | 4 210,74 | 0,00 | 2 201,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию в 2020 году здания Дома культуры поселка Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 4 000,00 | 4 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 871,65 |  |  | 871,65 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 1 540,74 | 210,74 |  | 1 330,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Проектирование и реконструкция высвобождаемого старого здания школы под размещение муниципального Дома культуры и областной музыкальной школы поселка Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию в 2020 году здания под размещение муниципального дома культуры и областной музыкальной школы поселка Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. Проектирование и реконструкция высвобождаемого старого здания детского сада под размещение администрации муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое», проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию в 2020 году здания под размещение администрации муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое" |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. Проектирование и строительство несамоходного стоечного судна с административно-хозяйственными и жилыми помещениями, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | ИТОГО | 496 160,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488 160,00 | ввод в эксплуатацию в 2021 году несамоходного стоечного судна с административно-хозяйственными и жилыми помещениями |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 473 160,00 |  |  |  |  |  |  |  | 473 160,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 23 000,00 | 8 000,00 |  |  |  |  |  |  | 15 000,00 |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.Разработка (корректировка) архитектурно-планировочных решений, проведение оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в отношении объектов на территории Соловецкого архипелага | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | ИТОГО | 44 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 14 500,00 | 20 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | разработка (корректировка) в 2016-2019 годах архитектурно-планировочных решений, проведение оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в отношении объектов на территории Соловецкого архипелага |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 44 500,00 |  |  | 4 000,00 | 14 500,00 | 20 000,00 | 6 000,00 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.1 Оказание консультационных и методических услуг по вопросу проведения процедуры оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО (с привлечением эксперта ИКОМОС) | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | ИТОГО | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | оказание в 2016 году консультационных и методических услуг по вопросу проведения процедуры оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО (с привлечением эксперта ИКОМОС) |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. Разработка документов территориального планирования, проектов планировок и благоустройства поселка Соловецкий, включая инженерные изыскания, а также внесение изменений в утвержденные документы | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениями администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» | ИТОГО | 884,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,75 | 516,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внесение изменений в генеральный план поселка Соловецкий МО "Сельское поселение Соловецкое |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 150,00 |  |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 734,25 |  |  |  | 217,75 | 516,50 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача N 2 муниципальной программы - градостроительное планирование территории поселка Соловецкий, строительство и ремонт дорог на территории Соловецкого архипелага |
| 32.Разработка проектов планировок и благоустройства поселка Соловецкий, включая инженерные изыскания | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского униципального района Архангельской области | ИТОГО | 2 984,90 | 333,32 | 1 651,58 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | завершение в 2016 году разработки проектов планировок и благоустройства поселка Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 900,00 |  | 900,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 2 084,90 | 333,32 | 751,58 | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.Развитие дорожной сети Соловецкого архипелага, в том числе сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектной документации (включая разработку комплексной транспортной схемы), экспертиза проекта, строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог, не относящихся к памятникам истории и культуры, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | завершение в 2020 году развития дорожной сети Соловецкого архипелага |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 2 200,00 |  |  | 2 200,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. Строительство 2 общественных туалетов в пос. Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 3 739,98 | 3 139,62 | 600,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию в 2014 году 2 общественных туалетов в пос. Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 3 739,98 | 3 139,62 | 600,36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача N 3 муниципальной программы - улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Соловецкого архипелага |
| 35.Проектирование и строительство многоквартирного жилищного фонда для расселения из ветхого и аварийного жилищного фонда поселка Соловецкий, включая расселение из монастырских памятников истории и культуры, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 86 257,22 | 0,00 | 658,90 | 9 349,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 908,40 | 37 340,20 | строительство в 2018 – 3122 м2 в 2020 – 2021 годах многоквартирного жилого дома |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 82 948,60 |  |  | 6 700,00 |  |  |  | 38 908,40 | 37 340,20 |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 3 308,62 |  | 658,90 | 2 649,72 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. Разработка проектно-сметной документации и экспертиза проекта многоквартирного жилого дома для расселения из ветхого и аварийного жилого фонда в пос. Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 1 259,64 | 1 259,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | обеспечение строительства многоквартирного жилого дома в пос.Соловецкий утвержденной проектно-сметной документацией |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 1 259,64 | 1 259,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. Корректировка проектно-сметной документации, включая инженерные изыскания, экспертизу проекта и привязку двух 120 квартирных жилых домов в пос. Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 171,37 | 171,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | обеспечение строительства трех 120-квартирных жилых домов в пос. Соловецкий, утвержденной проектно-сметной документацией |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 171,37 | 171,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. Реконструкция жилищного фонда поселка Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | завершение в 2020 году реконструкции и капитального ремонта жилого фонда поселка Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.1.Проведение инженерно-технического обследования строительных конструкций зданий жилищного фонда поселка Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 3 702,40 | 0,00 | 375,10 | 3 327,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | проведение в 2015-2016 годах инженерно-технического обследования зданий жилищного фонда поселка Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 3 200,00 |  |  | 3 200,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 102,40 |  |  | 102,40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 400,00 |  | 375,10 | 24,90 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. Приобретение жилья для граждан, проживающих на территории поселка Соловецкий, выезжающих за его пределы | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | улучшение жилищных условий граждан: 2021 год – 45 семей |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. Развитие индивидуального жилищного строительства для отдельных категорий граждан поселка Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию объектов индивидуального жилищного строительства, в том числе: 2020 год – 1 жилой дом |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.1 Разработка проектной документации на реконструкцию жилых домов по ул.Заозерная 14, 15, 18 (резервный фонд Правительства Архангельской области) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Разработка в 2017г. проектной документации на реконструкцию жилых домов по ул.Заозерная 14, 15, 18 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача N 4 муниципальной программы - сохранение природного комплекса Соловецкого архипелага |
| 41. Проведение научно-исследовательских работ по расчету антропогенной нагрузки на природную среду Соловецкого архипелага | Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области | ИТОГО | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | завершение в 2014 году научно- исследовательских работ по расчету антропогенной нагрузки на природную среду Соловецкого архипелага |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. Мониторинг редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны Соловецкого архипелага | Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области | ИТОГО | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | проведение в 2015 году мониторинга редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны Соловецкого архипелага |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 400,00 |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. Организация и проведение научно-практической конференции по водным ресурсам, включая биологоческие ресурсы архипелага | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | ИТОГО | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | проведение в 2014 году научно-практической конференции по водным ресурсам, включая биологические ресурсы Соловецкого архипелага |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 900,00 | 900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. Рекультивация территории старой дизельной станции в поселке Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | рекультивация в 2021 году территории старой дизельной станции площадью 1,65 га |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача N 5 муниципальной программы – создание информационно-коммуникационной инфраструктуры Соловецкого архипелага, развитие туристской инфраструктуры |
| 45.Информационное обеспечение продвижения туристско-рекреационного потенциала Соловецких островов | Агентство по печати и средствам массовой информации Архангельской области | ИТОГО | 6 180,00 | 1 500,00 | 2 280,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | подготовка в 2014 –2016 годах публикаций в периодических печатных изданиях, организация и проведение пресс-тура |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 6 180,00 | 1 500,00 | 2 280,00 | 2 400,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. Поддержание и развитие портала Соловецкого архипелага в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Министерство связи и информационных технологий Архангельской области | ИТОГО | 3 160,80 | 1 710,80 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | развитие портала Соловецкого архипелага в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 3 160,80 | 1 710,80 | 1 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. Разработка и внедрение системы мониторинга проектов по развитию Соловецкого архипелага | Министерство связи и информационных технологий Архангельской области | ИТОГО | 10 710,00 | 7 350,00 | 3 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внедрение системы управления проектами |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 10 710,00 | 7 350,00 | 3 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. Внедрение геоинформационной системы Соловецкого архипелага | Министерство связи и информационных технологий Архангельской области | ИТОГО | 8 439,20 | 8 439,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внедрение в 2014 году геоинформационной системы Соловецкого архипелага |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 8 439,20 | 8 439,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49.Гранты на поддержку проектов регионального значения в сфере образования и науки на Соловецком архипелаге | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | ИТОГО | 7 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | предоставление грантов для поддержки проектов регионального значения в сфере образования и науки на Соловецком архипелаге |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 7 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. Гранты на поддержку проектов регионального значения в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | ИТОГО | 3 250,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 750,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | предоставление грантов для поддержки проектов регионального значения в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 3 250,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 750,00 | 500,00 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51.Организация и проведение ежегодного Соловецкого православного форума памяти Святителя Филиппа, в том числе приобретение оборудования | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | ИТОГО | 25 121,51 | 0,00 | 3 621,51 | 3 500,00 | 2 500,00 | 3 500,00 | 5 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | проведение Соловецкого православного форума |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 25 121,51 |  | 3 621,51 | 3 500,00 | 2 500,00 | 3 500,00 | 5 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. Организация и проведение военно-исторической конференции "Оборона Русского Севера" | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | ИТОГО | 3 930,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 2 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | проведение военно-исторической конференции "Оборона Русского Севера" |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 3 930,00 |  | 1 000,00 |  | 2 930,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. Организация и проведение совместных мероприятий Правительства Архангельской области и Правительства Республики Ингушетия, посвященных празднованию 120-летней годовщины со дня рождения С.А.Мальсагова | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | ИТОГО | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | проведение в 2015 году совместных мероприятий Правительства Архангельской области и Правительства Республики Ингушетия, посвященных празднованию 120-летней годовщины со дня рождения С.А.Мальсагова |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1 000,00 |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.Организация и проведение мероприятия "Соловецкие сполохи" | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | ИТОГО | 5 898,00 | 0,00 | 0,00 | 1 112,00 | 796,00 | 990,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | проведение мероприятия "Соловецкие сполохи" |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 5 898,00 |  |  | 1 112,00 | 796,00 | 990,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 6 муниципальной программы – создание условий для реализации государственной и муниципальной программ |
| 55.Финансовое обеспечение деятельности агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области как ответственного исполнителя государственной программы | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | ИТОГО | 88 792,70 | 10 199,70 | 11 867,30 | 10 703,00 | 10 232,00 | 10 627,80 | 11 416,50 | 11 690,40 | 12 056,00 | создание условий для обеспечения реализации государственной программы Архангельской области |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 88 792,70 | 10 199,70 | 11 867,30 | 10 703,00 | 10 232,00 | 10 627,80 | 11 416,50 | 11 690,40 | 12 056,00 |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56.Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | ИТОГО | 36 120,40 | 6 826,00 | 7 447,90 | 9 472,80 | 7 300,70 | 5 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Архангельской области «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага» |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 36 120,40 | 6 826,00 | 7 447,90 | 9 472,80 | 7 300,70 | 5 073,00 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57.Субсидии муниципальному казенному учреждению "Управление по капитальному строительству" на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» | ИТОГО | 13 537,13 | 0,00 | 1 936,00 | 1 936,00 | 1 938,33 | 1 936,00 | 1 918,80 | 1 936,00 | 1 936,00 | обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Управление по капитальному строительству" для выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 13 537,13 |  | 1 936,00 | 1 936,00 | 1 938,33 | 1 936,00 | 1 918,80 | 1 936,00 | 1 936,00 |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | ИТОГО | 2 377 255,54 | 121 878,50 | 450 943,82 | 339 222,00 | 109 843,28 | 275 702,04 | 233 447,90 | 299 161,80 | 547 056,20 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 1 471 904,90 | 0,00 | 225 514,78 | 214 327,22 | 49 000,00 | 133 236,90 | 173 488,00 | 203 178,00 | 473 160,00 |  |
|  | областной бюджет | 747 209,42 | 96 736,70 | 155 932,31 | 96 083,69 | 44 476,92 | 138 367,80 | 55 732,00 | 90 983,80 | 68 896,20 |  |
|  | местный бюджет района | 118 441,99 | 11 874,58 | 59 870,05 | 13 226,82 | 15 145,30 | 4 097,34 | 4 227,90 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
|  | местный бюджет поселения | 39 699,23 | 13 267,22 | 9 626,68 | 15 584,27 | 1 221,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2

к муниципальной программе

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

«Развитие инфраструктуры

Соловецкого архипелага (2014 - 2021 годы)»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

Ответственный исполнитель Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район»

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021г. |
| Муници- пальная программа | Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2021 годы) | всего | 2 377 255,54 | 121 878,50 | 450 943,82 | 339 222,00 | 109 843,28 | 275 702,04 | 233 447,90 | 299 161,80 | 547 056,20 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1 471 904,90 | 0,00 | 225 514,78 | 214 327,22 | 49 000,00 | 133 236,90 | 173 488,00 | 203 178,00 | 473 160,00 |
|  |  | областной бюджет | 747 209,42 | 96 736,70 | 155 932,31 | 96 083,69 | 44 476,92 | 138 367,80 | 55 732,00 | 90 983,80 | 68 896,20 |
|  |  | районный бюджет | 118 441,99 | 11 874,58 | 59 870,05 | 13 226,82 | 15 145,30 | 4 097,34 | 4 227,90 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | 39 699,23 | 13 267,22 | 9 626,68 | 15 584,27 | 1 221,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3

к муниципальной программе

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

«Развитие инфраструктуры

Соловецкого архипелага (2014 – 2021 годы)»

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы

«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 - 2021 годы)»

Ответственный исполнитель - Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район».

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- |
|  |  | базовый 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Обеспеченность зданий (жилого и нежилого фонда) на территории Соловецкого архипелага питьевой водой в соответствии с установленными нормативами (нарастающим итогом) | процентов | – | – | – | – | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Обеспеченность зданий (жилого и нежилого фонда) водоотведением и канализацией в соответствии с установленными нормативами (нарастающим итогом) | процентов | – | – | – | – | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Доля отходов, направленных на переработку, повторное использование и обезвреживание, от общегодового объема отходов (нарастающим итогом) | процентов | – | – | – | – | – | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 4. Количество реконструированных (построенных) причальных сооружений (нарастающим итогом) | ед. | – | – | – | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Доля протяженности вновь построенных (реконструированных) дорог на территории Соловецкого архипелага, не являющихся памятниками истории и (или) культуры, от общей фактической протяженности указанных дорог (нарастающим итогом) | процентов | – | – | – | 30 | 55 | 85 | 100 | 100 | 100 |
| 6. Доля жителей, обеспеченных жильем, в том числе подлежащих переселению из монастырских памятников и объектов, подлежащих музеефикации (нарастающим итогом) | процентов | – | – | 5 | 20 | 40 | 70 |  | 100 | 100 |
| 7. Доля оборудованных мест общего пользования (нарастающим итогом) | процентов | – | 80 | 100 | – | – | – | – | - | - |
| 8. Доля объектов капитального строительства на которые проведена оценка воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО от общего числа объектов капитального строительства по муниципальной программе, подлежащих проведению оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО (нарастающим итогом) | процентов | – | – | 10 | 40 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 |